АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# Постановление

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденным постановлением Администрации Парабельского  района Томской области от 09 марта 2017 года № 151/1а  и Устава муниципального образования «Парабельский район»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы.

2. В  течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Парабельский район» в сети «Интернет»,  а в газете «Нарымский вестник» опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования «Парабельский район»  в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Парабельского района Лепехина С.А.

Глава района                                                                                                               А.Л. Карлов

ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Парабельский район»

наименование муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования

«Парабельский район»
на 2018 -2022 годы»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

программа реализуется с 2018-2022 г.

2017

- I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Парабельский район»

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Парабельский район».

В настоящие время на территории Парабельского района расположены 51 многоквартирных жилых дома, с общей площадью 41,1 тыс.кв.м. Из них благоустроенных дворовых территорий района 12, что составляет  24 % от общего количества дворовых территорий района, которые отвечают современным требованиям благоустройства.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствуют необходимый набор малых архитектурных форм (далее – МАФ) (скамейки, урны и др.) и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения. Для поддержания дворовых и общественных территорий поселений в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы», в которой предусматривается целенаправленная работа, исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания жителей с. Парабель, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутри дворовых территорий, повысить уровень и качество комфортных условий для жизнедеятельности. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Парабельского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

- II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Президентом России утвержден перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2025 года, включающий направления «Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ и городская среда».

  - рамках реализации направления «ЖКХ и городская среда» Минстроем России разработано два приоритетных проекта «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», паспорта которых утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Парабельский район» на 2017 год» и муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы», - это реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», который утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), Постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года».

  - качестве одной из приоритетных стратегических целей развития Томской области обозначено «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала».

  - соответствии с условиями и критериями «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169, в данной Программе могут участвовать только населённые пункты с численностью населения свыше 1 000 человек.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования «Парабельский район» является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды, необходимой для проживания населения. В том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Таким образом, целью данной Программы является:

- повышение уровня комфортного проживания населения, проживающего в муниципальном образовании «Парабельский район» на территории с. Парабель;

- реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных жилых домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к домам;

- благоустройство территорий общего пользования наиболее часто посещаемых гражданами в с. Парабель;

Основными задачами для достижения поставленной цели являются:

- проведение ремонта дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования «Парабельский район» », а именно в с. Парабель;

- проведение благоустройства территорий, наиболее часто посещаемых гражданами в с. Парабель.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | Ед. |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | Га |
| 5. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты |
| 6. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |
| 7. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты |
| 8. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |

Паспорт муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 год представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

- III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органов местного самоуправления муниципального образования «Парабельский район»  в достижение результатов в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Плановые значения на 2018-2022 год:

Прогнозируемая доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 году: ______ %.

Прогнозируемая площадь обустройства территорий наиболее часто посещаемых гражданами в 2018 года в муниципальном образовании составит ____ кв.м.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы» представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с Департаментом архитектуры и строительства на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории муниципального образования «Парабельский район»;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение органов государственной власти, высших должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5. Получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств

федерального бюджета и регионального бюджета Томской области

6. Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

8. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

9. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

- IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

- V. Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования «Парабельский район» муниципальной программы в 2018-2022году

- Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования муниципальной программы в 2018-2022 году, представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

VI. Мероприятия по утверждению не позднее 01 ноября 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы

- целью утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Парабельский район» на 2018 – 2022 годы» в сроки не позднее 01 ноября 2017 года высшими должностными лицами муниципального образования организован еженедельный контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования мероприятий по подготовке проекта указанной муниципальной программы.

Указанная муниципальная программа будет утверждена в срок не позднее 01 ноября 2017 года.

VII. Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Парабельский район» на 2018 – 2022 годы»

Выполненные мероприятия:

а) приняты следующие муниципальные правовые акты:

- постановление Администрации Парабельского района от 09.03.2017 № 151/1 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Парабельский район» на 2018 – 2022 годы»;

- постановление Администрации Парабельского района от 09.03.2017 № 151/1 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы»;

- постановление Администрации Парабельского района от 09.03.2017 № 151/1 «Об утверждении Положение о комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Парабельский район» на  2018 – 2022 годы»;

б) опубликовать (обнародовать) в установленные сроки проект муниципальной программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы» проводится в период с 01 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде по установленной форме по адресу: Администрация Парабельского сельского поселения, с.Парабель, ул.Свердлова, 5.

Адресный  перечень  дворовых  и  общественных  территорий  на  2018-2022

годы сформирован согласно поданным заявкам заинтересованных лиц и результатов проведенной инвентаризации в 2017 году, для участия в программе на 2018-2020 год, Приложение № 8

VIII. Особенности осуществления контроля реализации муниципальной программы в рамках формирования современной городской среды

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной программы созданы следующие комиссии:

Общественная комиссия создана распоряжением Администрации Парабельского района от 09 марта 2017 года № 51/1а.

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации настоящей муниципальной программы.

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, муниципальной программы. Такие предложения принимались по электронной почте, при личном приеме.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

IX. Софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Парабельский район»

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 0,5% из

них:

- благоустройство дворовых территорий 2/3;

- благоустройство общественных территорий 1/3.

Х. Механизм реализации муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Парабельского района.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении №6 к настоящей муниципальной программе.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году, утвержден постановлением Администрации Парабельского района от 09 марта 2017 года № 151/1 а. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории «Парабельского района» 
на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Парабельского района |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Парабельского района Администрация Парабельского сельского поселения Управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами; Подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Парабельский район» |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Парабельский район» 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Парабельский район» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | №; Значение показателя (индикатора); Единица и. 1.мерения; Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; Ед., тыс.кв.м.. 2.; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; Проценты. 3.; Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году); Ед.. 4.; Площадь благоустроенных общественных территорий (всего); Га. 5.; Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; Проценты, рубли. 6.; Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; Чел./часы. 7.; Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; Проценты, рубли. 8.; Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории; Чел./часы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет ____________ рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий __________ рублей; благоустройство общественных территорий _________ рублей; В том числе: за счет средств федерального бюджета - _________ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - _________ тыс. руб.; 2019 год - __________ тыс. руб.; 2020 год - __________ тыс. руб.; 2021 год - __________ тыс. руб.; 2022 год - __________ тыс. руб. за счет средств областного бюджета - ________ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - _________ тыс. руб.; 2019 год - __________ тыс. руб.; 2020 год - __________ тыс. руб.; 2021 год - __________ тыс. руб.; 2022 год - __________ тыс. руб. за счет средств местного бюджета - ________ тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - _________ тыс. руб.; 2019 год - __________ тыс. руб.; 2020 год - __________ тыс. руб.; 2021 год - __________ тыс. руб.; 2022 год - __________ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды: -благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; -благоустройство территорий наиболее часто посещаемых гражданами; |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории «Парабельского района» 
на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования  современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  |
|  |  |  | По состоянию на 01.11.2017 | На 2018-2022 год |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | Ед. |  |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | Га |  |  |
| 5. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты |  |  |
| 6. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |
| 7. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты |  |  |
| 8.. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории «Парабельского района» 
на 2018-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы на 2018-2022 год

| Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник |  | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории «Парабельского района» на 2018-2022 год» |  | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий |  | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий |  | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Проектирование и государственная экспертиза | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации |  | всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории «Парабельского района» 
на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий для создания комфортных условий дворового отдыха граждан; повышение уровня задействования собственников многоквартирных домов в управлении собственными домами. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий | Администрация Парабельского сельского поселения | 2 квартал соотве тству ющего года | 3 кварта соотве тству ющего года | Формирование на дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека; создание для детей мир воображения, развитие их физических способностей; решение проблем с парковками; вовлечение населения в самостоятельное управление многоквартирными домами и повышение ответственности жителей к объектам благоустройства; облагораживание архитектурного облика жилой застройки; обеспечение физической и пространственной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. | - ремонт (асфальтирование) дворовых проездов; - обеспечение наружного освещения дворовых; - установка скамеек (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех) - установка урн для мусора (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех). - оборудование детских площадок - оборудование спортивных площадок - озеленение территории | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий. Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 3: Охват Населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования. Показатель 4: Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель 5: Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой общественной территории для комфортного отдыха населения и улучшения экологического состояния; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Прабельский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий | Администрация Парабельского сельского поселения | 2 квартал соотве тству ющего года | 3 кварта соотве тству ющего года | Облагораживание архитектурного облика жилой и общественной застройки; обеспечение здоровых условий отдыха для жителей города; улучшение экологической обстановки | - устройство тротуаров в том числе из тротуарной плитки для инвалидов и других маломобильных групп населения; - площадки с детскими игровыми комплексами; - декоративное ограждение; -устройство скамеек, урн; -озеленение; -уличное освещение с использованием светильников со светодиодными лампами | Показатель 1: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 2: Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 3: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельскийрайон»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» 
на 2018-2022 годы

| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий (Томская область) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| - Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | кв.м. |  |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения |  |
| 1.3. | Установка скамеек | шт. |  |
| 1.4. | Установка урн | шт. |  |
| - Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента |  |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м |  |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв.м |  |
| 2.4. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв.м |  |
| 2.5. | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. |  |
| 2.6. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м |  |
| 2.7. | Устройство пандуса | п.м. |  |
| 2.8. | Устройство водоотводных лотков | п.м. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» 
на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» 
на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

- Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы».

- В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрации Парабельского сельского поселения по адресу: с. Парабель, ул. Свердлова, 5, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления – управление

управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Парабельским сельским поселение в Управлении Федерального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация Парабельского сельского поселения  информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

10.   Администрация Парабельского сельского поселения обязана:

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на официальном сайте информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов.

11. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» 
на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых и общественных территорий согласно поданным заявкам заинтересованных лиц и результатов проведенной инвентаризации в

2017 году, для участия в программе на 2018-2022 годы»

.

|  | * ( **) Адреса |  | Местоположение общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | многоквартирных | №№ | с.Парабель |
|  | домов в с.Парабель |  |  |
|  |  |  | 2018 год |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 год |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |