Муниципальная программа

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | ## Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ответственный исполнитель муниципальной программы | ## Администрация Парабельского района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации сельских поселений Парабельского района, экономический отдел и отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | Жители Парабельского района, проектные и строительные организации |  |  |  |  |
| Среднесрочные цели социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья. 2. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры. 3. Повышение уровня благоустройства территорий. 4. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели целей |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1.Ввод (приобретение) жилья, кв. м |  | 200 | 200 | 200 |
|  | 2.1.Уровень газификации Парабельского района, % |  | 95 | 96 | 97 |
|  | 2.2.Индекс сокращения объемов потребления энергоресурсов МКД и создание условий для повышения энергоэффективности МКД (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 15 | 15 | 15 |
|  | 3.Количество дворовых и общественных пространств, на которых выполнено благоустройство, ед. |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние, % |  | 23 | 28 | 32 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Задача 2 - Газификация Парабельского района. Задача 3 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района. Задача 4 - Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района. Задача 5 - Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района. Задача 6 – Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1.Ввод (приобретение) жилья, кв. м |  | 200 | 200 | 200 |
|  | 2.Уровень газификации Парабельского района, % |  | 100 | 100 | 100 |
|  | 3.1. Оснащение МКД энергосберегающим оборудованием, % |  | 55 | 70 | 85 |
|  | 3.2. Сокращение объемов потребления энергоресурсов, % |  | 15 | 15 | 15 |
|  | 4.1.Количество дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство, ед. |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 4.2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 5.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % |  | 23 | 28 | 32 |
|  | 5.2. Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, км |  | - | - | - |
|  | 6. Количество размещенных твердых коммунальных отходов, тонн |  | - | 700 | 700 |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности». Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района». Подпрограмма 3 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района». Подпрограмма 4 « Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района». Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района». Подпрограмма 6 « Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации) тыс. рублей | Источники финансирования | всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 9 808,215 | 4 850,00047 | 4 958,21453 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 65 958,434 | 33 254,29953 | 32 704,13447 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 30 347,67546 | 10 065,06294 | 11 433,61252 | 8 849,0 |
|  | Иные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 106 114,32446 | 48 169,36294 | 49 095,96152 | 8 849,0 |