Информация по результатам проведенных в 2012 году контрольных мероприятий за использованием средств, выделенных из бюджета муниципального образования «Парабельский район»

| Наименование | Вид контрольного мероприятия | Результаты контрольного мероприятия | Информация об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ Детский сад «Березка» | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт | - В нарушение статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации вид и объемы работ не определены по источникам финансирования. - В нарушение п. 3 ст. 219, п. 2 ст. 72, ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации Учреждение объявило открытый аукцион в электронной форме и заключило муниципальный контракт № 2.03.003.11.025 от 24.10.2011г. необеспеченный финансированием. | 1)Руководители образовательных учреждений МО «Парабельский район» предупреждены о том, что заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товарно-материальных ценностей необходимо осуществлять в пределах утвержденных лимитов согласно Бюджетного Кодекса Российской Федерации. При осуществлении капитального ремонта, строительства, оплаченных из разных источников финансирования определять по каждому из источников вид и объемы работ. |
| Администрация Новосельцевского сельского поселения | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и оснащение МУК Новосельцевский сельский дом культуры | - Не были применены меры гражданско-правовой ответственности (взыскание штрафа, пени, неустойки) за нарушение сроков выполнения работ по Муниципальному контракту № 00008.10.000155 от 26 июня 2010г., требования о возврате средств и расторжении муниципального контракта не выставлялись. - Не выполнены в полном объеме условия технического задания к муниципальному контракту № 00008.10.000155 от 26 июня 2010г. - Средства, выделенные по Распоряжению Администрации района № 357а от 10.11.2011г., использованы не по целевому назначению. | 1) Нарушения, указанные в Акте проверки, будут учтены при заключении муниципальных контрактов, составлении договоров, смет и Актов приемки объектов. 2) Средства бюджета, выделенные Администрации Новосельцевского сельского поселения, использованные не по целевому назначению, возвращены в бюджет муниципального образования Парабельский район. |
| Муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района Томской области | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на хоккейный корт в 2007-2011 годах | - В Муниципальном контракте № 00001.10.000002 от 11 января 2010 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству пристройки к хоккейному корту, техническое задание содержит новую конфигурацию административно-бытовой пристройки. | 1) Сотрудникам органа местного самоуправления, отвечающим за выполнение муниципальных контрактов в области строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной инфраструктуры муниципального образования Парабельский район было разъяснено о необходимости ведения контроля исполнения муниципальных контрактов в части соответствия технического задания и выполняемых работ подрядными организациями по заключенным муниципальным контрактам. 2) Сотрудникам органа местного самоуправления, отвечающим за выполнение муниципальных контрактов в области строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной инфраструктуры муниципального образования Парабельский район указано на необходимость контроля сроков исполнения муниципальных контрактов и на недопустимость переноса сроков по муниципальным контрактам. 3) Юристу Администрации Парабельского района поручено обязательное ведение претензионной работы с подрядными организациями в случае неисполнения условий муниципального контракта 4) Заместителю главы района по вопросам безопасности и правовому обеспечению поручено ведение контроля по обязательному применению мер гражданско-правовой ответственности к субъектам, не исполняющим условия муниципальных контрактов, а в случае уклонения стороны от исполнения муниципального контракта принятия мер по расторжению контрактов. |
| МБУЗ Парабельская районная центральная больница | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт | В проверяемом периоде за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Думы Парабельского района № 20 от 23.12.2010г. «О бюджете муниципального образования «Парабельский район на 2011 год» на капитальный ремонт муниципальному учреждению Парабельская центральная районная больница предусмотрено 580 000 руб. | Бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт использованы по целевому назначению. |
| МКУ Отдел Культуры | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие культуры Парабельского района на 2011-2015гг..» в 2011 году | - В нарушение Положения «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» № 373-П от 12.10.2011г. и Трудового Кодекса Российской Федерации выдача денежных средств под отчет производится лицам, не входящими в штат сотрудников МКУ Отдел культуры. | 1) МКУ Отдел культуры администрации Парабельского района издан приказ № 61/01-08 от 19.12.2012г. о необходимости: - производить выдачу денежных средств под отчет в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011г. N 373-П.; - осуществлять расходование средств с применением классификатора сектора государственного управления. |