ДУМА

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

17.05.2007											№  19

Об утверждении  Программы реконструкции

и модернизации  котельной Нарымской

средней школы, использующей в качестве

топлива нефть

Рассмотрев решение Совета Нарымского сельского поселения от 12.04.2007 г.  № 105 и в  соответствии с Законом Томской области от 12.01.2007 г. № 18-ОЗ «О предоставлении субвенций местным бюджетам на компенсацию энергоснабжающим организациям убытков, связанных с ростом цен на топливо (нефть, мазут), и (или) на реконструкцию и модернизацию котельных,  использующих в качестве топлива нефть или мазут»,

ДУМА    РЕШИЛА:

- Утвердить Программу реконструкции и модернизации котельной Нарымской средней школы, использующей в качестве топлива нефть.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2007 года, и действует по 31 декабря 2007 года.

Председатель Думы							Г.Д. Аминов

Приложение № 1

к решению Думы

№ 19 от 17.05.2007

ПРОГРАММА

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

Котельной Нарымской средней школы

| № п/п | Мероприятие | Стоимость оборудования | Стоимость работ по монтажу | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка сетевых насосов Wilo типа СronoLine – IL 65/200-11/2 | 2*59130.00=118260,00 | 38000 | Областной бюджет | 20/YIII.2007 |
| 2 | Установка погодоведомой автоматики | 106000 | 16000 | Областной бюджет | 20/YIII.2007 |
| 3 | Установка защиты котлов от низкой температуры обратной сетевой воды | 84.800,00 | 14000 | Областной бюджет | 20/YIII.2007 |
| 4 | Модернизация топливных горелок Weishaupt | 56.483,80 | 12000 | Областной бюджет | 20/YIII.2007 |
| 5 | Монтаж резервуарного парка для хранения нефти объемом 100 м3 (монтаж двух ёмкостей объемом по 50 м3) | 154000 | 28000 | Областной бюджет | 20/YIII.2007 |
|  | Итого | 519543,80 | 108000 |  |  |
|  | Всего по плану | 627543,80 |  |  |  |