ДУМА

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

27.05.2010											№  30

О внесении изменений в  муниципальную

целевую программу «Газификация

Парабельского района на 2006 – 2010 годы»

В целях приведения муниципальной целевой программы «Газификация Парабельского района на 2006 – 2010 годы» в соответствие с действующим законодательством и на основании протеста прокурора Парабельского района от 01.03.2010 № 32-2010,

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Газификация Парабельского района на 2006 – 2010 годы», утвержденную решением Думы Парабельского района от 20.04.2006 № 47 изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Думы Парабельского района от 24.12.2009 № 47 считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением возложить на бюджетно-экономическую комиссию Думы Парабельского района (И.Я. Линов).

Председатель									Г.Д. Аминов

Приложение к решению

Думы Парабельского района

№ 30  от 27.05.2010 года

Паспорт Муниципальной  целевой программы « Газификация  		Парабельского района на период 2006-2010гг.»

Наименование		Муниципальная  целевая программа «Газификация Парабельского района на период 2006-2010гг.» (далее - программа)

Основание для разработки		Закон Томской области от 19.02.2004 «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»».

Заказчик программы	Администрация района.

Разработчик программы	Администрация района

Цели и задачи программы	Основными целями программы являются:

- развитие системы газоснабжения Парабельского района  в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом;

- улучшение экологической обстановки:

- повышение надежности  системы газоснабжения с. Парабель, решение вопроса дефицита тепловой энергии и предотвращения угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения района.

Основными задачами

программы являются:

- определение основных направлений и этапов строительства газораспределительных сетей, согласование сроков газификации отдельных населенных пунктов района и микрорайонов райцентра. подготовка потребителей к приему газа;

- определение наиболее перспективных направлений использования сжиженного и природного газа.

Сроки и этапы реализации

программы			  -   1 этап -  2006 – 2007гг

2 этап – 2008 – 2010гг

Необходимый объем и

прогнозируемые источники

финансирования		 -   Потребность в финансовых  ресурсах  39,1млн. руб.,

по первому этапу  14,2 млн. руб.,

по второму этапу- 24,9

Ожидаемые конечные

Результаты:   - Повышение уровня газификации района и                                                        увеличение объемов потребления природного газа на

1,5 млн. куб.м.

- Повышение уровня благоустройства жилищного фонда за счет газификации 770 квартир на природном газ и 500 квартир на сжиженном газе

- Снижение дефицита тепловой и электрической энергии;

- Улучшение экологической обстановки в регионе за счет сокращения выбросов вредных веществ;

- Улучшение бытовых условий населения Парабельского района.

1. Общие положения

Программа «Газификации Парабельского района на 2006-2010гг.» разработана в соответствии с Законом Томской области «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2012 года»».

Программа содержит план мероприятий по основным направлениям решения газификации Парабельского района, первоочередного обеспечения потребностей населения района дешевым видом топлива, снижения финансовой нагрузки на бюджет района, обеспечения занятости и создания дополнительных рабочих мест.

Особенностью программы является ее социальная направленность - улучшение бытовых условий населения Парабельского района, реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения.

Программа предусматривает газификацию 2-х населенных пунктов, газификацию микрорайона индивидуальной застройки, расширение газификации райцентра.

Выполнение программы позволит за счет поставок для коммунальных нужд природного газа, вместо угля, нефти и дров, снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, повысить уровень жизни, приблизить условия жизни населения района к жизни городского населения.

2. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами.

По состоянию на 01. 01. 2006г в Парабельском районе:

1. Количество газифицированных объектов составляет        1104 объектов

из них, жилищный фонд				       1051 квартира

объекты социальной сферы и торговли		       36

прочие объекты					       17

2. За 2006 год газифицировано       			       151 объект

3. Общая протяженность газопроводов составляет	       50900 метров

из них, низкого давления 				       36000 метров

высокого давления				       14900 метров

4. Наличие газорегуляторных пунктов			       11

из них, ГРП						       1

ШРУ и ПШГР					       10

5 Производительность газораспределительных пунктов	       7200 куб. м. в час.

6. Годовой объем потребления природного  газа составляет

Всего						       6, 5 млн. куб. м.

население					       2,5млн. куб. м.

социальная сфера				       0,5 млн. куб. м.

прочие объекты				      3,5 млн. куб. м.

7. Количество потребителей сжиженного газа		      230 потребителей

Средний уровень газификации квартир Парабельского района  составляет-19,8 %;

в т.ч в районном центре – 31,6%

Низкий уровень газификации района вызван слабым развитием системы газоснабжения района. В районе газоснабжение осуществляется от одного ГРП, райцентр, д. Костарево и небольшая часть п. Кирзавод снабжаются от этой ГРП.

Развитие газификации района является одним из решающих факторов социально-экономического развития района, дальнейшее развитие газификации позволит улучшить социально-бытовые условия жизни населения района, повысить уровень комфортности жилищ.

Основными потенциальными потребителями газа в районе является население д. Бугры, п. Кирзавод, Костарево района индивидуальной застройки «Светлый», микрорайонов жилой застройки райцентра ул. Мира, Октябрьская, Юбилейная, Транспортная; ул. Гагарина, Пушкина, Строительная, Светлая; ул. Учебная; ул. 30-лет Победы. Из объектов производственной сферы потенциальные потребители Парабельский хлебозавод, молочно-товарная ферма КСХП «Приобское», индивидуальные предприниматели занимающиеся производством.

На настоящее время в районе имеется 230 потребителей сжиженного газа, использующего сжиженный баллонный газ на бытовые цели приготовления пищи.

Потенциальными потребителями сжиженного газа я является население Нарымского сельского поселения. Применение сжиженного газа позволит сократить расход электрической энергии для целей приготовления пищи населением. Основными потенциальными  потребителями сжиженного газа в районе   являются  автозаправочная станция и межрайонный  пункт заправки баллонов

Проблемы совершенствования и развития газоснабжения Парабельского района требуют комплексного решения целого ряда задач, что является причиной разработки настоящей программы.

3. Основные цели и задачи программы

3.1. Цели программы

Основными целями районной программы «Газификация Парабельского района на 2006-2010гг» являются:

- обеспечение внутреннего спроса на природный и сжиженный газ, наращивание газификации посредством дозагрузки действующих газопроводов дальнейшего развития газификации райцентра за счет строительства газораспределительных устройств в районах жилой застройки неохваченных газификацией, расширение объемов газификации за счет газификации новых населенных пунктов, развитие сети снабжения сжиженным газом населенных пунктов Нарымского сельского поселения;

- повышение надежности теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения  населенных пунктов района;

- решение вопроса дефицита тепловой и электрической энергии, предотвращение угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения населения района;

- улучшение экологической обстановки в районе;

- снижение объема отвлекаемых из районного бюджета средств, предназначенных для приобретения и доставки в район угля и дизельного топлива.

3.2. Задачи программы

Основными задачами программы являются:

- определение основных направлений и этапов газификации райцентра и населенных пунктов района;

- обоснование рациональной доли природного и сжиженного газа в топливно – энергетическом балансе района;

- определение наиболее перспективных направлений использования природного и сжиженного газа;

Программа определяет масштаб проблемы и сроки ее решения, потребность в финансовых ресурсах, меры и пути реализации. Программой планируется осуществление следующих мероприятий:

- газификация двух населенных пунктов района;

- газификация пяти микрорайонов райцентра;

- строительство семи газораспределительных пунктов;

- строительство автомобильной газовой заправочной станции;

- строительство склада хранения баллонов сжиженного газа;

- строительство межрайонного пункта заправки баллонов сжиженного газа.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы предусматривается в 2 этапа:

ПЕРВЫЙ ЭТАП-(2006-2007гг),

ВТОРОЙ ЭТАП-(2008-2010гг)

На первом этапе программы предусматривается газификация объектов требующих минимальных затрат финансовых ресурсов.

На втором этапе программы предполагается газификация населенных пунктов.

6. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовых ресурсах для реализации программы составляет  39,1млн. руб.

по первому этапу  14,2 млн. руб.

по второму этапу   24,9 млн. руб.

Источники финансирования:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет;

- внебюджетные источники.

- Оценка ожидаемой эффективности, социально-экономических и экологических результатов реализации программы

В результате реализации Программы на территории района должно быть обеспечено:

- повышение уровня газификации населенных пунктов района;

- повышение потребителей газа до_1874____

- открытие автомобильной газовой заправочной станции;

- обеспечение населения Нарымского сельского поселения сжиженным газом 500 квартир;

- повышение надежности системы теплогазоснабжения населенных пунктов района.

###### ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО ПРОГРАММЕ «ГАЗИФИКАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2006-2010гг.»

данные за 2006 г. в ценах на 01.01.2006года

| Наименование направлений, видов работ и мероприятий с указанием их месторасположения | Мощность, объем работ | Сроки начала и окончания | Этапы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Виды затрат |  |
|  |  |  |  |  | капвложения | НИОКР | Прочие текущие |  |
| 1.Газификация с.Парабель 1.1 Строительство газопроводов вводов к жилым домам 1.2Газификация мкр. ул.Октябрьская –Юбилейная –Мира, Транспортная 1.3Газификация мкр.ул.Пушкина-Гагарина- Светлая-Строительная 1.4 Газификация мкр. ул.30лет Победы 1.5 Газификация мкр. ул. Учебной, д.Сухушино 1.6 Газификация мкр. индивидуальной застройки «Светлый» итого | 5,0км. 1,5 км 2,0 км 1,5км 2,0км 3,0км 14,0 км | 2006-2010 2006 2006 2007 2009 2008-2010 | 2006-2010 2006 2006 2007 2009 2008-2010 | 5,0 2,8 3,0 2,0 2,5 4,0 19,3 | 5,0 2,5 2,8 1,8 2,2 3,6 17,9 | 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 1,4 |  | Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет |
| 2. Газификация д. Бугры | 3.2км | 2007-2008 | 2007-2008 | 4,8 | 4,5 | 0,3 |  | Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет |
| 3. Газификация д. Кирзавод | 4,5км | 2008-2010 | 2008-2010 | 5,5 | 5,1 | 0,4 |  | Федеральный бюджет Областной бюджет Районный бюджет |
| 4. Газификация д. Толмачево | 5.0км | 2010 | 2010 | 0,2 | - | 0,2 |  | Областной бюджет Районный бюджет |
| 5. Строительство АГЗС д. Кирзавод | 20,0 куб. м. сжиженного газа | 2006 | 2006 | 3,0 | 3,0 | - |  | ООО Томскоблгаз |
| 6. Обеспечение сжиженным газом населения Нарымского и Старицинского сельских поселений | 500 квартир | 2007-2010 | 2007-2010 | 0,5 | 0,5 |  |  | ООО Томскоблгаз |
| 7. Газификация квартир в.т.ч. с. Парабель д. Костарево д. Бугры п. Кирзавод | 770 500 80 70 120 | 2006-2010 | 2006-2010 |  |  |  |  | средства населения |
| 8. Ремонт газопроводов | 31,3 | 2006-2010 | 2006-2010 | 5,5 | 5,0 | 0,5 |  | Средства ГРО |
| Итого | 21,7км. 770квартир 500квартир |  |  | 58,1 | 53,9 | 4,2 |  |  |