ДУМА

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

21.12.2012 г.				                  	                                     	 № 60

О ходе исполнения наказов избирателей,

поступивших в период избирательной компании

Главы Парабельского района и депутатов

Думы района IV созыва

за период 2011 – 2012 гг.

Рассмотрев информацию заместителя Главы Парабельского района – Управляющего Делами А.А. Костарева  о  ходе исполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной компании Главы Парабельского района и депутатов Думы района IV созыва за период 2011 – 2012 гг.,

ДУМА РЕШИЛА:

1. Информацию «О ходе исполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной компании Главы Парабельского района и депутатов Думы района IV созыва за период 2010 – 2011 гг.» принять к сведению.

2. Оставить на  контроле  наказы избирателей, согласно приложения.

3. Контроль за исполнением возложить на социальную комиссию (Р.Ю. Саитов)

Председателя Думы                                                              		Г.Д. Аминов

Приложение  к решению

Думы Парабельского района

от 21.12.2012г.  № 60

Перечень наказов

избирателей, поступивших в период

избирательной компании Главы Парабельского района и депутатов

Думы района IV созыва, оставшихся на контроле на 2013-2015 годы

| № п/п | Содержание обращения (поручения) | Ответственный | Срок испол-нения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАРАБЕЛЬ |  |  |  |  |
| 1 | Заасфальтировать улицы Горького, Комсомольскую. | Либрехт Е.С. | 2013 -2014 г. |  |
| 2 | Провести ремонт ДШИ | Фокина И.П. | 2013 г. |  |
| 3 | Завершить ремонта здания музея боевой и трудовой славы (1 этаж) | Бондаренко Д.Г. Фокина И.П. | 2011-2013 г. |  |
| 4 | Достроить хоккейный корт | Лепехин С.А. | 2013 г. |  |
| 5 | Провести асфальтирование у гимназии | Либрехт Е.С. | 2013 г. |  |
| 6 | Отремонтировать канализацию по ул. Нефтяников, 2 | Лепехин С.А., Карлов Д.В. | 2013г. |  |
| 7 | Решить вопрос по приведению в нормативное состояние автодороги до дальней пристани | Лепехин С.А. | 2011 г. | Проведен текущий ремонт. Выделен битый кирпич, дорога поддерживается в проезжем состоянии. |
| Толмачево |  |  |  |  |
| 8 | Строительство станции обезжелезивания и водоводов | Лепехин С.А. | 2014 г. |  |
| Нельмач |  |  |  |  |
| 9 | Отремонтировать уличные электрические сети | Лепехин С.А. | 2014 г. |  |
| Нестерово |  |  |  |  |
| 10 | Построить тротуары | Сухушина Т.В. | 2013г. |  |
| 11 | Строительство станции обезжелезивания | Лепехин С.А. | 2014 г. |  |
| Новосельцево |  |  |  |  |
| 12 | Построить станцию обезжелезивания | Лепехин С.А. | 2013 г. |  |
| Нарым |  |  |  |  |
| 13 | Запланировать ремонт Дома культуры | Фокина И.П., Абдрашитова С.В. | 2013 г. |  |
| 14 | Порешать вопрос по реставрации лавки купца Родикова и возможности переноса туда магазина сельпо | Рязанова Е.А., Фокина И.П. | 2012-2013 г. |  |
| Прокоп |  |  |  |  |
| 15 | Построить станцию очистки воды | Лепехин С.А. | 2013 |  |
| Старица |  |  |  |  |
| 16 | Построить водоводы | Лепехин С.А. Фриц Д.Д. | 2014 г. |  |