АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

(в ред. постановления Администрации Парабельского района от 01.10.2012 г. № 796/1а, от 05.12.2013 г. № 944а, от 11.07.2014 г. № 646а, от 25.07.2014 г. № 689а)

03.10.2011 г.                              					                                  №  637а

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района, Томской области на  2010 – 2012 годы и на период до 2020 года.

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района С.А. Лепехина.

Глава  района					                    	                             А.Л. Карлов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы Парабельского района

от 03.10.2011 г.   № 637а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 – 2012 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»

Паспорт программы	4

1.	Введение	6

2.	Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения	7

3. Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР	11

4. Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива	14

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования	18

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий	22

7. Подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	25

7.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»	25

7.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»	35

7.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»	36

7.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, (строениях), сооружениях»	41

7.5. Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые  энергетические ресурсы с использованием приборов учета»	43

7.6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергоснабжении от дизель - электрических станций»	49

7.7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве»	52

7.8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности»	53

7.9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»	54

7.10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»	55

8. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	56

9. Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам.	60

10. Предложения по привлечению внебюджетных источников для финансирования мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере	62

11. Пропаганда энергосбережения в Парабельском районе	63

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Координатор программы | Администрация Парабельского района |
| Разработчик Программы | ООО «Лекс-Консалтинг» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап: 2010-2012 годы. 2 этап: 2013-2015 годы. 3 этап: 2016-2020 годы. |
| Цель Программы | - обеспечение роста целевых показателей МО «Парабельский район» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Парабельский район»; - повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Парабельский район»; - повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | - организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере района; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования 346446 тыс. руб. в том числе: - федеральный бюджет – 149400 тыс. руб.; - областной бюджет – 65400 тыс. руб.; - бюджетные средства – 127972 тыс. руб.; - средства предприятий – 3724, 0 тыс. руб. |

# Введение

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, который по способности решать проблему обеспечения экономического роста страны сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов.

Энергоемкость российской экономики существенно превышает в расчете по паритету покупательной способности аналогичный показатель в США, в Японии и развитых странах Европейского Союза.

Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания экономического роста страны. По оценке, до 2015 года темпы снижения энергоемкости при отсутствии скоординированной государственной политики по энергоэффективности могут резко замедлиться. Это может привести к еще более динамичному росту спроса на энергоресурсы внутри страны. Запасов нефти и газа в России достаточно, однако увеличение объемов добычи углеводородов и развитие транспортной инфраструктуры требуют значительных инвестиций.

Существует два пути решения возникшей проблемы:

первый - крайне капиталоемкий путь наращивания добычи нефти и газа и строительства новых объектов генерации;

второй - существенно менее затратный, связанный с обеспечением экономического роста в стране за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе Парабельского района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, в промышленности.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды, что как следствие ведет к развитию следующих проблем:

- росту тарифного давления на ЖКХ района, организации бюджетного финансирования, на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения, должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых решений и мероприятий, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, промышленности, а также превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного  хозяйства.

# Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения

На сегодняшний день в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном уровне действуют следующие нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Указ Президента РФ от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг"

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 "Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд"

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. № 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 235 "О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

10. Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2010 № 30-р «Об утверждении плана мероприятий по переходу в 2010 году к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями, в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе на основе метода доходности инвестированного капитала, а также об утверждении сроков перехода»

11. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Согласно ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, ст. 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относит установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги, которых подлежат установлению органами местного самоуправления.

Муниципальные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, и требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать:

1) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы;

2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных мероприятий;

3) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования указанных мероприятий.

Муниципальные образования при разработке муниципальных программ должны руководствоваться обязательным перечнем мероприятий, подлежащих включению. В частности в соответствии Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ к таким мероприятиям относятся:

1) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3) мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

4) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

5) мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

6) мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

7) мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

8) мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источником природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения;

Примерный перечень мероприятий утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Согласно заключительному положению ч. 3 ст. 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть утверждены до 1 августа 2010 г.

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации коммунального комплекса)

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесено установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ).

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» Минэкономразвития России совместно с Минэнерго России и ФСТ России в срок до 1 февраля 2010 года должны были разработать Правила установления требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. В данный момент этот документ находится в стадии разработки. Поэтому с момента утверждения вышеуказанных правил органы местного самоуправления, наделенные полномочиями в области регулировании цен (тарифов) должны разработать требования к программам  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с муниципальным участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. До 15 мая 2010 года органы местного самоуправления должны обеспечить разработку программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с муниципальным участием  и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 3. Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР

Статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается порядок обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета, используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы и четко определены сроки в которые производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Анализ схем учета топливно-энергетических ресурсов Парабельского района показывает, что на момент разработки программы, в среднем только 50% от всего объема потребленных в районе энергоресурсов рассчитываются с использованием приборов учета. Это наглядно показано на рисунках 3.1 - 3.4.

Рисунок 3.1. Объем потребления электрической энергии

На рисунке 3.1 показано, что весь объем электроэнергии (100%), потребленный за 2007, 2008, 2009 года,  рассчитан  с использованием  приборов учета.

В разделе Программы, где рассматривается вопрос об оснащении приборами учета, в мероприятиях предложено заменить однотарифные счетчики электроэнергии на двухтарифные в тех учреждениях, где работа идет круглосуточно. Данное мероприятие позволит снизить расходы на оплату электрической энергии.

Также переход на двухтарифные счетчики предусмотрен для зданий и сооружений, где работают насосы и электрические котлы, для которых также характерен круглосуточный режим работы. В качестве организационного мероприятия необходимо рассмотреть перевод части оборудования на ночной режим работы, что позволит оптимизировать работу оборудования и снизить расходы на оплату потребленной электрической энергии.

Рисунок 3.2. Объем потребления воды

Как показано на рисунке 3.2. только 4,2% от общего объема потребленной воды в 2009 году рассчитывается по приборам учета, в качестве мероприятия по оптимизации Расчетов за потребленную воду, в программных мероприятиях предусмотрена установка приборов учета холодной воды.

На рисунке 3.3. показано, что в среднем только 21% от общего объема потребленной тепловой энергии за 3 года рассчитано с использованием приборов учета. Установка приборов учета предусмотрена как на источниках, так и у потребителей. Тем самым комплексный учет позволит не только определять фактически потребленную тепловую энергию, но и определять наличие потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя при транспортировке.

Рисунок 3.3. Объем потребления тепловой энергии

На рисунке 3.4. показано, что весь объем  природного газа (100%), потребленный за 2007, 2008, 2009 года, рассчитан с использованием приборов учета.

Рисунок 3.4. Объем потребления природного газа

Как показывает практика, один из важных этапов на пути к повышению энергоэффективности является разработка современной комплексной системы учета ресурсов позволяющей контролировать объем производства и потребления энергоресурсов и своевременно принимать решение по оптимизации работы системы с целью повышения эффективности ее работы. Учет потребляемых энергетических ресурсов, тепла, электрической энергии газа и воды, формирует понимание о фактическом потреблении. В большинстве случаев фактическое потребление отличается от расчетного в меньшую сторону на величину от 5 до 20 %, что позволяет снизить финансовую нагрузку на потребителя. Помимо этого, приборный учет, отражая реальную картину, дисциплинирует потребителя и стимулирует его к применению как организационных так технических мероприятий, что влечет за собой дальнейшее снижение потребления энергоресурсов.

Внедрение в систему учета потребленной электрической энергии комплекса АСКУЭ, позволяет фактически исключить коммерческие потери, а также снизить эксплуатационные затраты энергоснабжающей организации.

# 4. Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива

В  системах электроснабжения  Томской области существуют следующие проблемы в децентрализованных зонах, к которым относится, в том числе и Парабельский район:

- большой разброс потребителей электроэнергии в децентрализованной зоне, малая плотность населения и слабая коммуникация между населенными пунктами.

- высокая транспортная составляющая в стоимости топлива, обусловленная географической удаленностью от поставщиков топлива, многозвенностью и ограниченностью сроков завоза топлива.

- завышение установленной мощности и сверхнормативный расход топлива вследствие превышения срока службы ДЭС усугубляет положение в области ценообразования.

В итоге децентрализованные зоны области характеризуются недостаточной эффективностью и, как следствие, завышенной стоимостью производимой электроэнергии.

На территории Парабельского района Томской области существует потенциальная возможность использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (ВНИЭ). В таблице 4.1 представлены основные технологии использования ВНИЭ с описанием потенциальной возможности использования на территории Парабельского района.

Основные технологии использования ВНИЭ

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | Краткое описание, потенциал использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газогенераторные электростанции на древесном топливе | Эффективны в районах децентрализованного электроснабжения. В случае конкуренции с дизельными электростанциями они вырабатывают существенно (в несколько раз) более дешевую электроэнергию и являются наиболее предпочтительными источниками электрической энергии для изолированных потребителей. Томская область богата лесными ресурсами. В период наибольшего развития лесопромышленной деятельности отходы отрасли составляли 260 тыс. т. Даже во время наибольшего развития лесозаготовок лесная промышленность использовала лишь около четвертой части древесного запаса, подлежащего рубке, что привело к накоплению спелых и перестойных насаждений. С учетом этого при коэффициенте полезного действия газогенераторных электростанций 20 процентов возможности производства электроэнергии для Томской области в целом составляют примерно 160–640 млн. кВт*ч (т.е. 3 - 12 процентов суммарного производства электроэнергии). |
| 2 | Ветроэнергетические установки | Конкурентоспособны по сравнению с дизельными электростанциями в районах децентрализованного электроснабжения при средней скорости ветра более 3,4 м/c (такие скорости характерны для значительного количества населенных пунктов). Их использование позволяет уменьшить выработку электроэнергии на дизельных электростанциях и экономить дорогое дизельное топливо. |
| 3 | Малые гидроэлектростанции деривационного типа | Могут оказаться эффективными для электроснабжения изолированных потребителей, однако условия для строительства таких гидроэлектростанций в Томской области неблагоприятны вследствие равнинности рельефа. Возможные масштабы развития малой гидроэнергетики невелики – несколько установок единичной мощностью порядка сотен киловатт. |
| 4 | Использование залежей торфа | Большие запасы торфа позволяют (в случае наращивания его добычи и производства топливных брикетов) значительно снизить зависимость Томской области от привозного угля, потребляемого котельными. Ограничений на возможности добычи торфа не выявлено. |
| 5 | Геотермальное теплоснабжение | Конкурентоспособно с котельными на всей территории области. Пункты, в которых выявлены термальные месторождения, имеются потребности в тепловой энергии, и возможно строительство соответствующих систем: Нарыме, Парабели. Однако низкая температура термальных вод требует разработки специального оборудования, которое в настоящее время на рынке недоступно. |
| 6 | Тепловые насосы | Внедрение может быть целесообразно по экологическим или социальным критериям. |
| 7 | Использование солнечной энергии | Использование солнечной энергии для электро- или теплоснабжения экономически неэффективно и применение этих технологий в заметных масштабах нецелесообразно. |

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии обеспечивают наибольший экономический эффект в районах децентрализованного электроснабжения, где они конкурируют с дизельными электростанциями. Основные затраты на электроснабжение связаны с закупкой дизельного топлива и его транспортировкой, стоимость отпускаемой потребителям энергии в связи с этим очень высока. Наиболее эффективным для использования в целях получения энергии в Парабельском районе Томской области является применение газогенераторных электростанции на древесном топливе и ветроэнергетических установок. Валовой потенциал ветровой энергии Парабельского района представлен в таблице 4.2.

Валовой потенциал ветровой энергии Парабельского района

Таблица 4.2.

| Наименование района | Удельная энергия ветра кВт∙ч/м2 ∙год | Площадь территории тыс.км2 | Валовой потенциал территории WВ, 106 ∙кВт∙ч/км2 ∙год |
| --- | --- | --- | --- |
| Парабельский район | 326 | 36,71 | 19,95 |

Характеристики ветрового режима подтверждают возможность участия энергетики воздушных потоков в энергобалансе децентрализованных зон.

В таблице 4.3. представлены объемы возможного использования ветро- и биоэнергетического оборудования на территории Парабельского района.

Объемы возможного использования ветро- и биоэнергетического оборудования

Таблица 4.3.

| Наименование района | Вид энергоресурса | Объем возможной годовой выработки, тыс. кВтч | Объем вытесняемого топлива, т.у.т./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Парабельский район | энергия биомассы | 2899,5 | 1217,2 |
|  | энергия ветра | 120,9 | 37,79 |

Представленные данные характеризуют перспективную возможность внедрения технического ресурса энергоресурсов ветра и биомассы лесов для улучшения условий энергообеспечения. Для эффективной реализации необходимо произвести оценку применительно к конкретной местности, на которой предполагается использование ВНИЭ. Для этого предлагается алгоритм, приведенный на рисунке 4.1.

Оценка внедрения автономных источников на ВНИЕ

Выбор населенного пункта, децентрализованной системы электроснабжения

Оценка принадлежности населенного пункта к ветропотенциальной зоне

Обеспеченность только био-

энергетическими ресурсами

Определение показателей энергоснабжения от ДЭС (стоимость электроэнергии, расход ГСМ, срок службы)

Обеспеченность ветроэнер

гетическим потенциалом

Сравнительный анализ эффек-

тивности систем электроснабжения

Выбор перспективного для внедрения варианта автономной системы электроснабжения

Определение технико-экономических показателей

Оценка энергоэффективности внедрения систем электроснабжения на базе ВНИЭ

Рисунок 4.1. Алгоритм оценки эффективности внедрения систем энергоснабжения на базе ВНИЭ

Исследование технической базы возобновляемой энергетики позволило определить:

- На данный момент развития энергооборудования на биомассе наиболее перспективной является технология газификации биотоплива с использованием биоэнергетических электростанций газогенераторных и газодизельных установок фирмы Flex Technologies Inc;

- Выбор оптимальных типов ВЭУ для условий Томской области  наиболее эффективен из установок серии Ф«Бриз – 5000», «ВЭС – 10ТМ»,    «ВЭУ – 16/30», «Муссон – Ф30», « АВЭ – 250СМ».

На территории ветропотенциальной зоны целесообразно рассматривать варианты использования других возобновляемых источников энергии или применение традиционных систем электроснабжения на базе ДЭС, а также совместного использования ВЭУ совместно с дизельным генератором для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

В рамках настоящей программы предлагается в рассматриваемый период выполнить разработку проекта строительства ветросолнечной электрической установки в селе Алатаево.  Использование для энергоснабжения села Алатаево ветросолнечной электрической установки, позволит исключить затраты на эксплуатацию сетей электроснабжения, потери в сетях при передаче энергии потребителю, для снижения коммерческих потерь электрической энергии в проекте необходимо предусмотреть внедрение комплекса АСКУЭ с обеспечением централизованного диспетчерского контроля за работой системы.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования

В таблице 5.1., приведен сводный перечень программных мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года».

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 5.1.

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й этап |  |  | 2-й этап | 3-й этап |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |
| 1 | Проведение энергетического обследования, объектов. | 65 | 13 200 | 0 | 6 200 | 7 000 |  |  |
| 2 | Диагностика котлов, шт. | 55 | 7 900 | 0 | 2 650 | 5 250 |  |  |
| 3 | Разработка проекта реконструкции системы отопления поликлиники с. Парабель, шт. | 1 | 500 | 0 | 250 | 250 |  |  |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 221 | 44 | 11 | 33 | 0 |  |  |
| 5 | Надземная прокладка трубопровода в ППУ-ОЦ, в двухтрубном исполнении с подключением к котельному оборудованию (d=108)к зданию Администрации Заводского с. П., м. | 50 | 250 | 0 | 250 | 0 |  |  |
| 6 | Демонтаж котельного оборудования в здании Администрации Заводского с. П., ед. | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| 7 | Разработка проекта и строительство сетей с подключением потребителей котельной Газовиков к котельной Нефтяник, ед. | 1 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |  |  |
| 8 | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 14 | 720 | 0 | 720 | 0 |  |  |
| 9 | Замена изоляции трубопроводов наземного исполнения в Парабельском и Старицинском с. П., км. | 1 | 870 | 0 | 435 | 435 |  |  |
| 10 | Демонтаж котлов котельной Газовиков с. Парабель, шт. | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 11 | Устройство химводоподготовки, ед. | 8 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 |  |  |
| 12 | Разработка проекта на замену тепловых сетей в 2-х трубном исполнении в Нарымском с. П.., шт. | 2,24 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |  |  |
| 13 | Демонтаж водонапорной башни в Старицинском с. П., шт. | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 14 | Разработка проекта и установка резервуара V= 25 м3 с подключением (Водонапорная башня) в Старицинском с. П., шт. | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 |  |  |
| 15 | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 21 | 105 | 0 | 105 | 0 |  |  |
| 16 | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 54 | 8 810 | 0 | 5 540 | 3 270 |  |  |
| 17 | Замена существующего учета электрической энергии на 2х тарифные электросчетчики, ед. | 43 | 301 | 0 | 35 | 266 |  |  |
| 18 | Установка приборов учета ХВС, ед. | 21 | 240 | 0 | 220 | 20 |  |  |
| 19 | Разработка проекта и установка комплекса АСКУЭ в Нарымском с. П., комплекс.. | 1 | 7 000 | 0 | 2 500 | 4 500 |  |  |
| 20 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150 в Старицинском с. П., ед. | 63 | 94,5 | 0 | 94,5 | 0 |  |  |
| 21 | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250 в Заводском с. П., ед. | 65 | 130 | 0 | 130 | 0 |  |  |
| 22 | Разработка проекта на замену ветхих линий электропередач с использованием СИП в Заводском с.п., шт. | 39 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |
| 23 | Разработка проекта на установку ветросолнечной электрической установки в селе Алатаево, шт. | 1 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  |
| 24 | Разработка проекта на замену ветхих линий электропередач в с. Нарым на СИП, шт. | 39 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |
| 25 | Разработка проекта на строительство здания котельной, шт. | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 26 | Разработка проекта и замена котельного оборудования ПО «Хлебозавод», шт. | 2 | 140 | 0 | 140 | 0 |  |  |
| 27 | Замена ламп ДРЛ на ДНАТ в Парабельском АТП, ед. | 4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 |  |  |
| 28 | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 42 | 1 290 | 0 | 1 290 | 0 |  |  |
| 29 | Газификация с.Толмачево (11 очередь) д.Вялово, д.Голещихино | 9,0 | 18600 |  |  |  | 18600 |  |
| 30 | Газификация д.Прокоп | 6 | 60000 |  |  | 30000 | 30000 |  |
| 31 | Газификация п.Заводское | 9,0 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |
| 32 | Газификация с.Новосельцево | 15 | 70000 |  |  |  | 30000 | 40000 |
| 33 | Строительство водопровода д. Бугры | 1,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  |
| 34 | Реконструкция водопровода с. Парабель | 5 | 15000 |  |  |  | 7000 | 8000 |
| 35 | Строительство водопровода п. Прокоп | 2 | 6600 |  |  |  | 3600 | 3000 |
| 36 | Реконструкция станции обезжелезивания воды с. Парабель | 1 | 50000 |  |  |  | 25000 | 25000 |
| 37 | Реконструкция станции обезжелезивания воды с. Толмачево | 1 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| 38 | Реконструкция станции обезжелезивания воды д. Нестерово | 1 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| 39 | Реконструкция станции обезжелезивания воды д. Чигара | 1 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| 40 | Реконструкция станции обезжелезивания воды п. Прокоп | 1 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| 41 | Строительство ветро-солнечной станции мощностью 25 кВт для электроснабжения с. Алатаево | 1 | 4500 |  |  | 4500 |  |  |
| 42 | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки д. Сухушино | 0,7 | 1100 |  |  |  | 1100 |  |
|  | В том числе бюджетные средства на 2014 год |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 43 | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Майский» д. Перемитино | 7,5 | 9400 |  |  | 1000 | 8400 |  |
|  | Замена ветхих линий электропередач д. Сухушино, в том числе бюджетные средства на 2014 год |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 44 | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Озерный» с. Толмачево | 11,7 | 13900 |  |  | 1000 | 12900 |  |
| 45 | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Подсолнухи» бюджетные средства на 2014 год |  | 600 |  |  |  | 600 |  |
| 46 | Замена ветхих линий электропередач в с. Парабель бюджетные средства на 2014 год |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям программы |  | 346446 | 11 | 25194 | 73041 | 173200 | 76000 |
| В том числе бюджетные средства на 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2100 |  |

# 6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выражаются в поэтапном снижении объемов потребления энергетических ресурсов, газа и воды.

Динамика изменения объемов потребления энергоресурсов и воды в натуральных показателях в период реализации программы, приведены в таблице 7.1. и наглядно представлены на рисунках 7.1.1-7.1.4.

Таблица 7.1.

| Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годы (п) |  |  | 1-й этап |  |  | 2-й этап | 3-й этап |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |
| Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВт*ч | 1954,4 | 1444,2 | 1742,5 | 1690,2 | 1572 | 1462 | 1428,8 | 1167,4 |
| Экономия ЭЭ | тыс. кВт*ч | - | 510,2 | -280,3 | 52,3 | 118,2 | 110 | 33,2 | 261,4 |
| Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал тыс. руб. | 19,70 н/д | 21,60 н/д | 22,70 н/д | 22,00 34202,3 | 20,7 32181,2 | 19,2 30160,2 | 18.6 | 15,2 |
| Экономия ТЭ | тыс. Гкал | - | -1,9 | -1,1 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 3,4 |
| Объем потребления воды МО | тыс. м3. тыс. руб. | н/д | н/д | 281,10 н/д | 272,7 12550 | 264,5 12172,3 | 256,6 11809 | 230,5 | 188,3 |
| Экономия Воды | тыс. м3. | н/д | н/д | - | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 26.1 | 42,2 |
| Стоимостное выражение воды МО | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | 12550 | 12172,3 | 11809 |  |  |
| Объем потребления природного газа МО | тыс. м3. | 3671,60 | 3666,00 | 4622,00 | 4483,30 | 4349,00 | 4218,50 | 3790,0 | 3096,7 |
| Экономия Газа | тыс. м3. | - | 5,6 | -956 | 138,7 | 134,3 | 130,5 | 428,5 | 693,3 |

Рисунок 7.1.1. Изменение потребления электроэнергии по годам

Рисунок 7.1.2. Изменение потребления тепловой энергии по годам

Рисунок 7.1.3. Изменение потребления воды по годам

Рисунок 7.1.4. Изменение потребления природного газа по годам

Основным фактором энергосбережения любой отрасли является наличие потенциала, т.е. возможностью экономить и рационально использовать водные ресурсы, топливо, тепловую и электрическую энергию.

Потенциал энергоресурсосбережения складывается путем устранения сверхнормативных потерь при реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры и  реализации затратных мероприятий (установка приборов учета у поставщика и потребителей услуг, применение современных материалов, улучшение теплоизоляции наружных стен жилых домов современными материалами и т.д.).

Потенциал энергосбережения представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2.

| Показатель | Ед. изм. | Всего 2010-2012 годы | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потенциал энергосбережения | т. у. т. | 1077,1 | 290,4 | 397,1 | 389,6 |

# 7. Подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

# 7.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Расходы бюджетов на содержание объектов составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

В качестве обязательных мероприятий является замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка приборов учета.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в бюджетных учреждениях на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года представлен в Таблице 7.1.1.

Перечень программных мероприятий в бюджетных учреждениях

Таблица 7.1.1.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й этап |  |  | 2-й этап | 3-й этап |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |
| Парабельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ "Детский сад" №1 | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 2 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 3 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 4 | МОУ Парабельская гимназия (спортзал) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 5 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов) , ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 6 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 7 | МОУ ДОД ДЮСШ (лыжная база) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 8 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 9 | МОУ Толмачевская НОШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 10 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Лечебный корпус (Парабель) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 12 | Палатный корпус с. Парабель | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 13 | Инфекционное отделение | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 14 | Хозблок | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 15 | Поликлиника | Разработка проекта на реконструкцию системы отопления, ед. | 1 | 500 |  | 250 | 250 |  |  |
| 16 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 17 | Прачечная | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 18 | Гараж | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 19 | Д/с Березка | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 20 | МДОУ Д\с № 4 | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 21 | Газификация | Газификация с.Толмачево (11 очередь) д.Вялово, д.Голещихино | 9 | 18600 |  |  |  | 18600 |  |
| 22 | Водоснабжение | Строительство водопровода д. Бугры | 1,5 | 4500 |  |  |  | 4500 |  |
| 23 | Водоснабжение | Реконструкция водопровода с. Парабель | 5 | 15000 |  |  |  | 7000 | 8000 |
| 24 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды с. Парабель | 1 | 50000 |  |  |  | 25000 | 25000 |
| 25 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды с. Толмачево | 1 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| 26 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки д. Сухушино | 0,7 | 1100 |  |  |  | 1100 |  |
| 27 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Майский» д. Перемитино | 7,5 | 9400 |  |  | 1000 | 8400 |  |
| 28 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Озерный» с. Толмачево | 11,7 | 13900 |  |  | 1000 | 12900 |  |
| 29 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Подсолнухи» |  | 600 |  |  |  | 600 |  |
| 30 | электроснабжение | Замена ветхих линий электропередач в с. Парабель |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 120120 |  | 1 970 | 4 050 | 81100 | 33000 |
| Новосельцевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МОУ Новосельцевское СОШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 22 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов) , ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 23 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 24 | МОУ Новосельцевская СОШ (детский сад) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 25 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 26 | МОУ Чигаринская НОШ (д. Чигара) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 27 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 28 | ФАП (д. Чигара) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 29 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 30 | Семейная врачебная практика (с. Новосельцево) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 31 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 32 | ФАП (д. Нестерово) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 33 | Газификация | Газификация д.Новосельцево | 15 | 70000 |  |  |  | 30000 | 40000 |
| 34 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды д. Нестерово | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
| 35 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды д. Чигара | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 76 960 |  | 6 160 | 800 | 30000 | 40000 |
| Старицинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Администрация | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 16 | 3,2 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 34 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 35 | Здание гаража Администрации | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 4 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
| 36 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 37 | Здание Дома культуры | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 16 | 3,2 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 38 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 39 | МОУ Старицинская СОШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 40 | Здание ОГУ Дом-интернат | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 41 | Здание прачечной-бани ОГУ Дом-интернат | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 42 | ФАП (д. Усть -Чузик) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 43 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 44 | ФАП (с. Старица) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 45 | ФАП (п. Тарск) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 46 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 47 | ФАП (д. Новиково) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 48 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 49 | ДК(д.Усть -Чузик) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 50 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 2 223 | 5,0 | 1218,2 | 1 000 |  |  |
| Заводское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Здание Администрации Заводского сельского поселения | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 10 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 52 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 53 |  | Надземная прокладка трубопровода в ППУ-ОЦ, в двухтрубном исполнении с подключением к котельному оборудованию (d=108), м. | 50 | 250 |  | 250 |  |  |  |
| 54 |  | Демонтаж котельного оборудования в здании Администрации | 2 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 55 | Административное здание (библиотека, досуговый центр, ПО, магазин, л/ котельная) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 30 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 56 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 57 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 58 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 1 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 59 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 60 | Здание сельского клуба (д. Прокоп) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 61 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 62 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 63 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 1 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 64 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 65 | Здание сельского клуба (п. Заводской) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 66 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 67 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 68 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 69 | МОУ Заводская СОШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 70 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 71 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 72 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 73 | МОУ Прокопская НОШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 74 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 75 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов) , ед. | 1 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 76 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 77 | МОУ Заводская СОШ (Интернат) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 78 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 79 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов) , ед. | 1 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 80 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 81 | МОУ Нельмачевская ООШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 82 |  | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 83 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов) , ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 84 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 85 | ФАП (п. Нельмач) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 86 | ФАП (д. Высокий Яр) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 87 | ФАП п. Заводской | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 88 | ФАП д. Прокоп | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 89 | Газификация | Газификация д.Заводское | 9 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |
| 90 | Газификация | Газификация д.Прокоп | 6 | 60000 |  |  | 30000 | 30000 |  |
| 91 | Водоснабжение | Строительство водопровода п. Прокоп | 2 | 6600 |  |  |  | 3600 | 3000 |
| 92 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды п. Прокоп | 1 | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 93437 | 6 | 3481 | 30850 | 56100 | 3000 |
| Нарымское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФАП п. Талиновка | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 90 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 91 | ФАП д. Алатаево | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 92 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 93 | ФАП д. Луговская | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 94 | Врачебная семейная практика д. Шпалозавод | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 95 | Здание Дома Культуры (д. Шпалозавод) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 96 | Школа (д. Шпалозавод) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 97 | Здание администрации (с. Нарым) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 98 | Гараж администрации (с. Нарым) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 99 | ДК (с. Нарым) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 100 | Гараж школы (с. Нарым) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 101 | Школа (с. Нарым) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 102 | Детский сад(с. Нарым) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 103 | Больница (Пайдуга) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 104 | Прачечная больницы (Пайдуга) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 105 | Гараж больницы (Пайдуга) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 106 | Здание клуба ветеранов (Пайдуга) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 107 | Детский сад (кот.Общественного центра) ШПЗ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 108 | Почта России (кот.Общественного центра) ШПЗ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 109 | Здание амбулатории (кот.Общественного центра) ШПЗ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 110 | электроснабжение | Строительство ветро-солнечной станции мощностью 25 кВт для электроснабжения с. Алатаево | 1 | 4500 |  |  | 4500 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 8310 |  | 2 010 | 6300 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  | 301050,2 | 11 | 14839 | 43000 | 167200 | 76000 |
| 26 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки д. Сухушино | 0,7 | 1100 |  |  |  | 1100 |  |
| 27 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Майский» д. Перемитино | 7,5 | 9400 |  |  | 1000 | 8400 |  |
| 28 | электроснабжение | Электроснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Озерный» с. Толмачево | 11,7 | 13900 |  |  | 1000 | 12900 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 119020 |  | 1 970 | 4 050 | 80000 | 33000 |
| Новосельцевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МОУ Новосельцевское СОШ | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 22 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов) , ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 23 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 24 | МОУ Новосельцевская СОШ (детский сад) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 25 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 26 | МОУ Чигаринская НОШ (д. Чигара) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 27 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 28 | ФАП (д. Чигара) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 29 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 30 | Семейная врачебная практика (с. Новосельцево) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 31 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 32 | ФАП (д. Нестерово) | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| 33 | Газификация | Газификация д.Новосельцево | 15 | 70000 |  |  |  | 30000 | 40000 |
| 34 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды д. Нестерово | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
| 35 | Водоснабжение | Реконструкция станции обезжелезивания воды д. Чигара | 1 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 76 960 |  | 6 160 | 800 | 30000 | 40000 |

# 7.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Жилищный  фонд Парабельского  района представляет собой  деревянные,  брусовые и сборно-щитовые жилые дома. В результате  длительной эксплуатации строительные конструкции жилых домов, инженерных сетей и оборудования имеют высокий уровень износа.

Техническое состояние  жилищного фонда дополнительно увеличивает тепловые  и электрические потери до 20%.

Рекомендуемый перечень мероприятий при проведении плановых работ при капитальном ремонте для жилых зданий включает в себя:

- усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты, остекление лоджий и балконов);

- снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей и неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования;

- установка квартирных приборов учета тепла (счетчиков тепла при горизонтальной разводке труб и радиаторных распределителей при вертикальной разводке), установка радиаторных термостатов;

- установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной;

- модернизация внутриподъездной осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов;

- оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия);

- внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с подключением к информационной магистрали.

Энергетическая паспортизация, как плановое мероприятие, должно охватывать все жилые дома. Работы должны быть выполнены в течение 2010-2012 годов. Периодичность повторной паспортизации определяется утвержденным положением об энергетической паспортизации жилых домов.

Результаты паспортизации должны служить основой для формирования программных мероприятий на следующий программный период. Досрочная паспортизация в виде корректировок в действующем паспорте осуществляется по тем домам, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению или были проведены работы по капитальному ремонту или реконструкции.

Для реконструированного или вновь построенного здания должен быть определен класс энергетической эффективности. Класс энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного, прошедшего капитальный ремонт многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности.

Застройщик обязан разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя класса энергетической эффективности многоквартирного дома и при изменении класса энергетической эффективности многоквартирного дома обеспечивать замену этого указателя.

Мероприятия по установке приборов учета и системы АСКУЭ в жилищном фонде Нарымского сельского поселения учтены в разделе 7.5.

# 7.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры»

Современное жилищно-коммунальное  хозяйство представляет собой  базовую отрасль от успешного функционирования, которой зависят стабильность и жизнеспособность всего хозяйственного комплекса, жизнеобеспечение населения и состояние окружающей среды.

Эффективность стратегии энергоресурсосбережения зависит от выбора приоритетов и очередности выполнения мероприятий, предложенных управляющими организациями, предприятиями коммунального хозяйства и бюджетными организациями. Приоритетными направлениями энергоресурсосбережения являются:

- проведение энергетических обследований с целью эффективного использования энергетических ресурсов;

- введение систем учета энергоресурсов и энергопотребителей;

- введение систем управления для оптимального потребления энергоресурсов;

- реконструкция (замена) и модернизация котельных с установкой современного оборудования;

- строительство и реконструкция  новых зданий и сооружений  с учетом повышенных требований в части теплоизоляции основных конструкций;

- оптимизация режимов работы систем тепло- и водоснабжения путем внедрения автоматического управления, регулируемого привода и замены насосов завышенной установленной мощности.

Из конкретных  менее затратных мероприятий следует отметить:

- снижение потребления энергии электродвигателями приводов за счет применения систем регулирования;

- применение экономичных источников электрического освещения;

- применение энергосберегающего оборудования и т.д.

В области ценовой политики для повышения эффективности использования энергоресурсов одними из основных направлений являются:

- прямое регулирование цен (тарифов) на продукцию естественных монополий;

- уменьшение энергосоставляющей в себестоимости продукции для ее повышения конкурентоспособности;

- внедрение тарифов на энергоносители, дифференцированных по зонам суток (пиковая, дневная, ночная), дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.

В целях эффективного использования энергетических ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо и энергообеспечение независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности проводятся энергетические обследования.

В результате энергетического обследования дается оценка эффективности использования топливно–энергетических ресурсов, определяются причины выявленных нарушений при их использовании, выявляются резервы экономии, рекомендуются технические и организационные решения с указанием прогнозируемой экономии в физическом и стоимостном выражении, а также стоимость их реализации.

Финансирование энергетических обследований проводится за счет средств предприятий.

В муниципальном образовании Парабельский район коммунальные услуги предоставляют закрытое акционерное общество «Восточная Инвестиционная Газовая Компания» и муниципальное унитарное предприятие «Нарымское ЖКХ»

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается наличием потерь ресурсов как потребляемых самими предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Это объясняется износом трубопроводов, наличием некачественной теплоизоляции (минеральная вата) либо ее отсутствием.

На территории района функционируют котельные, которые имеют устаревшее оборудование, отсутствует химводоподготовка на котельных, также отсутствует автоматическое регулирование и средства контроля расхода топлива. Такие объекты не экономичны по использованию и расходованию топлива.

Для обеспечения надежной работы энергоснабжения муниципального образования Парабельский район в Программе отражены проблемы реконструкции и модернизации котельных в поселениях района.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры на 2010-2012 годы представлен в Таблице 7.3.1.

Перечень программных мероприятий в  коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры

Таблица 7.3.1.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Парабельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные | Диагностика котлов, ед. | 10 | 1500 |  |  | 1500 |
| 2 | Котельная центральная | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 4 | 120 |  | 120 |  |
| 3 | Котельная Газовиков | Демонтаж котлов, ед. | 2 | 100 |  |  | 100 |
| 4 | Котельная Нефтяников | Разработка проекта на строительство сетей с подключением потребителей котельной Газовиков, ед. |  | 5000 |  |  | 5000 |
| 5 |  | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 4 | 310 |  | 310 |  |
| 6 |  | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 2 | 40 |  | 40 |  |
| 7 |  | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 2 | 240 |  | 240 |  |
| 8 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 9 | Котельная Маслозавода | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 10 |  | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 1 | 20 |  | 20 |  |
| 11 |  | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |
| 12 | с.п. Парабель | Замена изоляции сетей теплоснабжения, км. | 1 | 600 |  | 300 | 300 |
|  |  | ИТОГО |  | 8 065 |  | 1 165 | 6 900 |
| Старицинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная (с. Старица) | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 1 | 20 |  | 20 |  |
| 14 |  | Установка частотных преобразователей на двигатели насосов, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |
| 15 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 16 |  | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 17 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 18 |  | Замена изоляции сетей теплоснабжения, км | 0,454 | 270 |  | 135 | 135 |
|  |  | ИТОГО |  | 1 065 |  | 630 | 435 |
| Нарымское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная № 1 ШПЗ | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 20 |  | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 21 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 22 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 23 | Котельная № 2 школа ШПЗ | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 24 |  | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 25 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 26 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 27 | Котельная № 3 ДК Нарым | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 28 |  | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 29 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 30 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 31 |  | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 32 | Котельная № 4 школа Нарым | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 33 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 34 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 35 | Котельная № 5 Пайдуги | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 36 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 37 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 38 | Котельная Общественного центра | Устройство химводоподготовки, ед. | 1 | 400 |  | 400 |  |
| 39 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 2 | 60 |  | 60 |  |
| 40 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 41 |  | Разработка проекта на замена тепловых сетей в 2-х труб. исполнении, км | 2,24 | 2000 |  |  | 2000 |
|  |  | ИТОГО |  | 6 975 |  | 3 175 | 3 800 |
|  |  | ВСЕГО |  | 16 105 |  | 4 970 | 11 135 |

# 7.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, (строениях), сооружениях»

Перечень рекомендуемых мероприятий  данного раздела направлен на оптимизацию работы зданий и сооружений.

Рекомендуемый перечень мероприятий:

- демонтаж водонапорной башни и замена ее резервуаром;

- повышение технологии заготовки твердого топлива;

- усиление теплозащиты стен;

- внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с подключением к информационной магистрали.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в зданиях (строениях), сооружениях на 2010-2012 годы представлен в Таблице 7.4.1.

Перечень программных мероприятий в зданиях, (строениях), сооружениях

Таблица 7.4.1.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| СТАРИЦИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня | Демонтаж водонапорной башни, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |
| 2 |  | Разработка проекта и установка резервуара V= 25 м3 с подключением, ед. | 1 | 800 |  | 800 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 1000 |  | 800 | 200 |
| ЗАВОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Нельмач, ул. Лесная Водоразборная колонка (помещение) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 4 | с. Нельмач, ул.Сибирская Водоразборная колонка (помещение) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 5 | с. Нельмач, пер. Школьный Водоразборная колонка (помещение) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 6 | с. Нельмач, пер. Дачный Водоразборная колонка (помещение) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Водоразборная колонка д. Прокоп, ул. Центральная (помещение) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
| 8 | д. Прокоп, ул. Строительная Водонапорная башня (помещение) | Оптимизация процесса заготовки твердого топлива (хранение под навесом на 2 сезона вперед): строительство навеса, ед. | 1 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 30 |  | 30 |  |
|  |  | ВСЕГО |  | 1030 |  | 830 | 200 |

# 7.5. Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые  энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

Организация учета энергоресурсов на всех этапах (производство, распределение, потребление) является отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий.

Реализация подпрограммы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств путем стимулирования потребителей, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для внедрения механизмов материального стимулирования за энергосбережение всех участников процесса производства и потребления энергии.

В настоящее время на территории Парабельского района в Нарымском сельском поселении расчеты за потребленную воду осуществляются, как правило, по утвержденным нормам, а не за фактическое водопотребление из-за неполного оснащения приборами учета. Установка приборов учета позволит снизить до 2012 года удельное водопотребление до 10 % без снижения уровня комфортности, кроме того, выявит уровень утечек в сетях и заставит предприятия, эксплуатирующие сети, заниматься устранением утечек.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в зданиях (строениях), сооружениях на 2010-2012 годы представлен в Таблице 7.5.1.

Перечень программных мероприятий по Оснащению и осуществлению расчетов за потребленные, переданные, производимые  энергетические ресурсы с использованием приборов учета

Таблица 7.5.1.

| № П/П |  | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |
| Парабельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МДОУ "Детский сад" №1 | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 2 |  | МОУ Парабельская гимназия (спортзал) | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 3 |  | МОУ Толмачевская НОШ | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 4 |  | Лечебный корпус (Парабель) | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |
| 5 |  |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  |  | 7 |
| 6 |  | Палатный корпус с. Парабель | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |
| 7 |  |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  |  | 7 |
| 8 |  | Инфекционное отделение | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |
| 9 |  |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  |  | 7 |
| 10 |  | Хозблок | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |
| 11 |  |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  |  | 7 |
| 12 |  | Поликлиника | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |
| 13 |  |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  |  | 7 |
| 14 |  | Прачечная | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  |  | 150 |
| 15 |  |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  |  | 7 |
| 16 |  | Д/с Березка | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 17 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 18 |  | МДОУ Д/с № 4 | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 19 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 20 |  | Котельная центральная | Замена узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 230 |  | 230 |  |  |
| 21 |  | Котельная Нефтяников | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  |  |  | 180 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 2 212 |  | 1090 |  | 1122 |
| Новосельцевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | МОУ Новосельцевское СОШ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 24 | МОУ Новосельцевская СОШ (детский сад) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 25 | МОУ Чигаринская НОШ (д. Чигара) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 26 | ФАП (д. Чигара) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 27 | Семейная врачебная практика (с. Новосельцево) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 28 | ФАП (д. Нестерово) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 215 |  | 180 | 35 |  |
| Старицинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Администрация |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 30 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 31 | Здание гаража Администрации |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 32 | Здание Дом-культуры |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 33 | МОУ Старицинская СОШ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 34 | Здание ОГУ Дом-интернат |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 35 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 36 | Здание прачечной-бани ОГУ Дом-интернат |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 37 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 38 | ФАП (д.Усть -Чузик) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 39 | ФАП (с. Старица) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 40 | ФАП (п. Тарск) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 41 | ФАП (д. Новиково) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 42 | Уличное освещение (с. Старица и п. Тарск) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 2 | 14 |  |  | 14 |  |
| 43 | Котельная (с.Старица) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 44 |  |  | Установка приборов учета воды, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 1 161 |  | 805 | 356 |  |
| Заводское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Здание Администрации Заводского сельского поселения |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 46 | Административное здание (библиотека, досуговый центр, ПО, магазин, л/ котельная) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 47 | Здание сельского клуба (д. Прокоп) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  |  | 180 |  |
| 48 | Здание сельского клуба (п. Заводской) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  |  | 180 |  |
| 49 | МОУ Заводская СОШ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 50 | МОУ Прокопская НОШ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 51 | МОУ Заводская СОШ (Интернат) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 52 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 53 | МОУ Нельмачевская ООШ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 54 | ФАП (п. Нельмач) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 55 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 56 | ФАП (д. Высокий Яр) |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 57 | ФАП п. Заводской |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 58 | ФАП д. Прокоп |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 59 | Уличное освещение п. Заводской |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 60 | Уличное освещение с. Нельмач |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 61 | Уличное освещение д. Прокоп |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 62 | Уличное освещение д. Высокий Яр |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 63 | Уличное освещение п. Белка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 64 | Уличное освещение д. Чановка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 65 | с. Нельмач, ул.Лесная Водоразборная колонка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 66 | с. Нельмач, ул.Сибирская Водоразборная колонка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 67 | с. Нельмач, пер. Школьный Водоразборная колонка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 68 | с. Нельмач, пер. Дачный Водоразборная колонка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 69 | д. Прокоп, ул. Центральная Водоразборная колонка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 70 | д. Прокоп, ул. Строительная Водоразборная колонка |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 1 679 |  | 900 | 779 |  |
| Нарымское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Нарымское сельское поселение |  | Разработка проекта и установка комплекса АСКУЭ, комплекс. | 1 | 7000 |  | 2500 | 4500 |  |
| 72 | ФАП д. Луговская |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 73 | Врачебная семейная практика д. Шпалозавод |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 74 | Здание Дома Культуры (д. Шпалозавод) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 75 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 76 | Школа (д. Шпалозавод) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 77 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 78 | Здание администрации (с. Нарым) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 79 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 80 | Гараж администрации (с. Нарым) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 81 | ДК (с. Нарым) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 82 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 83 | Гараж школы (с. Нарым) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 84 | Школа (с. Нарым) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 85 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 86 | Детский сад(с. Нарым) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 87 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 88 | Больница (Пайдуга) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 89 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 90 | Прачечная больницы (Пайдуга) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 91 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 92 | Здание клуба ветеранов (Пайдуга) |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 93 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  |  | 10 |  |
| 94 | Детский сад (кот. Общественного центра) ШПЗ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 95 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 96 | Почта России (кот. Общественного центра) ШПЗ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |  |
| 97 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  |  | 10 |  |
| 98 | Здание амбулатории (кот. Общественного центра) ШПЗ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 150 |  | 150 |  |  |
| 99 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
| 100 | Котельная № 1 ШПЗ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 101 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |  |
| 102 | Котельная № 2 школа ШПЗ |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 103 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |  |
| 104 | Котельная № 3 ДК Нарым |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 105 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |  |
| 106 | Котельная № 4 школа Нарым |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 107 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |  |
| 108 | Котельная № 5 Пайдуги |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
| 109 |  |  | Установка приборов учета ХВС, ед. | 1 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 10 495 |  | 4925 | 5570 |  |
| Парабельское Муниципальное Унитарное Автотранспортное Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | АТП |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 3 | 21 |  | 21 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 21 |  | 21 |  |  |
| МУП "Приобское" Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | МФТ |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  | 7 |  |  |
| 112 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  |  | 180 |  |
| 113 | Здание конторы |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  | 7 |  |  |
| 114 | Котельная гаража |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 115 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 381 |  | 194 | 187 |  |
| ПО «Хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Хлебозавод |  | Замена на 2 х тарифный электросчетчик, ед. | 1 | 7 |  |  | 7 |  |
| 117 |  |  | Установка узла учета тепловой энергии, ед. | 1 | 180 |  | 180 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 187 |  | 180 | 7 |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 16 351 |  | 8295 | 8056 |  |

# 7.6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергоснабжении от дизель - электрических станций»

В Парабельском районе действуют две дизельные электростанции, они располагаются на территории Нарымского и Заводского сельских поселений. Оборудования дизельной электростанции в с. Нарым на сегодняшний день не может обеспечить надежную работу, так как находится в удовлетворительном состоянии и требует прохождения обязательного инструментального обследования.

Рекомендуемый перечень мероприятий:

- установка экономичных источников электрического освещения;

- снижение потребления энергии электродвигателями приводов за счет применения систем регулирования;

- разработка проекта на установку ветросолнечной станции в с. Алатаево;

- разработка проекта на замену ветхих сетей электроснабжения;

- внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с подключением к информационной магистрали.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в энергоснабжении от дизель- электрических станций на 2010-2012 годы представлен в Таблице 7.6.1

Перечень программных мероприятий по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергоснабжении от дизель- электрических станций»

Таблица 7.6.1.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Старицинское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уличное освещение ТП ТС 1004-5 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 8 | 12 |  | 12 |  |
| 2 | Уличное освещение ТП ТС 1004-15 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 7 | 10,5 |  | 10,5 |  |
| 3 | Уличное освещение ТП ТС 1004-6 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 8 | 12 |  | 12 |  |
| 4 | Уличное освещение ТП ТС 1004-20 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 3 | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 5 | Уличное освещение ТП ТС 1004-19 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 9 | 13,5 |  | 13,5 |  |
| 6 | Уличное освещение ТП ТС 1003-5 | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 10 | 15 |  | 15 |  |
| 7 | Уличное освещениеп. Тарск | Замена ламп уличного освещения РКУ 250 на ЖКУ 150, ед. | 18 | 27 |  | 27 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 95 |  | 95 |  |
| Заводское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уличное освещение п. Заводской | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250, ед. | 25 | 50 |  | 50 |  |
| 9 | Уличное освещение с. Нельмач | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250, ед. | 15 | 30 |  | 30 |  |
| 10 | Уличное освещение д. Прокоп | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250, ед. | 10 | 20 |  | 20 |  |
| 11 | Уличное освещение д. Высокий Яр | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250, ед. | 7 | 14 |  | 14 |  |
| 12 | Уличное освещение п. Белка | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250, ед. | 2 | 4 |  | 4 |  |
| 13 | Уличное освещение д. Чановка | Замена ламп уличного освещения РКУ 500 на ЖКУ 250, ед. | 6 | 12 |  | 12 |  |
| 14 |  | Разработка проекта на замену ветхих линий электропередач на СИП, км. | 34,37 | 4000 |  |  | 4000 |
|  |  | ИТОГО |  | 4130 |  | 130 | 4000 |
| Нарымское с.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Алатаево | Разработка проекта на установку ветросолнечной электростанции, ед. | 1 | 600 |  | 600 |  |
| 16 | с. Нарым | Разработка проекта на замену ветхих линий электропередач на СИП, км. | 39 | 4000 |  |  | 4000 |
|  |  | ИТОГО |  | 4600 |  | 600 | 4000 |
|  |  | ВСЕГО |  | 8825 |  | 825 | 8000 |

# 7.7. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве»

В отрасли сельского хозяйства предусматривается проведение мероприятий, направленных на снижение энергоемкости сельскохозяйственного производства и повышение конкурентоспособности его продукции путем технического переоснащения систем энергообеспечения отрасли, внедрения прогрессивных технологий переработки сельскохозяйственной продукции.

В качестве первоочередных мер предусматриваются мероприятия по совершенствованию отрасли необходимо:

- проведение энергетических обследований с целью эффективного использования энергетических ресурсов;

- введение систем учета энергоресурсов;

- применение экономичных источников электрического освещения;

- разработка проекта на строительство здания котельной конторы.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в сельском хозяйстве на 2010-2012 годы представлен в Таблице 7.7.1.

Перечень программных мероприятий в сельском хозяйстве

Таблица 7.7.1.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Объекты с/х | Проведение энергетического обследования, ед. | 3 | 600 |  |  | 600 |
| 2 |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 120 | 24 |  | 24 |  |
| 3 | Здание котельной конторы | Разработка проекта на строительство здания котельной, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |
| 4 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 100 |  |  | 100 |
| 5 | МТФ | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 1 | 30 |  | 30 |  |
| 6 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |
| 7 | Котельная гаража | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 1 | 30 |  | 30 |  |
| 8 |  | Диагностика котлов, ед. | 1 | 150 |  |  | 150 |
|  |  | ИТОГО |  | 1 284 |  | 84 | 1 200 |

# 7.8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности»

В отрасли промышленности на территории Парабельского района действует предприятие ПО "Хлебозавод". Для снижения энергоемкости производства, а также для обеспечения надежной работы и повышения энергоэффективности производства необходимо внедрение современных технологий в технологический процесс.

Перечень рекомендуемых мероприятий:

- проведение энергетических обследований с целью эффективного использования энергетических ресурсов;

- введение систем учета энергоресурсов;

- введение систем управления для оптимального потребления энергоресурсов;

- применение экономичных источников электрического освещения;

- замена котельного оборудования.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  в промышленности на 2010-2012 годы представлен в Таблице 7.8.1.

Перечень программных мероприятий в промышленности

Таблица 7.8.1.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | ПО "Хлебозавод" | Разработка проекта и замена котельного оборудования, ед. | 2 | 140 |  | 140 |  |
| 2 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 1 | 60 |  | 60 |  |
| 3 |  | Диагностика котлов, ед. | 2 | 300 |  |  | 300 |
| 4 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |
|  |  | ИТОГО |  | 700 |  | 200 | 500 |

# 7.9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»

Строительство зданий и сооружений должно быть выполнено в соответствии с современными требованиями по теплозащите ограждающих конструкций, окон и кровли, использование в строительстве современных систем регулирования и учета энергоносителей.

Среди апробированных технологий по повышению энергоэффективности строящихся зданий на российском рынке можно выделить следующие:

- повышение качества стен и утепление фасадов (применение полиуретановых теплоизолирующих сэндвич-панелей);

- установка стеклопакетов;

- использование более совершенных дверных заполнений;

- изоляция холодных подвалов;

- применение новых кровельных материалов.

В строящихся жилых зданиях предусматриваются также:

- установка приборов учета потребления энергоресурсов;

- установка приборов регулирования расходов тепла;

- прокладка труб тепловых сетей с эффективной полимерной теплоизоляцией.

# 7.10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте»

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте», предусматривается проведение комплекса программных мероприятий по снижению эксплуатационных расходов муниципального унитарного автотранспортного предприятия на топливо, тепловую и электрическую энергию за счет:

- проведение энергетических обследований с целью эффективного использования энергетических ресурсов;

- введение систем управления для оптимального потребления энергоресурсов;

- применение экономичных источников электрического освещения;

- внедрение много тарифных приборов учета электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета с подключением к информационной магистрали системы АСКУЭ;

- проведение мероприятий по замещению бензина используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива на сжиженный углеводородный газ.

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте на 2010-2012 годы представлен в таблице 7.10.1.

Перечень программных мероприятий на транспорте

Таблица 7.10.1.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | АТП | Замена ламп ДРЛ на ДНАТ, ед. | 4 | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 2 |  | Проведение режимно-наладочных работ (котлов), ед. | 5 | 150 |  | 150 |  |
| 3 |  | Диагностика котлов, ед. | 5 | 750 |  |  | 750 |
| 4 |  | Проведение энергетического обследования, ед. | 1 | 200 |  |  | 200 |
|  |  | ИТОГО |  | 1 101 |  | 151 | 950 |

# 8. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Расчет целевых показателей для муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года» выполнен на основании методики утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. с использованием индикаторов, разработанных с учетом и на основании информации предоставленной Администрацией МО Парабельский район.

Расчет целевых показателей для муниципальных программ производится
на основании полученных индикаторов, по следующим группам

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

Группа F – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

В таблице 8.1 представлен расчет целевых показателей реализации программы.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 8.1.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й этап |  |  | 2-й этап |  | 3-й этап |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 24,37 | 30,32 | 7,93 | 8,18 | 21,74 | 27,84 | 100 |  | 100 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | н/д | н/д | 4,18 | 4,31 | 5,11 | 5,42 | 100 |  | 100 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 3,3 | 7,8 |  |  |  |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | - | 510,2 | -280,3 | 52,3 | 118,2 | 110,0 | 33,2 |  | 261,4 |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | - | -1,9 | -1,1 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,6 |  | 3,4 |  |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | -2953,8 | -1710,12 | 1088,,26 | 2021,05 | 2331,98 | 613,8 |  | 3478,4 |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м. куб | н/д | н/д | - | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 26,1 |  | 42,2 |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | н/д | н/д | - | 386,58 | 377,36 | 363,56 | 880,8 |  | 1424,2 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | - | 5,6 | -956 | 138,7 | 134,3 | 130,5 | 428,5 |  | 693,3 |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,136 | 0,138 |  |  |  |  |
| С.2. | Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,19 | 0,19 | 1,87 | 1,87 | 0,98 | 0,00 |  |  |  |  |
| С.6. | Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,75 | 1,42 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| С.7. | Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 38,85 | 38,67 | 38,39 | 38,39 | 41,86 | 45,11 |  |  |  |  |
| С.8. | Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 43,55 | 42,68 |  |  |  |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 51,89 | 56,99 | 32,62 | 32,62 | 84,93 | 100,0 | 100 |  | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 13,53 | 13,48 | 13,39 | 13,39 | 20,62 | 22,22 | 100 |  | 100 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 84,00 | 87,61 | 90,50 | 93,30 | 96,18 | 99,16 | 100 |  | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | н/д | 24,57 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 100 |  | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 84,00 | 87,60 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 100,0 | 100 |  | 100 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 1,24 | 2,90 | 8,50 | 8,93 | 10,01 | 11,71 |  |  |  |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 1,24 | 2,90 | 8,50 | 9,75 | 11,5 | 13,2 | 100 |  | 100 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 18,97 | 18,82 |  |  |  |  |

# 9. Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам.

| № П/П | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ/ПРЕДПРИЯТИЕ | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс. руб. | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ, тыс. руб. |  |  |  |  | ИСТОЧНИК ФИНАСИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |  |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парабельское сельское поселение | 119020 |  | 1970 | 4050 | 81100 | 33000 | Средства ФБ ОБ МБ |
| 2 | Новосельцевское сельское поселение | 76960 |  | 6160 | 800 | 30000 | 40000 |  |
| 3 | Старицинское сельское поселение | 2223,2 | 5 | 1218 | 1000 |  |  |  |
| 4 | Заводское сельское поселение | 93437 | 6 | 3481 | 30850 | 56100 | 3000 |  |
| 5 | Нарымское сельское поселение | 8310 |  | 2010 | 6300 |  |  |  |
| 6 | ИТОГО | 299950 | 11 | 14839 | 43000 | 167200 | 76000 |  |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парабельское сельское поселение | 8065 |  | 1165 | 6900 |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Старицинское сельское поселение | 1065 |  | 630 | 435 |  |  |  |
| 3 | Нарымское сельское поселение | 6975 |  | 3175 | 3800 |  |  |  |
| 4 | ИТОГО | 16105 |  | 4970 | 11135 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в зданиях, (строениях), сооружениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Старицинское сельское поселение | 1000 |  | 800 | 200 |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Заводское сельское поселение | 30 |  | 30 | 0 |  |  |  |
| 3 | ИТОГО | 1030 |  | 830 | 200 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парабельское сельское поселение | 2212 |  | 1090 | 1122 |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Новосельцевское сельское поселение | 215 |  | 180 | 35 |  |  |  |
| 3 | Старицинское сельское поселение | 1161 |  | 805 | 356 |  |  |  |
| 4 | Заводское сельское поселение | 1679 |  | 900 | 779 |  |  |  |
| 5 | Нарымское сельское поселение | 10495 |  | 4925 | 5570 |  |  |  |
| 6 | Парабельское Муниципальное Унитарное Автотранспортное Предприятие | 71 |  | 21 | 50 |  |  | Средства предприятия |
| 7 | МУП "Приобское" Парабельского района | 381 |  | 194 | 187 |  |  | Средства предприятия |
| 8 | ПО «Хлебозавод» | 187 |  | 180 | 7 |  |  | Средства предприятия |
| 9 | ИТОГО | 16351 |  | 8295 | 8056 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергоснабжении от дизель- электрических станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Старицинское сельское поселение | 94,5 |  | 94,5 |  |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Заводское сельское поселение | 4130 |  | 130 | 4000 |  |  |  |
| 3 | Нарымское сельское поселение | 4600 |  | 600 | 4000 |  |  |  |
| 4 | ИТОГО | 8825 |  | 825 | 8000 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты сельского хозяйства | 1284 |  | 84 | 1200 |  |  | Средства предприятия |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПО "Хлебозавод" | 700 |  | 200 | 500 |  |  | Средства предприятия |
| Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парабельское Муниципальное Унитарное Автотранспортное Предприятие | 1101 |  | 151 | 950 |  |  | Средства предприятия |
|  | ВСЕГО, в том числе | 345346 | 11 | 30194 | 73041 | 166100 | 76000 |  |
|  | Федеральный бюджет | 149400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 65400 |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства | 126872 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий | 3674 |  |  |  |  |  |  |

# 10. Предложения по привлечению внебюджетных источников для финансирования мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере

Статьей 19 Закона РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится понятие энергосервисного договора (контракта). Это открывает возможности для формирования новой категории участников во взаимоотношениях поставщиков и потребителей энергоресурсов – энергосервисных компаний. Основным направлением  деятельности энергосервисных компаний в соответствии с определяемым Законом предметом договора является осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Введение института энергосервисных компаний может оказать существенное влияние на повышения уровня энергоэффективности Парабельского района, сформировав рынок профессиональных услуг в области энергетического менеджмента.

Для практической реализации положений Федерального закона в части энергосервисных контрактов в объеме предлагаемых в данной программе мероприятий, необходимо реализовать следующие этапы:

- определить исходное состояние объекта и общую концепцию повышения энергоэффективности организации, выполнив требования закона в части утверждения  программ в сфере энергосбережения, проведения энергетического аудита с оформлением энергетического паспорта объекта;

- определить порядок и условия заключения государственного энергосервисного контракта с учетом особенностей действующего законодательства, регламентирующего порядок размещения заказа на товары и услуги с участием бюджетных источников финансирования;

- обеспечить разработку проекта государственного контракта с учетом требований к уровню комфорта, критериев оценки параметров комфорта и уровня фактического потребления энергетических ресурсов, определением уровня ответственности сторон за принятые на себя обязательства;

- определить условия реализации энергосервисного контракта с разработкой методик мониторинга и отчетности по энергопотреблению зданий и сооружений и формированием целевых показателей по снижению потребления энергоресурсов и воды;

- сформировать финансовые потоки для обеспечения возможности исполнения энергосервисного контракта с учетом особенностей и характера источника финансирования.

Таким образом, для наиболее эффективного использования такого инструмента энергосбережения как энергосервисный контракт необходимо провести серьезную подготовительную работу, результатом которой станет долгосрочный энергосервисный контракт, обеспечивающий интересы всех участвующих сторон и главное достижение требуемых показателей энергоэффективности.

# 11. Пропаганда энергосбережения в Парабельском районе

Цель пропаганды энергосбережения – вовлечение в процесс энергосбережения жителей района путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Максимальная эффективность пропаганды может быть достигнута на уровне сельских поселений района в условиях тесного контакта населения и ответственных органов.

Программные мероприятия по данному направлению:

1. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

3. Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения района в целом, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

4. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Парабельского района, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии, начиная с детского и юношеского возраста.

Эффективность подпрограммы можно оценить исходя из средних показателей эффективности рекламно-пропагандистской кампании в 3-5 %, что вполне достигается приведенными в подпрограмме мероприятиями.

Основные мероприятия по пропаганде энергосбережения, разбитые на группы - в таблице 11.1

Перечень мероприятий по пропаганде энергосбережения в Парабельском районе

Таблица 11.1.

| № п/п | Организационно-подготовительные | Реализация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание страницы по энергосбережению на сайте Парабельского района. | Размещение страницы сайта. Мониторинг текущих проектов. |
| 2. | Разработка учебно-методических пособий по организации энергосбережения: - «Энергосбережение в жилищном хозяйстве» - «Энергосбережение для учреждений здравоохранения» - «Энергосбережение для учреждений образования» - «Энергосбережение в бюджетной сфере» | Распространение учебно - методических пособий по организации энергосбережения в жилищном хозяйстве, в бюджетной сфере (для учреждений образования, здравоохранения). |
| 3. | Подготовка материалов для «уроков энергосбережения» в школах. | Проведение в школах «уроков энергосбережения». |
| 4. | Разработка рекламных материалов для печатных изданий. | Регулярное размещение материалов в печатных изданиях района. |