АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# Постановление

(в редакции постановления Администрации Парабельского района от 19.11.2015 № 873а)

06.10.2015								                                            № 746а

Об утверждении муниципальной программы

«Газификация Парабельского района на период 2016 - 2020 годов»

В связи с продлением срока действия до 2020 года и приведением муниципальной программы «Газификация Парабельского района на период 2013 – 2015 годы» в соответствие с нормами действующего законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Газификация Парабельского района на период 2016 – 2020 годов».

- Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района С.А.Лепехина.

Глава района						                                                           А.Л. Карлов

Утверждена постановлением

администрации Парабельского района

от 06.10.2015 года № 746а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗИФИКАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2016-2020г.г.»

1. Паспорт муниципальной программы « Газификация Парабельского района на период 2016-2020 гг.»

| Наименование муниципальной программы | «Газификация Парабельского района на период 2016-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Парабельского района Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Парабельского района Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом; улучшение экологической обстановки; повышение надежности системы газоснабжения Парабельского района, решение вопроса дефицита тепловой энергии и предотвращения угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение внутреннего спроса на природный газ, наращивание газификации посредством дозагрузки действующих газопроводов дальнейшего развития газификации райцентра за счет строительства газораспределительных устройств в районах жилой застройки неохваченных газификацией, расширение объемов газификации за счет газификации новых населенных пунктов; - решение вопроса дефицита тепловой и электрической энергии, предотвращение угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения населения района; - улучшение экологической обстановки в районе; - снижение объема отвлекаемых из районного бюджета средств, предназначенных для приобретения и доставки в район угля и дизельного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
|  | Индекс газификации Парабельского района (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году |  | 65 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 - обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг; Задача 2 - повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития; Задача 3 - повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
|  | Задача 1 - обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1. % |  |  | 65 | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | Задача 2 - повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 2. % |  |  | 55 | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |
|  | Задача 3 - повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 3. % |  |  | 60 | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 90 |
| Сроки реализации муниципальной программы | Реализация программы предусматривается на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 28620,33 |  |  |  | 15593,80 |  | 13026,53 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 120676,097 |  |  |  | 17584,50 |  | 28091,597 |  | 10000,0 |  | 5000,0 | 60000,0 |
|  | районный бюджет | 36778,833 |  |  |  | 1746,30 |  | 11532,533 |  | 8000,0 |  | 4000,0 | 9500,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 184075,26 |  |  |  | 34924,6 |  | 52650,66 |  | 18000,0 |  | 9000,0 | 69500,0 |

- 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В Парабельском районе газифицированы 5  населенных пунктов из 9 или 55,5%. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 94,2 км.  В системе газоснабжения задействовано 20 газораспределительных станций (ГРПШ).  Общее количество абонентов в жилом секторе - 2030. Число проживающих в домах, оборудованных системой газоснабжения (природный газ) 4574 человека или 55% от общего населения Парабельского сельского поселения.   Природный газ, используемый Парабельским районом, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ – Парабель - Кузбасс, проектным давлением 55 атм., пересекающего район с севера на юг.

Газоснабжение осуществляется от АГРС Парабельской промплощадки Томского ЛПУ ООО «Газпром Трансгаз Томск», мощность АГРС 10 тыс. м3 в час. Загрузка АГРС по состоянию на 1.01.2014 года менее 50%, перспектива развития газоснабжения района имеется.

Поставщиком газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области.

Эксплуатацией и обслуживанием сетей газоснабжения занимается ООО «Газпром Газораспределение Томск».

Общий объем потребления газа в 2014 году составил 11574,8  тыс. м3. в т.ч. коммунальное хозяйство, население и прочие потребители.

В общем объеме потребления доля населения составляет 58,2%; доля предприятий коммунального хозяйства 40,6%; доля прочих потребителей 11,89.

Проблемы совершенствования и развития газоснабжения Парабельского района требуют комплексного решения целого ряда задач, что является причиной разработки настоящей программы.

3. Цель и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач муниципальной программы

| - N п/п | - Наименование показателя | - Ед. измерения | - Пункт Федерального плана статистических работ <1> | - Периодичность сбора данных - <2> | - Временные характеристики показателя <3> | - Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <4> | - Метод сбора информации <5> | - Ответственный за сбор данных по показателю <6> | - Дата получения фактического значения показателя <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| Показатели цели муниципальной программы - обеспечение внутреннего спроса на природный газ, наращивание газификации посредством дозагрузки действующих газопроводов дальнейшего развития газификации райцентра за счет строительства газораспределительных устройств в районах жилой застройки неохваченных газификацией, расширение объемов газификации за счет газификации новых населенных пунктов; - решение вопроса дефицита тепловой и электрической энергии, предотвращение угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения населения района; - улучшение экологической обстановки в районе; - - снижение объема отвлекаемых из районного бюджета средств, предназначенных для приобретения и доставки в район угля и дизельного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель 1 Индекс газификации Парабельского района (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | - % к предыдущему году |  | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Статистика | - Администрация Парабельского района - Отдел ОИМХ | - Декабрь планового года |
| - Показатели задачи 1 - обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель задачи1 | - % |  | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Статистика | - Администрация Парабельского района - Отдел ОИМХ | - Декабрь планового года |
| - Показатели задачи 2 - повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель задачи 2 | - % |  | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Статистика | - Администрация Парабельского района - Отдел ОИМХ | - Декабрь планового года |
| - Показатели задачи 3 - повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель задачи 3 | - % |  | - год | - За отчетный период | - Сводная информация | - Данные ООО «Газпром газораспределение Томск» | - Администрация Парабельского района - Отдел ОИМХ | - Декабрь планового года |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) |  | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы - обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | всего | 21000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки « Майский – 1»и «Майский - 2» ПСД | 2017 год | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 1.2 | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки « Майский – 1»и «Майский - 2» | 2018 год | 10000,0 |  | 6000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация ул. Колхозная ПСД | 2017 год | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| 1.4 | Газификация ул. Колхозная | 2018 год | 3000,0 |  | 2000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация ул. Мира ПСД | 2017 год | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| 1.6 | Газификация ул. Мира | 2018 год | 3000,0 |  | 2000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы - повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 139575,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп, Парабельского района Томской обл. | 2016 год | 413333,22 | 15593,80 | 17584,50 | 8154,92 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 30650,66 | 13026,53 | 16091,597 | 1532,533 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово, Парабельского района Томской обл. ПСД | 2019 год | 7000,0 |  | 5000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово, Парабельского района Томской обл. | 2020 год | 67000,0 |  | 60000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 муниципальной программы - повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 25500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Толмачево 2-ая очередь (д. Вялово, д. Заозеро, д. Голещихино) | 2017 год | 15000,0 |  | 12000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 190483,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 41333,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 52650,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 69500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Парабельского района | ГРБС 2 | ГРБС i |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1 - обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Всего | 6000,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки « Майский – 1»и «Майский - 2» ПСД | 2017 год | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки « Майский – 1»и «Майский - 2» | 2018 год | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2 | Всего | 2500,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Газификация ул. Колхозная ПСД | 2017 год | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Газификация ул. Колхозная | 2018 год | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3 | Всего | 2500,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Газификация ул. Мира ПСД | 2017 год | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Газификация ул. Мира | 2018 год | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 - повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Всего | 9687,453 |  |  |  |
| 2.1 | Газоснабжение п. Заводской, п. Прокоп, Парабельского района Томской обл. | 2016 год | 8154,92 | 8154,92 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 1532,533 | 1532,533 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2 | Всего | 9000,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово, Парабельского района Томской обл. ПСД | 2019 год | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово, Парабельского района Томской обл. | 2020 год | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 |
| Задача 3 - повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Всего | 3000,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Газификация с. Толмачево 2-ая очередь (д. Вялово, д. Заозеро, д. Голещихино) | 2017 год | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2 | Всего | 10500,0 |  |  |  |
| 3.2 | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 год | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 год | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 год | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 41187,453 |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 8154,92 |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 11532,533 |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 8000,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 4000,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 9500,0 |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией Парабельского района при взаимодействии с сельскими поселениями Парабельского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Парабельского района:

организует реализацию муниципальной программы;

несет ответственность за достижение показателей цели муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;

Соисполнителем муниципальной программы являются: Администрация Парабельского района отдел ОИМХ:

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета, федерального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

несет ответственность за достижение показателей задач муниципальной программы.

При реализации цели и задач муниципальной программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства;

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей муниципальной программы будет выполняться следующее мероприятие:

1) формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий муниципальной программы.