АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции Постановления Администрации Парабельского района от 24.03.2016 № 151а, 13.05.2016 № 257а, 20.10.2016 № 590а, 23.12.2016 № 719а, 23.03.2017 № 185а. 26.06.2016 № 431а, 21.02.2018 № 96а, 06.03.2018 № 123а, 12.10.2018 № 579а, 27.12.2018 № 761а, 04.07.2019 № 369а, 02.08.2019 № 405а, 29.08.2019 № 463а, 01.12.2020 № 546а, 14.04.2021 № 174а)

07.12.2015								                                  № 928а

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района на 2016-2020 годы»

В целях обеспечения, сохранения и развития транспортной доступности на территории Парабельского района, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации Парабельского района от 29.04.2015 № 341а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Парабельского района от 28.11.2013 № 932а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Финансовая поддержка Парабельского МУАТП на 2014-2016 годы»

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. Главы района								          Е.А. Рязанова

Приложение

к постановлению Администрации Парабельского района

от 07.12.2015 № 928а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | Перевозчики, авиаперевозчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Содействие повышению эффективности транспортной системы района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 3. Количество авиарейсов в год |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы» Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество авиарейсов в год |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | Задача 3 « Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости |  | - |  | - |  | - |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  | Задача 4 «Обеспечение транспортного обслуживания населения Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Финансовая поддержка пассажирских перевозок» Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением» Подпрограмма 3 «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 2938,7 |  | 5090 |  | 4170 |  |  | 5200 |  |  | 7472 |  |  |  | 8810 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7490 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | всего по источникам | 2938,7 |  | 5090 |  | 4170 |  |  | 5200 |  |  | 14962 |  |  |  | 8810 |  |  | 0 |  |  | 0 |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители двух сельских поселений (2498 человек или 20,2% населения района) – Нарымского и Старицинского – отделены от районного центра водными преградами. Кроме, этого Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км.

Парабельское муниципальное автотранспортное предприятие является единственным регулярным перевозчиком в районе. Существующие частные транспортные структуры осуществляют перевозки нерегулярно, а в отдаленные населенные пункты только по заказу. Автобусный парк предприятия состоит из 13 автобусов, в том числе 2-х большой вместимости. Кроме этого, имеется 24 грузовых и специальных автомобиля, 11 тракторов. Автотракторный парк предприятия в количестве 48 единиц имеет износ 26,6% (в 2014 году – 50,4%), в том числе автобусов – 39,4% (в 2014 году – 58,8%, грузовых автомобилей – 30% (в 2014 году – 60%), специальных – 10% (в 2014 году – 40%), тракторов – 37,1% (в 2014 – 45,6%). Катер КС-110 осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «Парабель – Нарым – Шпалозавод – Талиновка».

За последние годы был принят ряд мер для увеличения доходов предприятия без увеличения тарифов. Увеличились доходы от прочих услуг: мойки, грузоперевозок, содержания и строительства дорог. Несмотря на увеличение собственных доходов предприятию не хватает собственных средств для покрытия убытков от внутрирайонных пассажирских перевозок, обновления автотракторного парка.

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (2409 человек или 19,5% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этими поселениями прерывается. На период половодья и ледостава, в связи с отсутствием транспортной доступности, возникает необходимость предварительного завоза товаров первой необходимости, который осуществляется на основании договоров о взаимном сотрудничестве между администрациями сельских поселений и перевозчиками автомобильным транспортом. Для оплаты грузоперевозок необходимо выделение администрациям сельских поселений 200 тыс. руб. из районного бюджета.

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (2409 человек или 19,5% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. Для осуществления транспортного сообщения необходимо приобретение транспортных средств и агрегатов к ним.

За 9 месяцев 2015 года сумма дотаций из районного бюджета составила 800 тыс. рублей. Убытки от внутрирайонных автобусных перевозок составили 2.528 тыс. рублей, по водному речному транспорту – 471 тыс. рублей. В связи с проведением работ по содержанию и ремонту дорог и улиц населенных пунктов Парабельского района сумма убытков снижена до 1.500 тыс. рублей. Ожидаемая сумма убытков за год составит около 2.000 тыс. рублей. Для покрытия убытков необходимо выделение дотаций на внутрирайонные автобусные перевозки и водные речные перевозки, осуществляемые Парабельским МУАТП.

Для осуществления водных речных перевозок необходимо установление водной обстановки по протоке Нарымская Лука от с. Нарым до п. Талиновка. Стоимость работ составляет 150 тыс. рублей.

Нарымское сельское поселение территориально расположено на правом берегу р. Обь, в то время как остальные поселения и районный центр с. Парабель находятся на противоположном берегу. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этой территорией района прерывается. Для обеспечения сообщения в этот период может использоваться только авиация в виде вертолетов. Среднегодовые периоды распутицы приходятся на апрель и ноябрь месяцы. Из расчета 1 рейс в неделю, необходимо осуществлять в среднем 8 рейсов за год. Стоимость 1 рейса составляет 250 тыс. руб., а общая сумма на авиаперевозки – 2.000 млн. рублей.

- Цель и задачи Программы, показатели задач Программы

Целью Программы является содействие повышению эффективности транспортной системы района.

Программа предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения».

Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы».

Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района».

Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения».

| Показатели задач | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество авиарейсов в год | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

| NN пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) |  | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Финансовая поддержка пассажирских перевозок» | всего | 21468,7 |  |  |  | 21468,7 | - |  | Экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2340,6 | - |  | - | 2340,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 4327 | - |  | - | 4327 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 3365,1 | - |  | - | 3365,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 4400 | - |  | - | 4400 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2376 | - |  | - | 2376 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 4660 | - |  | - | 4660 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением» | Всего | 4686 |  |  |  | 4686 | - |  | Экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 598,1 | - |  | - | 598,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 763 | - |  | - | 763 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 604,9 | - |  | - | 604,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 600 | - |  | - | 600 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 1120 | - |  | - | 1120 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 1000 | - |  | - | 1000 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отдаленные труднодоступные поселки Парабельского района» | Всего | 800 |  |  |  | 800 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 200 | - |  | - | 200 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 200 | - |  | - | 200 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 200 | - |  | - | 200 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 200 | - |  | - | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4 «Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» | Всего | 10466 |  | - | 7490 | 2976 |  | - | Отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 7516 |  | - | 7490 | 26 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2950 |  | - | - | 2950 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Всего | 41170,7 |  | - | 7490 | 33680,7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2938,7 |  | - | - | 2938,7 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 5090 |  | - | - | 5090 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 4170 |  | - | - | 4170 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 5200 |  | - | - | 5200 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 14962 |  | - | 7490 | 7472 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 8810 |  | - | - | 8810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

| № пп |  | Наименование задачи, мероприятия программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) (по согласованию) |  | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация Парабельского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 «Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования» | Всего | 9983 | - | 9983 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | 850 | - | 850 |  | - |
|  |  |  | 2017 год | 763 | - | 763 |  | - |
|  |  |  | 2018 год | 2170 | - | 2170 |  | - |
|  |  |  | 2019 год | 2200 | - | 2200 |  | - |
|  |  |  | 2020 год | 850 | - | 850 |  | - |
|  |  |  | 2021 год | 3150 | - | 3150 |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 «Приобретение автобуса» | Всего | 1887 | - | - |  | 1887 |
|  |  |  | 2016 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | 1887 | - | - |  | 1887 |
|  |  |  | 2018 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2020 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2021 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| 2 |  | Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие 1 «Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки водным речным транспортом общего пользования» | всего | 7558,1 | - | 7558,1 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | 1000 | - | 1000 |  | - |
|  |  |  | 2017 год | 1127 | - | 1127 |  | - |
|  |  |  | 2018 год | 1195,1 | - | 1195,1 |  | - |
|  |  |  | 2019 год | 1200 | - | 1200 |  | - |
|  |  |  | 2020 год | 1526 | - | 1526 |  | - |
|  |  |  | 2021 год | 1510 | - | 1510 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| 2.2 |  | Мероприятие 2 «Финансирование обеспечения судовой обстановки» | Всего | 1040,6098 | - | 1040,6098 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | 490,6098 | - | 490,6098 |  | - |
|  |  |  | 2017 год | 550 | - | 550 |  | - |
|  |  |  | 2018 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2020 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2021 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| 3 | Задача 3 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3 Изготовление парома для организации транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями в районе 194,5 км. Реки Парабель возле д. Новиково» |  | Всего | 1000 | - | 1000 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2018 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | 1000 | - | 1000 |  | - |
|  |  |  | 2020 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2021 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Финансирование авиаперелетов» | всего | 4686 | - | 4686 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | 598,1 | - | 598,1 |  | - |
|  |  |  | 2017 год | 763 | - | 763 |  | - |
|  |  |  | 2018 год | 604,9 | - | 604,9 |  | - |
|  |  |  | 2019 год | 600 | - | 600 |  | - |
|  |  |  | 2020 год | 1120 | - | 1120 |  | - |
|  |  |  | 2021 год | 1000 | - | 1000 |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Финансирование досрочного завоза» | всего | 800 | - | 800 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2018 год | 200 | - | 200 |  | - |
|  |  |  | 2019 год | 200 | - | 200 |  | - |
|  |  |  | 2020 год | 200 | - | 200 |  | - |
|  |  |  | 2021 год | 200 | - | 200 |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 «Приобретение автобуса» | Всего | 2500 |  | 2500 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2018 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2020 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2021 год | 2500 |  | 2500 |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - |  | - |  | - |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 «Приобретение судовых агрегатов для ремонта катера КС-213» | Всего | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2016 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2018 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2020 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2021 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - |  | - |  | - |
| 1.3 |  | Мероприятие 3 «Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района» | Всего | 7516 | 7490 | - |  | 26 |
|  |  |  | 2016 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2018 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2020 год | 7516 | 7490 | - |  | 26 |
|  |  |  | 2021 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
| 1.4 |  | Мероприятие 4 «Ремонт парома» | Всего | 450 | - | 450 |  | - |
|  |  |  | 2016 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2017 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2018 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2019 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2020 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2021 год | 450 | - | 450 |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Всего | 37420,7 | 7490 | 28017,7 |  | 1913 |
|  |  |  | 2016 год | 2938,7 | - | 2938,7 |  | - |
|  |  |  | 2017 год | 5090 | - | 3203 |  | 1887 |
|  |  |  | 2018 год | 4170 | - | 4170 |  | - |
|  |  |  | 2019 год | 5200 | - | 5200 |  | - |
|  |  |  | 2020 год | 11212 | 7490 | 3696 |  | 26 |
|  |  |  | 2021 год | 8810 | - | 8810 |  | - |
|  |  |  | 2022 год | - | - | - |  | - |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - |  | - |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участник мероприятий муниципальной программы перевозчик:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов автомобильным, водным речным и авиатранспортом.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Финансовая поддержка пассажирских перевозок»

муниципальной программы

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Финансовая поддержка пассажирских перевозок» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | «Обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 2340,6 |  | 4327 |  | 3365,1 |  | 4400 |  | 2376 | 4660 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | всего по источникам | 2340,6 |  | 4327 |  | 3365,1 |  | 4400 |  | 2376 | 4660 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители двух сельских поселений (2498 человек или 20,2% населения района) – Нарымского и Старицинского – отделены от районного центра водными преградами. Кроме, этого Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км.

Парабельское муниципальное автотранспортное предприятие является единственным регулярным перевозчиком в районе. Существующие частные транспортные структуры осуществляют перевозки нерегулярно, а в отдаленные населенные пункты только по заказу. Автобусный парк предприятия состоит из 13 автобусов, в том числе 2-х большой вместимости. Кроме этого, имеется 24 грузовых и специальных автомобиля, 11 тракторов. Автотракторный парк предприятия в количестве 48 единиц имеет износ 26,6% (в 2014 году – 50,4%), в том числе автобусов – 39,4% (в 2014 году – 58,8%, грузовых автомобилей – 30% (в 2014 году – 60%), специальных – 10% (в 2014 году – 40%), тракторов – 37,1% (в 2014 – 45,6%). Катер КС-110 осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «Парабель – Нарым – Шпалозавод – Талиновка».

За последние годы был принят ряд мер для увеличения доходов предприятия без увеличения тарифов. Увеличились доходы от прочих услуг: мойки, грузоперевозок, содержания и строительства дорог. Несмотря на увеличение собственных доходов предприятию не хватает собственных средств для покрытия убытков от внутрирайонных пассажирских перевозок, обновления автотракторного парка.

За 9 месяцев 2015 года сумма дотаций из районного бюджета составила 800 тыс. рублей. Убытки от внутрирайонных автобусных перевозок составили 2.528 тыс. рублей, по водному речному транспорту – 471 тыс. рублей. В связи с проведением работ по содержанию и ремонту дорог и улиц населенных пунктов Парабельского района сумма убытков снижена до 1.500 тыс. рублей. Ожидаемая сумма убытков за год составит около 2.000 тыс. рублей. Для покрытия убытков необходимо выделение дотаций на внутрирайонные автобусные перевозки и водные речные перевозки, осуществляемые Парабельским МУАТП.

Для осуществления водных речных перевозок необходимо установление водной обстановки по протоке Нарымская Лука от с. Нарым до п. Талиновка. Стоимость работ составляет 150 тыс. рублей.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярного внутрирайонного автобусного и водного речного сообщения.

Подпрограмма предлагает решение следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения».

Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок».

| Показатели задач Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество внутрирайонных водных речных маршрутов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации |  | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение регулярного пассажирского автобусного сообщения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования» | всего | 9983 |  |  |  | 9983 | - | Перевозчик | Количество внутрирайонных автобусных маршрутов, ед. | х |
|  |  | 2016 год | 850 |  | - | - | 850 | - |  |  | 7 |
|  |  | 2017 год | 763 |  | - | - | 763 | - |  |  | 7 |
|  |  | 2018 год | 2170 |  | - | - | 2170 | - |  |  | 7 |
|  |  | 2019 год | 2200 |  | - | - | 2200 | - |  |  | 7 |
|  |  | 2020 год | 850 |  | - | - | 850 | - |  |  | 7 |
|  |  | 2021 год | 3150 |  | - | - | 3150 | - |  |  | 7 |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - | - |  |  | 7 |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - | - |  |  | 7 |
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение автобуса» | всего | 1887 |  | - | - | 1887 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом | х | х |
|  |  | 2016 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 1887 |  | - | - | 1887 | - |  |  |  |
|  |  | 2018 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2019 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Задача 2 «Обеспечение регулярных водных речных пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки водным речным транспортом общего пользования» | всего | 7558,1 |  | - | - | 7558,1 | - | Перевозчик | Количество внутрирайонных водных речных маршрутов, ед. | х |
|  |  | 2016 год | 1000 |  | - | - | 1000 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2017 год | 1127 |  | - | - | 1127 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2018 год | 1195,1 |  | - | - | 1195,1 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2019 год | 1200 |  | - | - | 1200 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | 1526 |  | - | - | 1526 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2021 год | 1510 |  | - | - | 1510 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - | - |  |  | 1 |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - | - |  |  | 1 |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Финансирование обеспечения судовой обстановки» | всего | 1040,6 |  | - | - | 1040,6 | - | Администрация Парабельского района | х | х |
|  |  | 2016 год | 490,6 |  | - | - | 490,6 | - |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 550 |  | - | - | 550 | - |  |  |  |
|  |  | 2018 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2019 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Задача 3 «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Изготовление парома для организации транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями в районе 194,5 км. Реки Парабель возле д. Новиково» | всего | 1000 |  | - | - | 1000 | - | Администрация Парабельского района | Количество, ед. | х |
|  |  | 2016 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2017 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2018 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2019 год | 1000 |  | - | - | 1000 | - |  |  | 1 |
|  |  | 2020 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2021 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - | - |  |  | - |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 21468,7 |  | - | - | 21468,7 | - | х | х | х |
|  |  | 2016 год | 2340,6 |  | - | - | 2340,6 | - |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 4327 |  | - | - | 4327 | - |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 3365,1 |  | - | - | 3365,1 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 4400 |  | - | - | 4400 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2376 |  | - | - | 2376 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 4660 |  |  |  | 4660 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - |  | - | - | - | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнители Подпрограммы экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участник мероприятий Подпрограммы перевозчик:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов автомобильным и водным речным транспортом.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением»

муниципальной программы

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Авиаперевозчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | «Обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Количество авиарейсов в год | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Задачи подпрограммы | Задача «Обеспечение финансирования авиаперелетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
|  | Задача «Обеспечение финансирования авиаперелетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество авиарейсов в год | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 598,1 | 763 |  | 604,9 |  | 600 |  |  | 1120 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |
|  | всего по источникам | 598,1 | 763 |  | 604,9 |  | 600 |  |  | 1120 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Нарымское сельское поселение (1938 жителей или 15,6% от общего количества жителей в районе) территориально расположено на правом берегу р. Обь, в то время как остальные поселения и районный центр с. Парабель находятся на противоположном берегу. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этой территорией района прерывается. Для обеспечения сообщения в этот период может использоваться только авиация в виде вертолетов. Среднегодовые периоды распутицы приходятся на апрель и ноябрь месяцы. Из расчета 1 рейс в неделю, необходимо осуществлять в среднем 8 рейсов в среднем за год. Стоимость 1 рейса составляет 250 тыс. руб., а общая сумма на авиаперевозки – 2.000 млн. рублей.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение авиасообщения с Нарымским сельским поселением на период распутицы.

Подпрограмма предлагает решение задачи «Финансирование авиаперелетов».

| Показатели задач Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Финансирование авиаперелетов»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество авиарейсов в год | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка авиасообщения с Нарымским сельским поселением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Финансирование авиаперелетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оплата договоров оказания авиауслуг» | всего | 4686 | - |  | 4686 | - | Авиаперевозчики | Количество авиарейсов в год, ед. | х |
|  |  | 2016 год | 598,1 | - | - | 598,1 | - |  |  | 2 |
|  |  | 2017 год | 763 | - | - | 763 | - |  |  | 4 |
|  |  | 2018 год | 604,9 | - | - | 604,9 | - |  |  | 4 |
|  |  | 2019 год | 600 | - | - | 600 | - |  |  | 4 |
|  |  | 2020 год | 1120 | - | - | 1120 | - |  |  | 4 |
|  |  | 2021 год | 1000 | - | - | 1000 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 4686 | - | - | 4686 | - | х | х | х |
|  |  | 2016 год | 598,1 | - | - | 598,1 | - |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 763 | - | - | 763 | - |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 604,9 | - | - | 604,9 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 600 | - | - | 600 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 1120 | - | - | 1120 | - |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 1000 | - | - | 1000 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнители Подпрограммы экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы авиаперевозчики:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов авиатранспортом.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района»

муниципальной программы

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района, администрации Нарымского и Старицинского сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Перевозчики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Задачи подпрограммы | Финансирование досрочного завоза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Задача «Финансирование досрочного завоза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | районный бюджет | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (2409 человек или 19,5% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. В весенний и осенний периоды после закрытия ледовых и паромных переправ автомобильное и водное речное транспортное сообщение с этими поселениями прерывается. На период половодья и ледостава, в связи с отсутствием транспортной доступности, возникает необходимость предварительного завоза товаров первой необходимости, который осуществляется на основании договоров о взаимном сотрудничестве между администрациями сельских поселений и перевозчиками автомобильным транспортом. Для оплаты грузоперевозок необходимо выделение администрациям сельских поселений 200 тыс. руб. из районного бюджета

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района.

Подпрограмма предлагает решение задачи «Финансирование досрочного завоза».

| Показатели задач Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Финансирование досрочного завоза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения |  | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка завоза товаров первой необходимости в отделённые труднодоступные поселки Парабельского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Финансирование досрочного завоза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оплата договоров грузоперевозок» | Всего | 800 | - | - | 800 | - | Перевозчики |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости, ед. | х |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2018 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  | 9 |
|  |  | 2019 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  | 9 |
|  |  | 2020 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  | 9 |
|  |  | 2021 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  | 9 |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 800 | - | - | 800 | - | х |  | х | х |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 200 | - | - | 200 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнители Подпрограммы экономический отдел и администрации Нарымского и Старицинского сельских поселений Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы перевозчики:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов автотранспортом.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

ПОДПРОГРАММА

«Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями»

муниципальной программы

«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» (далее – Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Перевозчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортного обслуживания населения Парабельского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |
|  | 1.Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | - | - | - | - | 1 | 1 |  | - |  |  |  | - |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение перевозчиков транспортными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |
|  | Задача «Обеспечение перевозчиков транспортными средствами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | - | - | - | - | 1 | 1 |  |  |  | - |  |  | - |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2023 |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 2950 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7490 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | всего по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 7516 |  | 2950 |  |  |  | 0 |  | 0 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Географическое положение района создает ряд проблем, в том числе и транспортного сообщения. Жители 9 населенных пунктов Нарымского и Старицинского сельских поселений (2409 человек или 19,5% населения района) отделены от районного центра водными преградами. Кроме этого, Старицинское сельское поселение удалено от райцентра на расстояние 110 км. Для осуществления транспортного сообщения необходимо приобретение транспортных средств и агрегатов к ним.

3. Цель и задачи Подпрограммы, показатели задач Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение транспортного обслуживания населения Парабельского района.

Подпрограмма предлагает решение задачи «Обеспечение перевозчиков транспортными средствами».

| Показатели задач Подпрограммы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4 «Обеспечение перевозчиков транспортными средствами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

| NN пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование и единица измерения |  | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
|  | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение перевозчиков транспортными средствами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение автобуса» | Всего | 2500 | - |  | 2500 | - | Перевозчики |  | Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | 2 |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2020 год | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 |
|  |  | 2021 год | 2500 | - | - | 2500 | - |  |  |  | 1 |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Приобретение судовых агрегатов для ремонта катера КС-213» | Всего | - | - | - | - | - | Перевозчики |  | Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | х |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2020 год | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 |
| 1.3 | Мероприятие 3 «Организация транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района» | Всего | 7516 | - | 7490 | 26 |  | Перевозчики |  | Количество приобретенных транспортных средств и агрегатов | 1 |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2020 год | 7516 | - | 7490 | 26 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 2021 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 1.4 | Мероприятие 4 «Ремонт парома» | Всего | 450 | - | - | 450 |  | х |  | х | х |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме | всего | 10 466 | - | 7490 | 2976 | - | х |  | х | х |
|  |  | 2016 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 7516 | - | 7490 | 26 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2950 | - | - | 2950 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы

Соисполнитель Подпрограммы отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- разрабатывает и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы.

Участники мероприятий Подпрограммы перевозчики:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на очередной финансовый год.

Соисполнители Программы:

- осуществляют контроль целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств районного бюджета. В данном случае возможно сокращение выполняемых рейсов водным транспортом.

Заместитель Главы района -

Управляющий делами								 А.А. Костарев