АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# Постановление

09.06.2017							                                                             №  398 а

Об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденным постановлением Администрации Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области от 09 марта 2017 года № 26 и Устава муниципального образования «Парабельский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год.

2. В  течение 15-ти дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Парабельский район» в сети «Интернет»,  а в газете «Нарымский вестник» опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале муниципального образования «Парабельский район»  в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 23.05.2017г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Парабельского района Лепехина С.А.

Глава района                                                                                                                           А.Л. Карлов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Парабельского района

от «09»   июня  2017 года № 398 а

наименование муниципальной программы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

наименование муниципального образования:

муниципальное образование «Парабельский район»

сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Реализация Программы предусмотрена на  2017 год

- I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Парабельский район»

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Парабельский район».

В настоящие время на территории Парабельского района расположены 51 многоквартирных жилых дома, с общей площадью 41,1 тыс.кв.м. Из них благоустроенных дворовых территорий района 10, что составляет  20 % от общего количества дворовых территорий района, которые отвечают современным требованиям благоустройства.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние элементов благоустройства и санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Так же серьезную озабоченность вызывают состояние территорий, наиболее часто посещаемых гражданами Парабельского района.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применение данной Программы в рамках реализации приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»

Надлежащее состояние дворовых территорий и территорий часто посещаемых гражданами (парки, скверы, набережные и т.д.) в с. Парабель  является важным фактором при формировании современной городской среды. Которая должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный вид.

- II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории муниципального образования являются:

повышение комфортности условий проживания граждан;

благоустройство территорий.

- Цель программы:

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Парабельский район».

- Задачи программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Парабельский район»;

повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Парабельский район»;

(Паспорт муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе).

- III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, характеристика вклада органов местного самоуправления муниципального образования «Парабельский район»  в достижение результатов в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Плановые значения на 2017 год:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий – 
12 многоквартирных дома или 24,0% от общей площади многоквартирных домов.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: 24,0 %.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с Департаментом архитектуры и строительства на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории муниципального образования «Парабельский район»;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа и вовлечение органов государственной власти, высших должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

4. Реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

5. Получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств федерального бюджета и регионального бюджета Томской области

6. Формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений.

8. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

9. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.

- IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

- V. Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования «Парабельский район» муниципальной программы в 2017 году

- Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального образования муниципальной программы в 2017 году, представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

VI. Особенности осуществления контроля реализации муниципальной программы в рамках формирования современной городской среды

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной программы созданы следующие комиссии:

Общественная комиссия создана распоряжением Администрации Парабельского сельского поселения от 21 апреля 2017 года № 22.

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации настоящей муниципальной программы.

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, муниципальной программы. Такие предложения принимались по электронной почте, при личном приеме.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

VII. Механизм реализации муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Парабельского сельского поселения.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1 % от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, парка, подлежащих включению в муниципальную программу, сформирован по предложениям заинтересованных лиц Общественной комиссией:

Адресный перечень дворовых территорий на 2017 г.:

ул. Советская, 92а;

ул. Нефтяников, 15;

Адресный перечень общественных территорий на 2017 год:

Сквер памяти павшим воинам-землякам.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержден постановлением Администрации Парабельского сельского поселения от 09 марта 2017 года № 26. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Парабельского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Парабельского района Администрация Парабельского сельского поселения Управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами; Подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Парабельский район» в 2017 году Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Парабельский район» в 2017 году |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Парабельский район» |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Парабельский район» Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Парабельский район» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | №; Значение показателя (индикатора); Единица и. 1.мерения; Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; Ед., тыс.кв.м.. 2.; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площад; дворовых территорий Проценты. 3.; Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году); Ед.. 4.; Площадь благоустроенных общественных территорий (всего); Га. 5.; Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; Проценты, рубли. 6.; Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; Чел./часы. 7.; Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; Проценты, рубли. 8.; Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории; Чел./часы. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 609 470 рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 1 206 630 рублей; благоустройство общественных территорий 402 840 рублей; в том числе: средства федерального бюджета (справочно) 1 309 470 рублей, в том числе: благоустройство дворовых территорий 916 630 рублей; благоустройство общественных территорий 392 840 рублей; средства местного бюджета (справочно) 300 000 рубля, в том числе: благоустройство дворовых территорий 290 00 рублей; благоустройство общественных территорий 10 000 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования к концу 2017 года будут достигнуты следующие показатели: увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 12; обеспечение в 2017 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 24 %; обеспечение благоустройством в 2017 одной общественной территории; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел. / час; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел. / час |

Заместитель Главы района -

Управляющий делами								        А.А. Костарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.кв.м. | 10 | 12 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | проценты | 20 | 24 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | ед. | - | 1 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | Га |  | 0,18 |
| 6. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | проценты |  | 1; |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | чел./часы |  | 20 |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | проценты |  | 1 |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | чел./часы |  | 20 |

Заместитель Главы района -

Управляющий делами                                                                                                     А.А. Костарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы на 2017 год

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| Муниципальная программа формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации | всего: | 1609,470 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» | 300,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 1309,470 |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации | всего: | 1206,630 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» | 290,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 916,630 |
| Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Парабельского сельского поселения Подрядные организации | всего: | 402,840 |
|  |  | бюджет муниципального образования «Парабельского сельского поселения» | 10,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 392,840 |

Заместитель Главы района -

Управляющий делами  							                                                                                                   А.А. Костарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»

«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | Оконча ния реали зации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Парабельский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий | Администрация Парабельского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 12, обеспечение в 2017 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 24,0 %; | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование адресного перечня дворовых территорий; утверждение дизайн-проектов дворовых территорий; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Парабельский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий | Администрация Парабельского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | обеспечение благоустройства в 2017 году не менее 1-ой общественной территории; увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 0,18 га; | принятие необходимых нормативных правовых актов; формирование перечня общественных территорий; утверждение дизайн-проектов общественных территорий; отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий; приемка работ по благоустройству общественной территории | количество благоустроенных общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Парабельский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий | Администрация Парабельского сельского поселения | 2017 год | 2017 год | обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел. / час; обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1%; обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 20 чел. / час. | принятие необходимых нормативных правовых актов; сбор предложений по благоустройству дворовой территории; обсуждение дизайн-проектов дворовых территорий; обеспечение финансового участия; обеспечение трудового участия; контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; приемка работ по благоустройству дворовой территории | доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории; доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу; объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории; |

Заместитель Главы района -

Управляющий делами                                                                                                                                                                 А.А. Костарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год

| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий (Томская область) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| - Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1 476,0 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения | 17 107,2 |
| 1.3. | Установка скамеек | шт. | 16 450,0 |
| 1.4. | Установка урн | шт. | 4 010,0 |
| - Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35 161,8 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | кв.м | 1 933,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв.м | 319,5 |
| 2.4. | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв.м | 1 600,0 |
| 2.5. | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п.м. | 8 248,0 |
| 2.6. | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв.м | 2 380,9 |
| 2.7. | Устройство пандуса | п.м. | 6 055,0 |
| 2.8. | Устройство водоотводных лотков | п.м. | 2 923,2 |

Заместитель Главы района -

Управляющий делами                                                                                          А.А. Костарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования

«Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» 
на 2017 год

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Заместитель Главы района -

Управляющий делами                                                                                      А.А. Костарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район»
«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района»  на 2017 год

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

- Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год.

- В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

озеленение территории;

посадка деревьев;

охрана объекта (дворовой территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрации Парабельского сельского поселения по адресу: с. Парабель, ул. Свердлова, 5, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Парабельским сельским поселение в Управлении Федерального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» на 2017 год (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация Парабельского сельского поселения  информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

10. Администрация Парабельского сельского поселения обязана:

вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

обеспечить ежемесячное опубликование на официальном сайте информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов.

- Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Заместитель Главы района -

Управляющий делами                                                                                      А.А. Костарев