

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(в редакции постановлений Администрации Парабельского района от 29.03.2019 № 162а, 28.10.2019 № 573а, 28.02.2020 № 91а, 17.04.2020 № 191а, 31.03.2021 № 147а)

12.12.2018 № 727а

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

В целях дальнейшего и устойчивого социально-экономического развития Парабельского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава района А.Л. Карлов

Приложение к постановлению

Администрации Парабельского района

от 12.12.2018 № 727а

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1.Паспорт Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района Томской области, экономический отдел и отдел по обеспечению инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы (мероприятий) | жители Парабельского района, проектные и строительные организации, Администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочные цели социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Повышение уровня и качества жизни населения, накопление человеческого капитала. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.  2. Газификация Парабельского района  3. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры.  4. Повышение уровня благоустройства территорий.  5. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  6. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели целей | | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | | | | 200 | | | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Уровень газификации Парабельского района, % | | | | 25 | | | 27 | | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 3. Индекс сокращения объемов потребления энергоресурсов МКД и создание условий для повышения энергоэффективности МКД (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | | | | 15 | | | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. Количество дворовых и общественных пространств, на которых выполнено благоустройство, ед. | | | | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Доля протяженности автомоби-льных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние, % | | | | 23 | | | 28 | | 32 | 36 | 40 | 44 |
| 6. Приобретение контейнеров | | | | 102 | | | 150 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1 - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.  Задача 2 - Газификация Парабельского района.  Задача 3 - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района.  Задача 4 - Формирование современной городской среды на территории Парабельского района.  Задача 5 - Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района  Задача 6- Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | | | 200 | | | 200 | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Уровень газификации Парабельского района, % | | | 25 | | | 27 | | | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 3.1. Оснащение МКД энергосберегающим оборудованием, % | | | 55 | | | 70 | | | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Сокращение объемов потребления энергоресурсов, % | | | 15 | | | 15 | | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.1. Количество дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство, ед. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед. | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % | | | 23 | | | 28 | | | 32 | 36 | 40 | 44 |
| 6.1. Создание мест (площадок) накопления ТКО | | | 102 | | | 150 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | | | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3. Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | | | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.4. Создание объектов в сфере обращения с ТКО | | | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»  Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района»  Подпрограмма 3 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района»  Подпрограмма 4 « Формирование современной городской среды на территории Парабельского района»  Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района»  Подпрограмма 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации) тыс. рублей |  | всего | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 11486,27918 | 4850,00047 | | | 4958,21453 | | | 1678,06418 | | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 95010,33237 | 33254,299 | | | 32704,13447 | | | 29051,8989 | | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 115325,7454 | 10065,08857 | | | 11436,31252 | | | 18169,938 | | 16917,36 | 39487,05 | 19550,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 221822,357 | 48169,38794 | | | 49098,66152 | | | 48899,90124 | | 16917,36 | 39487,05 | 19550,0 |

2. Характеристика текущего состояния сфер реализации Программы

2.1. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности». Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда согласно статистическим данным на 01.01.2018 года составляет 302,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем на конец 2017 года составила 24,4 кв. м на одного человека.

На текущий момент признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 234 семьи, из них участниками программных мероприятий по улучшению жилищных условий признано 36 семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов.

За период действия программы будет построено (приобретено) 600 кв. м жилья, 6 семей улучшат свои жилищные условия.

2.2. Подпрограмма «Газификация Парабельского района». Характеристика объектов газовой инфраструктуры

В Парабельском районе общая протяженность сетей газоснабжения составляет 94,2 км. В системе газоснабжения задействовано 20 газораспределительных станций (ГРПШ). Общее количество абонентов в жилом секторе - 2030. Число проживающих в домах, оборудованных системой газоснабжения (природный газ) 4574 человека или 55% от общего населения Парабельского сельского поселения. Природный газ, используемый Парабельским районом, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ – Парабель - Кузбасс, проектным давлением 55 атм., пересекающего район с севера на юг.

Газоснабжение осуществляется от АГРС Парабельской промплощадки Томского ЛПУ ООО «Газпром Трансгаз Томск», мощность АГРС 10 тыс. м3 в час. Загрузка АГРС менее 50%, перспектива развития газоснабжения района имеется.

Поставщиком газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области.

Эксплуатацией и обслуживанием сетей газоснабжения занимается ООО «Газпром Газораспределение Томск».

В общем объеме потребления доля населения составляет 58,2%; доля предприятий коммунального хозяйства 40,6%; доля прочих потребителей 1,2%.

Проблемы совершенствования и развития газоснабжения Парабельского района требуют комплексного решения целого ряда задач, что является причиной разработки настоящей подпрограммы.

2.3. Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района». Характеристика состояния энергосбережения

Энергосбережение в бюджетном секторе Парабельского района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организаций района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20% воды, что как следствие ведет к развитию следующих проблем:

- росту тарифного давления на организации бюджетного финансирования;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- к ухудшению экологической обстановки.

Анализ схем учета ТЭР Парабельского района показывает, что на момент разработки программы, в среднем 98% от всего объема потребленных в районе энергоресурсов рассчитываются с использованием приборов учета, в т.ч. воды – 96%, теплоэнергии – 96%.

2.4. Подпрограмма « Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района».

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Парабельский район». Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование современной городской среды» на территории Парабельского района, решаемой в программе, является улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, а также улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов, понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проведенный анализ текущего состояния благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами территорий общественного пользования Парабельского района показал, что состояние благоустройства многих из них полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых мест общественного пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация основных мероприятий программы позволит создать благоприятные условия жизнедеятельности, повысить комфортность проживания и отдыха населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Состояние территорий Парабельского района является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства территорий Парабельского района, в том числе от уровня технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, малых архитектурных форм на детских площадках, наличия мест парковки автомобильного транспорта во многом зависит качество жизни населения.

На территории Парабельского района имеется 43 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД), на которых расположены 51 многоквартирный дом. Общая численность населения муниципального образования «Парабельский район» составляет 12139 человек.

На некоторых территориях уровень освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

Также установлено, что дворовые территории оснащены скамейками, урнами, газонными ограждениями, тротуарами в недостаточном количестве, а имеющиеся элементы благоустройства пришли в ветхое состояние. Детские площадки не полностью укомплектованы необходимым оборудованием, их состояние не обеспечивает потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях. Многие малые архитектурные формы на детских площадках физически и морально устарели.

Поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии являются одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Скверы, улицы, парковая зона – это места прогулок и отдыха жителей села Парабель, они не только играют значительную роль в архитектуре поселения, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий.

Большая часть территорий требует проведения работ по обновлению покрытия, ремонту газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.

Дизайн-проект является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения.

По результатам оценки состояния благоустройства на территории Парабельского района выявлены следующие ключевые проблемы:

низкий уровень благоустройства дворовых территорий,

наличие площадей общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Общее состояние благоустройства на территории Парабельского района – удовлетворительное. При планомерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств привлекательность Парабельского района улучшится, что приведет к позитивному отношению населения к реализации выполненных мероприятий.

По итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий подготовлен адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах.

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории. Общее состояние благоустройства на территории Парабельского района – удовлетворительное. При планомерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств привлекательность Парабельского района улучшится, что приведет к позитивному отношению населения к реализации выполненных мероприятий.

По итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий подготовлен адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах.

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах, приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.5. Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района». Характеристика состояния автомобильных дорог

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры.

Автодорожная сеть в Парабельском районе по состоянию на 01.03.2021 включает в себя 311,374 км. автодорог общего пользования местного значения, из них с асфальтобетонным покрытием – 27,643 км., гравийным покрытием – 108,947 км., грунтовым покрытием – 174,784 км.

Дороги местного значения в Парабельском муниципальном районе находятся в неудовлетворительном состоянии. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами. Важным моментом остается повышение в общем транспортном потоке доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети. Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автомобильных дорог интенсивно разрушается. Динамичный рост интенсивности движения предъявляет повышенные требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

За последние три года в районе отремонтировано 25,8465 км. улично-дорожной сети поселений, в том числе в 2016 году – 12,442 км.; в 2017 году – 6,3 км.; в 2018 году -7,1045 км. В 2019 году - 6,416 км. автомобильных дорог местного значения.

Дефицит необходимого объема финансирования усугубляет проблемы развития сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Исходя из состояния дорожной сети на сегодняшний момент определено приоритетное направление дорожной политики на ближайшую перспективу. Это - сохранение существующей сети автомобильных дорог и приведение ее в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.

Программно-целевой подход к решению вышеуказанных проблем предполагает разработку мероприятий по развитию и обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на основе комплексного подхода к решению проблемы – концентрация ресурсов; реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Подпрограммы 5. Подпрограмма 5 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития района.

Реализация предусмотренных программных мероприятий позволит, используя современные технологии, поправить сложившееся положение на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети Парабельского района.

2.6. Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

Целью подпрограммы является создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Парабельского района, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории сельских поселений Парабельского района.

Задачами подпрограммы являются:

1. сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района;

2. создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории поселений муниципального района;

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

4. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

4.1. снизить количество несанкционированных свалок размещения ТКО на территории района;

4.2. ликвидировать в сельских поселениях района свалки ТКО, не отвечающие требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

4.3. обеспечить доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения района;

4.4. повысить уровень экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО;

4.5. улучшить санитарное состояние территории Парабельского района.

3. Цели и задачи Программы, показатели задач Программы

Целями Программы являются:

1. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.

2. Повышение энергоэффективности и обеспечение развития энергетической инфраструктуры.

3. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Парабельский район».

4. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед системой коммунального снабжения муниципального района до 2024 года.

Программа предполагает решение следующих задач:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

2. Газификация Парабельского района.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района.

4. Формирование современной городской среды на территории Парабельского района.

5. Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района.

6. Создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.Уровень газификации Парабельского района, % | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 3.1. Оснащение МКД энергосберегающим оборудованием, % | 55 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Сокращение объемов потребления энергоресурсов, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.1. Количество дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество благоустроенных в течении года общественных пространств, ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| 5.2. Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Создание мест (площадок) накопления ТКО | 102 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Создание объектов в сфере обращения с ТКО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья | кв. м | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Экономический отдел | 1 квартал следующего года |
| Задача 2. «Газификация Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 2. | Уровень газификации Парабельского района | % | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| Задача 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оснащение МКД энергосберегающим оборудованием | % | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 3.2 | Сокращение объемов потребления энергоресурсов | % | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| Задача 4 «Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество дворовых территорий, на которых выполнено благоустройство | | ед. | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 4.2 | Количество благоустроенных в течении года общественных пространств | | ед. | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| Задача 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | % | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства | км | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| Задача 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | Ед. | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 6.2 | Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | Ед. | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 6.3 | Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | Ед. | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 6.4 | Создание объектов в сфере обращения с ТКО | Ед. | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 6.5 | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | Ед. | | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Отчет | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласовании) | областного бюджета (по согласовании) | районного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | Задача 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | Всего | 3434 | 233,2 | 531,1 | 2669,7 | 0 | | Экономический отдел Администрации Парабельского района |
| 2019 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| 2020 год | 1134 | 233,2 | 531,1 | 369,7 | 0 | |
| 2021 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2022 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2023 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2024 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 2 | Задача 2 «Газификация Парабельского района» | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района» | Всего | 47352,12 | 0 | 0 | 47352,12 | 0 | | ОИМХ Администрации Парабельского района |
| 2019 год | 822,9 | 0 | 0 | 822,9 | 0 | |
| 2020 год | 400,81374 | 0 | 0 | 400,81374 | 0 | |
| 2021 год | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | |
| 2022 год | 7377,36 | 0 | 0 | 7377,36 | 0 | |
| 2023 год | 29051,05 | 0 | 0 | 29051,05 | 0 | |
| 2024 год | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | |
| 3 | Задача 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | Всего | 250 | 0 | 0 | 250 | | 0 | ОИМХ Администрации Парабельского района |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2020 год | 50 | 0 | 0 | 50 | | 0 |
| 2021 год | 50 | 0 | 0 | 50 | | 0 |
| 2022 год | 50 | 0 | 0 | 50 | | 0 |
| 2023 год | 50 | 0 | 0 | 50 | | 0 |
| 2024 год | 50 | 0 | 0 | 50 | | 0 |
| 4 | Задача 4 «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» | | | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» | Всего | 18090,97588 | 11253,07918 | 5796,53237 | 1041,36441 | | 0 | ОИМХ Администрации Парабельского района |
| 2019 год | 7840,725 | 4850,00047 | 2965,599 | 25,12563 | | 0 |
| 2020 год | 8120,28778 | 4725,01453 | 2779,03447 | 616,23878 | | 0 |
| 2021 год | 2129,9631 | 1678,06418 | 51,89890 | 400 | | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 00 | 0 | | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Задача 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | Всего | 150053,5011 | 0 | 87600 | 62453,50094 | |  | ОИМХ Администрации Парабельского района |
| 2019 год | 37860,96294 | 0 | 29800 | 8060,96294 | | 0 |
| 2020 год | 37996,6 | 0 | 28800 | 9196,6 | | 0 |
| 2021 год | 45319,93816 | 0 | 29000 | 16319,938 | | 0 |
| 2022 год | 8990 | 0 | 0 | 8990 | | 0 |
| 2023 год | 9886 | 0 | 0 | 9886 | | 0 |
| 2024 год | 10000 | 0 | 0 | 10000 | | 0 |
| 6.1 | Подпрограмма 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | Всего | 2941,76 | 0 | 1082,7 | 1859,06 | | 0 | ОИМХ Администрации Парабельского района |
| 2019 год | 1344,8 | 0 | 488,7 | 856,1 | | 0 |
| 2020 год | 1396,96 | 0 | 594,0 | 802,96 | | 0 |
| 2021 год | 200 | 0 | 0 | 200 | | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Итого по Программе | Всего | 221822,357 | 11486,27918 | 95010,33237 | 115325,7454 | | 0 |  |
| 2019 год | 48169,38794 | 4850,00047 | 33254,299 | 10065,08857 | | 0 |
| 2020 год | 49098,66152 | 4958,21453 | 32704,13447 | 11436,31252 | | 0 |
| 2021 год | 48899,90124 | 1678,06418 | 29051,8989 | 18169,938 | | 0 |
| 2022 год | 16917,36 | 0 | 0 | 16917,36 | | 0 |
| 2023 год | 39487,05 | 0 | 0 | 39487,05 | | 0 |
| 2024 год | 19550 | 0 | 0 | 19550 | | 0 |

Потребность в ресурсном обеспечении Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Задача подпрограммы | Наименование мероприятия подпрограммы | | Наименование ГРБС | | Коды бюджетной классификации (в условиях текущего финансового года) | | | | | | | | | | | | | Бюджетные ассигнования районного бюджета на действующие расходные обязательства (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Показатели конечного результата реализации ВЦП (основного мероприятия) (исходный уровень) по годам реализации | Софинансирование на очередной финансовый год из других источников (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| Рз, прзд | КЦСР | | | | | | Вид | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | | |  | | | | Федеральный бюджет(по согласованию) | | | Областной бюджет(по согласованию) | | | Внебюджетные источники(по согласованию) | | |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 «Обеспечение жильем жителей Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты | Перечисление социальных выплат | | Администрация Парабельского района | |  | |  | | | | | |  | | | | | | 300 | | | | | 369,7 | | | | | 500 | | | | 500 | | 500 | | | | 500 | | | | | | 2019-0  2020-2  2021-2  2022-2  2023-2  2024-2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 «Развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития | Газификация микро-районов индивидуальной застройки « Майский – 1» и «Майский - 2» (ПСД) | | Администрация Парабельского района |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 4000 | | | | | | 0 | | 2019-75  2020-77  2021-79  2022-81  2023-83  2024-85 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | Госэкспертиза ПСД «Газификация ул. Колхозная» | | 0502 | | | | 08200  00000 | | | | | | 244 | | | | | | 7,2 | | | | | 267,81 | | | | | 593,63141 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 3 | | СМР «Газификация ул. Колхозная с. Парабель» | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 5877,36 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 4 | | ПСД Газификация с. Толмачёво 2-я очередь (д. Заозеро, д. Вялово, д. Голещихино) | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 2000 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | | ПСД «Газо-снабжение с. Толмачево Парабельского района Томской обл. (закольцовка газопровода высокого давления) | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 113 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 6 | | Госэкспертиза ПСД «Газо-снабжение с. Толмачево Парабельского района Томской обл. (закольцовка газопровода высокого давления) | | 0502 | | | | 08200  00000 | | | | | | 244 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 106,36859 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 7 | | СМР «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 22051,05 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 8 | | Подготовка коридора коммуникаций для строительства газопровода «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1500 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 9 | | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово Парабельского района Томской области (ПСД) СМР Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово Парабельского района Томской области | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 2000 | | | | | | 7000 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 10 | | Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 815,7 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 2019-80  2020-80  2021-80  2022-80  2023-82  2024-82 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 11 | | Газификация ул. Мира (ПСД) | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1000 | | | | | | 0 | |  |  | | | |  | | |  | | |
| Итого по подпрограмме «Газификация Парабельского района на период 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 822,9 | | | | | 400,81 | | | | | 700 | | | | 7377,36 | | | 29051,05 | | | | | | 9000 | |  | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 3 «» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | | ПСД электроснабжение МКР ИЖЗ "Майский" д. Перемитино Парабельского района Томской области (ВЛ-0,4кВт) | Администрация Парабельского района | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | | 2019-0  2020-0  2021-1  2022-1  2023-1  2024-1 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Проведение энергетического обследования в Новосельцевском с.п., ед. |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | | 2019-0  2020-0  2021-1  2022-1  2023-1  2024-1 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в Старицинском с.п., ед. |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | | 2019-0  2020-0  2021-16  2022-16  2023-16  2024-16 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Демонтаж котельного оборудования в здании Администрации Заводского с.п., ед. |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | | 2019-0  2020-0  2021-1  2022-1  2023-1  2024-1 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Проведение энергетического обследования в Нарымском с.п., ед. |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | | | | | 10 | 2019-0  2020-1  2021-1  2022-1  2023-1  2024-1 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 50 | | | 50 | | 50 | | | | | | | | 50 | х | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 4 «Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Парабельский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парабельского района | | Благоустройство дворовых территорий в Парабельском с.п. | Администрация Парабельского района | | | 0503 | | | | | 08400L5550 | | | | | | 870 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 2019-0  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района | | Благоустройство общественных пространств в Парабельском с.п. | 0503 | | | | | 08400L5550 | | | | | | 870 | | | | | | 25,12563 | | | | | 616,23878 | | | | | 400,000 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 2019-1  2020-3  2021-1  2022-1  2023-1  2024-1 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Итого по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,12563 | | | | | 616,23878 | | | | | 400,000 | |  | |  | | | |  | | | | | Х | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние | | Мероприятия согласно приложения к подпрограмме 5 | Администрация Парабельского района | | | 0409 | | | | | | 08580  00000 | | | | | | 870 | | | | | | 8060,96294 | | | | | 9196,6 | | | | 16319,938 | | 8990 | | | | 9886 | | | 10000 | | | | 2019-23  2020-28  2021-32  2022-36  2023-40  2024-44 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Итого по подпрограмме «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8060,96294 | | | | | 9196,6 | | | | 16319,938 | | 8990 | | | | 9886 | | | 10000 | | | | х | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограмма 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО | | Создание мест (площадок) накопления ТКО | Администрация Парабельского района | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 356,0 | | | | | 594,0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 2019-102  2020-150  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 8,96 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 2019-0  2020-1  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0,1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 2019-1  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Создание объектов в сфере обращения с ТКО |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 500 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | 2019-1  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | 200 | | | | | 200 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 2019-0  2020-1  2021-1  2022-0  2023-0  2024-0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Итого по подпрограмме «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 856,1 | | | | | 1396,96 | | | | | 200 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | х | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| Итого по программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10065,08857 | | | | | 11436,31252 | | | | | 18169,938 | | | 16917,36 | | 39487,05 | | | | | | | | 19550 | х | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств районного бюджета (тыс. рублей) | | Участники – главные распорядители средств районного бюджета (ГРБС) | |
| Администрация Парабельского района | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты» | | | | | |
| 1.1 | | Перечисление социальных выплат | Всего | 2369,7 | | 2369,7 | |
| 2019 год | 300 | | 300 | |
| 2020 год | 369,7 | | 369,7 | |
| 2021 год | 500 | | 500 | |
| 2022 год | 500 | | 500 | |
| 2023 год | 500 | | 500 | |
| 2024 год | 500 | | 500 | |
| Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района» | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития» | | | | | |
| 1.1 | | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки «Майский – 1» и «Майский - 2» (ПСД) | всего | 4000 | | 4000 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | 4000 | | 4000 | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.2 | | Госэкспертиза ПСД Газификация ул. Колхозная | Всего | 868,64141 | | 868,64141 | |
| 2019 год | 7,2 | | 7,2 | |
| 2020 год | 267,81 | | 267,81 | |
| 2021 год | 593,63141 | | 593,63141 | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.3 | | СМР «Газификация ул. Колхозная с. Парабель» | Всего | 5877,36 | | 5877,36 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | 5877,36 | | 5877,36 | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.4 | | ПСД Газификация с. Толмачево 2-я очередь (д. Заозеро, д. Вялово, д. Голещихино) | Всего | 2000 | | 2000 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | 2000 | | 2000 | |
| 1.5 | | ПСД «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» 2019 | Всего | 133 | | 133 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | 133 | | 133 | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.6 | | Госэкспертиза (ПСД) «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | Всего | 106,36859 | | 106,36859 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | 106,36859 | | 106,36859 | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.7 | | СМР «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления» | Всего | 22051,05 | | 22051,05 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | 22051,05 | | 22051,05 | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.8 | | Подготовка коридора коммуникаций для строительства газопровода «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | Всего | 1500 | | 1000 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | 1500 | | 1500 | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.9 | | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово Парабельского района Томской области (ПСД)  СМР Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово Парабельского района Томской области | Всего | 9000 | | 9000 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | 2000 | | 2000 | |
| 2024 год | 7000 | | 7000 | |
| 2 | | Задача 2 «Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений» | | | | | |
| 2.1 | | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | Всего | 815,7 | | 815,7 | |
| 2019 год | 815,7 | | 815,7 | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 2.2 | | Газификация ул. Мира (ПСД) | Всего | 1000 | | 1000 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | 1000 | | 1000 | |
| 2024 год | - | | - | |
|  | | Итого по Подпрограмме «Газификация Парабельского района» | Всего | 47352,12 | | 47352,12 | |
| 2019 год | 822,9 | | 822,9 | |
| 2020 год | 400,81374 | | 400,81374 | |
| 2021 год | 700 | | 700 | |
| 2022 год | 7377,36 | | 7377,36 | |
| 2023 год | 29051,05 | | 29051,05 | |
| 2024 год | 9000 | | 9000 | |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 | | | | | |
| 1.1 | | Мероприятия согласно приложению к Подпрограмме 3 | Всего | 200 | | 200 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | 50 | | 50 | |
| 2022 год | 50 | | 50 | |
| 2023 год | 50 | | 50 | |
|  | |  | 2024 год | 50 | | 50 | |
| Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парабельского района» | | | | | |
| 1.1 | | Благоустройство дворовых территорий | Всего | - | | - | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | - | | - | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 2 | | Задача 2 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района» | | | | | |
| 2.1 | | Благоустройство общественных пространств | Всего | 1041,36441 | | 1041,36441 | |
| 2019 год | 25,12563 | | 25,12563 | |
| 2020 год | 616,23878 | | 616,23878 | |
| 2021 год | 400,000 | | 400,000 | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
|  | | Итого по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района» | Всего | 1041,36441 | | 1041,36441 | |
| 2019 год | 25,12563 | | 25,12563 | |
| 2020 год | 616,23878 | | 616,23878 | |
| 2021 год | 400,000 | | 400,000 | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | |
| 1 | | Задача 1 | | | | | |
| 1.1 | | Мероприятия согласно приложения к подпрограмме 5 | Всего | 62453,50094 | | 62453,50094 | |
| 2019 год | 8060,96294 | | 8060,96294 | |
| 2020 год | 9196,6 | | 9196,6 | |
| 2021 год | 16319,938 | | 16319,938 | |
| 2022 год | 8990 | | 8990 | |
| 2023 год | 9886 | | 9886 | |
| 2024 год | 10000 | | 10000 | |
| 1 | | Подпрограмма 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | |
| Задача 1 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района» | | | | | |
| 1.1 | | Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | 950 | | 950 | |
| 2019 год | 356 | | 356 | |
| 2020 год | 594 | | 594 | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.2 | | Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | Всего | 8,96 | | 8,96 | |
| 2019 год | - | | - | |
| 2020 год | 8,96 | | 8,96 | |
| 2021 год | - | | - | |
| 2022 год | - | | - | |
| 2023 год | - | | - | |
| 2024 год | - | | - | |
| 1.3 | Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | | Всего | | 0,1 | | 0,1 |
| 2019 год | | 0,1 | | 0,1 |
| 2020 год | | - | | - |
| 2021 год | | - | | - |
| 2022 год | | - | | - |
| 2023 год | | - | | - |
| 2024 год | | - | | - |
| 1.4 | Создание объектов в сфере обращения с ТКО | | Всего | | 500 | | 500 |
| 2019 год | | 500 | | 500 |
| 2020 год | | - | | - |
| 2021 год | | - | | - |
| 2022 год | | - | | - |
| 2023 год | | - | | - |
| 2024 год | | - | | - |
| 1.5 | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | | Всего | | 400 | | 400 |
| 2019 год | | - | | - |
| 2020 год | | 200 | | 200 |
| 2021 год | | 200 | | 200 |
| 2022 год | | - | | - |
| 2023 год | | - | | - |
| 2024 год | | - | | - |
|  | | Итого по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета | Всего | 115325,7454 | | 115325,7454 | |
| 2019 год | 10065,08857 | | 10065,08857 | |
| 2020 год | 11436,31252 | | 11436,31252 | |
| 2021 год | 18169,938 | | 18169,938 | |
| 2022 год | 16917,36 | | 16917,36 | |
| 2023 год | 39487,05 | | 39487,05 | |
| 2024 год | 19550 | | 19550 | |

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,

в т.ч. анализ рисков реализации муниципальной программы

Соисполнители Программы - Администрации сельских поселений Парабельского района, экономический отдел и отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Участники мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Программы, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней.

Заместитель Главы -

Управляющий Делами А.А. Костарев

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Подпрограмма 1

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» (далее – Подпрограмма 1) | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Экономический отдел Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы (мероприятий) | Жители Парабельского района | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение жильем жителей Парабельского района | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Ввод (приобретение) жилья, кв. м | | | 0 | 99 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | |
| Задача подпрограммы | Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты | | | | | |  | |  | |  | |
| Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Количество выданных свидетельств | | | 0 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей) | Источники | всего | 2019 | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 233,2 | 0 | | 233,2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 531,1 | 0 | | 531,1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 2669,7 | 300 | | 369,7 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| всего по источникам | 3434 | 300 | | 1134 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда согласно статистическим данным на 01.01.2018 года составляет 302,2 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем на конец 2017 года на 1-го человека составила 24,4 кв. м на одного человека.

На 01.11.2018 признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 234 семьи, из них участниками программных мероприятий по улучшению жилищных условий признано 36 семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов.

За период действия подпрограммы будет построено (приобретено) 600 кв. м жилья, 6 семей улучшат свои жилищные условия.

3. Цель и задачи Подпрограммы 1, показатели цели задач Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.

Подпрограмма 1 предполагает решение следующих задач:

Задача 1. «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели и задачи | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Ввод (приобретение) жилья, кв. м | 0 | 99 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Количество выданных свидетельств, шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья | кв. м | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Экономический отдел | Декабрь планового года |
| 1.2 | Количество выданных свидетельств | шт. | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Экономический отдел | Декабрь планового года |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,  по годам реализации | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Перечисление социальных выплат | всего | 3434 | 233,2 | 531,1 | 2669,7 | 0 | Семьи жителей Парабельского района | Количество выданных свидетельств, ед. | х |
| 2019 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 2020 год | 1134 | 233,2 | 531,1 | 369,7 | 0 | 1 |
| 2021 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2 |
| 2022 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2 |
| 2023 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2 |
| 2024 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2 |
|  | Итого  по Подпрограмме 1 | всего | 3434 | 233,2 | 531,1 | 2669,7 | 0 | х | х | х |
| 2019 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 2020 год | 1134 | 233,2 | 531,1 | 369,7 | 0 |
| 2021 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2022 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2023 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 2024 год | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 1,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Соисполнитель Подпрограммы 1 экономический отдел Администрации Парабельского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 1 на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- организует размещение на официальном сайте ответственного исполнителя на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Участники мероприятий Подпрограммы 1:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 1, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 1, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней. В данном случае возможно уменьшение выданных свидетельств.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Подпрограмма 2

«Газификация Парабельского района»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Газификация Парабельского района» (далее – Подпрограмма 2) | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Проектные и строительные организации | | | | | | | | | | | | |
| Среднесрочная цель социально-экономического развития Парабельского района, на реализацию которой направлена подпрограмма | Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Уровень газификации Парабельского района, % | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | | 33 | | 35 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1 - Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;  Задача 2 - Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1.Уровень благоустройства, % | 75 | | 77 | | 79 | | 81 | | 83 | | 85 | |
| 2.Степень загрузки сетей, % | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 82 | | 82 | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 годы | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 47352,12 | 822,9 | | 400,81374 | | 700 | | 7377,36 | | 29051,05 | | 9000 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| всего | 47352,12 | 822,9 | | 400,81374 | | 700 | | 7377,36 | | 29051,05 | | 9000 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2

В Парабельском районе газифицированы 5 населенных пунктов из 9 или 55,5%. Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 94,2 км. В системе газоснабжения задействовано 20 газораспределительных станций (ГРПШ). Общее количество абонентов в жилом секторе - 2030. Число проживающих в домах, оборудованных системой газоснабжения (природный газ) 4574 человека или 55% от общего населения Парабельского сельского поселения. Природный газ, используемый Парабельским районом, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ – Парабель - Кузбасс, проектным давлением 55 атм, пересекающего район с севера на юг.

Газоснабжение осуществляется от АГРС Парабельской промплощадки Томского ЛПУ ООО «Газпром Трансгаз Томск», мощность АГРС 10 тыс. м3 в час. Загрузка АГРС по состоянию на 01.01.2014 года менее 50%, перспектива развития газоснабжения района имеется.

Поставщиком газа является ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области.

Эксплуатацией и обслуживанием сетей газоснабжения занимается ООО «Газпром Газораспределение Томск».

Общий объем потребления газа в 2014 году составил 11574,8 тыс. м3. в т.ч.

коммунальное хозяйство, население и прочие потребители.

В общем объеме потребления доля населения составляет 58,2%; доля предприятий коммунального хозяйства 40,6%; доля прочих потребителей 1,2%.

Проблемы совершенствования и развития газоснабжения Парабельского района требуют комплексного решения целого ряда задач, что является причиной разработки настоящей программы.

3. Цель и задачи Подпрограммы 2, показатели цели и задач Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является развитие системы газоснабжения Парабельского района в целях надежного обеспечения потребителей технологичным и экологически чистым топливом содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья.

Подпрограмма 2 предполагает решение следующих задач:

Задача 1 - Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;

Задача 2 - Повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений.

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ [<1>](#Par977) | Периодичность сбора данных  [<2>](#Par977) | Временные характеристики показателя [<3>](#Par977) | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя [<4>](#Par978) | Метод сбора информации [<5>](#Par979) | Ответственный за сбор данных по показателю [<6>](#Par982) | Дата получения фактического значения показателя <7> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития | % |  | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Администрация Парабельского района  Отдел ОИМХ | Декабрь планового года |
| 2 | Степень загрузки существующих газовых сетей и сооружений | % |  | год | За отчетный период | Сводная информация | Данные ООО «Газпром газораспределение Томск» | Администрация Парабельского района  Отдел ОИМХ | Декабрь планового года |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,  по годам реализации | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Газификация Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 - Повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития | | | | | | | | | |
| 1.1 | Газификация микрорайонов индивидуальной застройки «Майский – 1» и «Майский - 2» (ПСД) | всего | 4000 | - | - | 4000 | - | Проектные и строительные организации | Уровень благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития, % | 2019-75  2020-77  2021-79  2022-81  2023-83  2024-85 |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | 4000 | - | - | 4000 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Госэкспертиза ПСД «Газификация ул. Колхозная» | всего | 868,64141 | - | - | 868,64141 | - |
| 2019 год | 7,2 | - | - | 7,2 | - |
| 2020 год | 267,81 | - | - | 267,81 | - |
| 2021 год | 593,63141 | - | - | 593,63141 | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.3 | СМР «Газификация ул. Колхозная с. Парабель» | Всего | 5877,36 | - | - | 5877,36 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 5877,36 |  |  | 5877,36 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.4 | ПСД Газификация с. Толмачево 2-я очередь (д. Заозеро, д. Вялово, д. Голещихино) | Всего | 2000 | - | - | 2000 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | 2000 | - | - | 2000 | - |
| 1.5 | ПСД «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» 2019 | Всего | 133 | - | - | 133 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | 133 | - | - | 133 | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Госэкспертиза ПСД «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | Всего | 106,36859 | - | - | 106,36859 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 106,36859 | - | - | 106,36859 | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.7 | СМР «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | Всего | 22051,05 | - | - | 22051,05 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | 22051,05 | - | - | 22051,05 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Подготовка коридора коммуникаций для строительства газопровода «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)» | всего | 1500 | - | - | 1500 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | 1500 | - | - | 1500 | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово Парабельского района Томской области (ПСД)  СМР Газоснабжение с. Новосельцево, д. Нестерово Парабельского района Томской области | всего | 9000 | - | - | 9000 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | 2000 | - | - | 2000 | - |
| 2024 год | 7000 | - | - | 7000 | - |
| 2 | Задача 2 «Повышение степени загрузки существующих сетей и сооружений» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство газопроводов вводов к жилым домам | Всего | 815,7 | - | - | 815,7 | - | Проектные и строительные организации | Степень загрузки существующих газовых сетей и сооружений, % | 2019-80  2020-80  2021-80  2022-80  2023-82  2024-82 |
| 2019 год | 815,7 | - | - | 815,7 | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Газификация ул. Мира (ПСД) | Всего | 1000 | - | - | 1000 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |
| 2023 год | 1000 | - | - | 1000 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | всего | 47352,12 | - | - | 47352,12 | - | х | х | х |
| 2019 год | 822,9 | - | - | 822,9 | - |
| 2020 год | 400,81 | - | - | 400,81 | - |
| 2021 год | 700 | - | - | 700 | - |
| 2022 год | 7377,36 | - | - | 7377,36 | - |
| 2023 год | 29051,05 | - | - | 29051,05 | - |
| 2024 год | 9000 | - | - | 9000 | - |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 2, в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется Администрацией Парабельского района, при взаимодействии с сельскими поселениями Парабельского района.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - Администрация Парабельского района:

организует реализацию Подпрограммы 2;

несет ответственность за достижение показателей цели Подпрограммы 2;

осуществляет мониторинг реализации Подпрограммы 2;

готовит отчеты о реализации Подпрограммы 2, представляет их в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;

Соисполнителем подпрограммы являются: Администрация Парабельского района, экономический отдел и отдел инфраструктуры муниципального хозяйства:

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета, федерального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Подпрограммы 2;

несет ответственность за достижение показателей задач Подпрограммы 2.

При реализации цели и задач Подпрограммы 2 необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1) макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства;

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей Подпрограммы 2 будет выполняться следующее мероприятие - формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Парабельского района»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1.Паспорт Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» (далее – Подпрограмма 3) | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы  муниципальной программы | отдел инфраструктуры муниципального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы  муниципальной программы | Бюджетные муниципальные учреждения, администрации сельских поселений Парабельского района (по согласованию) | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Повышение потенциала энергосбережения и энергетической эффективности на территории Парабельского района | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме, % | | 96 | | 96 | | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме, % | | 96 | | 96 | | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 250 | | 0 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 250 | | 0 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 3

Энергосбережение в бюджетном секторе Парабельского района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организаций района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20% воды, что как следствие ведет к развитию следующих проблем:

- росту тарифного давления на организации бюджетного финансирования;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- к ухудшению экологической обстановки.

Анализ схем учета ТЭР Парабельского района показывает, что на момент разработки Подпрограммы 3, в среднем 96% от всего объема потребленных в районе энергоресурсов рассчитываются с использованием приборов учета, в т.ч. воды – 96%, теплоэнергии – 96%.

3. Цель и задачи Подпрограммы 3, показатели цели задач Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является повышение потенциала энергосбережения и энергетической эффективности на территории Парабельского района.

Подпрограмма 3 предполагает решение следующей задачи - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задачи | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме, % | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2.Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме, % | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме | % | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |
| 2 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме | % | - | год | За отчетный период | Сводная информация | Статистика | Отдел ОИМХ | 1 квартал следующего года |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,  по годам реализации | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников(по согласованию) |
| Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия в Парабельском сельском поселении | Всего | 40 | - | - | 40 | - | Бюджетные муниципальные учреждения, Администрации сельских поселений (по согласованию) | Доля объемов тепловой энергии, воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме, % | 2019-96  2020-96  2021-97  2022-98  2023-99  2024-100 |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 1.2 | Мероприятия в Нарымском сельском поселении | Всего | 40 | - | - | 40 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 1.3 | Мероприятия в Новосельцевском сельском поселении | Всего | 40 | - | - | 40 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 1.4 | Мероприятия в Заводском сельском поселении | Всего | 40 | - | - | 40 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 1.5 | Мероприятия в Старицинском сельском поселении | Всего | 40 | - | - | 40 | - |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2022 год | 10 | - | - | 10 | - |
| 2023 год | 10 | - | - | 10 | - |  |  |  |
| 2024 год | 10 | - | - | 10 | - |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | всего | 200 | - | - | 200 | - | х | х | х |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | 50 | - | - | 50 | - |
| 2022 год | 50 | - | - | 50 | - |
| 2023 год | 50 | - | - | 50 | - |
| 2024 год | 50 | - | - | 50 | - |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 3,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы 3:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя, на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Участники мероприятий Подпрограммы 3:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 3, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 3, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней. В данном случае возможно уменьшение финансирования.

Приложение

к Подпрограмме 3

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Парабельского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрация Парабельского сельского поселения | | | | | | | |  | | |
| 1 | ПСД электроснабжение МКР ИЖЗ "Майский" д. Перемитино Парабельского района Томской области (ВЛ-0,4кВт) | - | 40 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| Администрация Новосельцевского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение энергетического обследования, ед. | 4 | 40 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| Администрация Старицинского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, ед. | 16 | 40 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| Администрация Заводского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж котельного оборудования в здании Администрации, ед. | 20 | 40 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Администрация Нарымского сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение энергетического обследования, ед. | 4 | 40 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Подпрограмма 4

«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1.Паспорт Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» (далее – Подпрограмма 4) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы  муниципальной программы | отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы  муниципальной программы | Администрация Парабельского сельского поселения (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Парабельский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021  год | | 2022  год | | 2023 год | 2024 год |
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | | | 18,6 | | | 18,6 | | 18,6 | | 18,6 | | 18,6 | 18,6 |
| 2. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств, нарастающим итогом, % | | | 73,3 | | | 80 | | 86,7 | | 91 | | 93 | 95 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % | | | 20 | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | 20 |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парабельского района  2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парабельского района» | | | | | | | | | | | | | |
| Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 11253,07918 | 4850,00047 | | | 4725,01453 | | | 1678,06418 | | | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 5796,53237 | 2965,599 | | | 2779,03447 | | | 51,8989 | | | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 1041,36441 | 25,12563 | | | 616,23878 | | | 400 | | | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 18090,97588 | 7840,725 | | | 8120,28778 | | | 2129.9631 | | | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, территории частной жилой застройки, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением муниципального образования «Парабельский район».

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование современной городской среды» на территории Парабельского района, решаемой в подпрограмме, является улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных территорий общественного пользования, а также улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов, понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Проведенный анализ текущего состояния благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами территорий общественного пользования Парабельского района показал, что состояние благоустройства многих из них полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее посещаемых мест общественного пользования, необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные условия жизнедеятельности, повысить комфортность проживания и отдыха населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Состояние территорий Парабельского района является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства территорий Парабельского района, в том числе от уровня технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, малых архитектурных форм на детских площадках, наличия мест парковки автомобильного транспорта во многом зависит качество жизни населения.

На территории Парабельского района имеется 43 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД), на которых расположены 51 многоквартирный дом. Общая численность населения муниципального образования «Парабельский район» составляет 12136 человек.

Проведенный анализ территорий Парабельского района показал, что состояние благоустройства многих из них не в полной степени соответствует современным нормам комфортности. Застройка и благоустройство большинства дворов в 70-80 годы прошлого столетия. В результате длительной эксплуатации дорожного покрытия территорий из асфальтобетона образовались дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На некоторых территориях уровень освещенности ниже допустимого или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств ощущается острая нехватка парковочных мест.

Также установлено, что дворовые территории оснащены скамейками, урнами, газонными ограждениями, тротуарами в недостаточном количестве, а имеющиеся элементы благоустройства пришли в ветхое состояние. Детские площадки не полностью укомплектованы необходимым оборудованием, их состояние не обеспечивает потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях. Многие малые архитектурные формы на детских площадках физически и морально устарели.

Поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии являются одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Скверы, улицы, парковая зона – это места прогулок и отдыха жителей села Парабель, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий.

Большая часть территорий требует проведения работ по обновлению покрытия, ремонту газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования «Парабельский район», представлен в приложении 1 к Подпрограмме 4.

Одним из требований к дизайн-проектам является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения.

По результатам оценки состояния благоустройства на территории Парабельского района выявлены следующие ключевые проблемы:

низкий уровень благоустройства дворовых территорий,

наличие площадей общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Общее состояние благоустройства на территории Парабельского района – удовлетворительное. При планомерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств привлекательность Парабельского района улучшится, что приведет к позитивному отношению населения к реализации выполненных мероприятий.

Муниципальное образование «Парабельский район», на территории которого реализуются мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, обязано обеспечить создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству.

По итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий подготовлен адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах.

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2019 - 2024 годах, приведен в приложении 2 к Подпрограмме 4.

3. Цель и задачи Подпрограммы 4, показатели цели задач Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» - это реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», который утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года».

В рамках полномочий муниципального образования «Парабельский район», с учетом приоритетов существующих проблем в сфере формирование современной городской среды, определена цель Подпрограммы 4.

Целью Подпрограммы 4 является повышение уровня благоустройства территорий Парабельского района.

Достижение цели будет обеспечивается путем решения следующих задач:

1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парабельского района;
2. повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели и задач | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатели цели Подпрограммы 4 | | | |  |  |  |
| 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 2.Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств, нарастающим итогом, % | 73,3 | 80 | 86,7 | 91 | 93 | 95 |
| 3.Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Показатели задачи 1 | | | |  |  |  |
| Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели задачи 2 | | | |  |  |  |
| Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,  по годам реализации | | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| Наименование и единица измерения | | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды на территории Парабельского района» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 « Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | Количество дворовых территорий, ед. | | 2019-0  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2 «Повышение уровня благоустройства общественных пространств Парабельского района | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству общественных пространств | Всего | 18090,97588 | 11253,07918 | 5796,53237 | 1041,36441 | 0 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | Количество общественных пространств, ед. | | 2019-1  2020-3  2021-1  2022- 1  2023-1  2024-1 |
| 2019 год | 7840,725 | 4850,00047 | 2965,599 | 25,12563 | 0 |
| 2020 год | 8120,28778 | 4725,01453 | 2779,03447 | 616,23878 | 0 |
| 2021 год | 2129,9631 | 1678,06418 | 51,89890 | 400 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме 4 | | всего | 18090,97588 | 11253,07918 | 5796,53237 | 1041,36441 | 0 | х | х | | х |
| 2019 год | 7840,725 | 4850,00047 | 2965,599 | 25,12563 | 0 |
| 2020 год | 8120,28778 | 4725,01453 | 2779,03447 | 616,23878 | 0 |
| 2021 год | 2129,9631 | 1678,06418 | 51,89890 | 400 | 0 |
|  | | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 4,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы 4:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 4 на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя, на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Участники мероприятий Подпрограммы 4:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 4, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней. В данном случае возможно уменьшение финансирования мероприятий Подпрограммы 4.

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство водоотводных лотков;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.

Приложение 1

к Подпрограмме 4

«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам,

а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,

расположенных на территории Парабельского района

I. Общие положения

Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в приложении № 8) благоустройства дворовых и (или) общественных территориях (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой и (или) общественной территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под общественной территорией понимается территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, предназначенная преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; а также члены общественной комиссии и иные лица, заинтересованные в организации и реализации мероприятий по благоустройству общественной территории;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень):

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовой территории;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство водоотводных лотков;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.

2. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой и (или) общественной территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД) или адрес, присвоенный соответствующей общественной территории;

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой и (или) общественной территории.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Парабельского района (далее – Администрация). Администрация в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

Администрация района обеспечивает подготовку дизайн-проекта.

3. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте Администрации Парабельского района в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

Администрация района обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в Общественную комиссию.

Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией, представителями заинтересованных лиц, организациями коммунального хозяйства.

Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения. Администрация Парабельского района подготавливает и обеспечивает подписание постановления поселения об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – Постановление).

Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Постановления.

Приложение 2

к Подпрограмме 4

«Формирование современной городской среды на территории Парабельского района»

Перечень

дворовых и общественных территорий согласно поданным заявкам заинтересованных лиц и результатов проведенной инвентаризации в 2017 году, для участия в программе на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адреса | | |  | | Местоположение общественной территории |
| № | многоквартирных | | | № | | с. Парабель |
|  | домов в с. Парабель | | |  | |  |
| 2019 год | | | | | | |
| 1 |  | | | 1 | | Сквера Парк Победы по адресу : Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Чехова 24а |
| 2020 год | | | | | | |
| 2 |  | | | 1 | | Сквера Парк Победы по адресу : Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Чехова 24а II этап |
| 3 |  | | | 2 | | Детская игровая площадка по адресу: Томская область, Парабельский район, с.Парабель, ул.Советская, 20б |
| 3 | | Парк семейного отдыха «Нарымское раздолье» по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый,12 |
| 2021 год | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |
| 4 |  | | | 1 | | Детская площадка по адресу: Томская область, Парабельский район, ул. Молодежная,1в |
| 2022 год | | | | | | |
| 5 | |  | | 1 | | Территория районного дома культуры с. Парабель по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская 21. I этап |
| 2023 год | | | | | | |
| 6 | |  | | | 1 | Территория районного дома культуры с. Парабель по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская 21. II этап |
| 2024 год | | | | | | |
| 7 | | |  | 1 | | Сквер у «ДШИ им. Заволокиных» по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, Береговая 9 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Подпрограмма 5

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1.Паспорт Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» (далее – Подпрограмма 5) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы  муниципальной программы | отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрации сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние;  2.Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| Задача 1 - Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние | | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % | | | 23 | 28 | 32 | 36 | | 40 | | | 44 | | |
| Задача 2 Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства, км | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 год | | 2020  год | 2021 год | 2022 год | | | | 2023 год | | | 2024 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 87600 | 29800 | | 28800 | 29000 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| районный бюджет | 62453,50094 | 8060,96294 | | 9196,6 | 16319,938 | 8990 | | | | 9886 | | | 10000 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| всего по источникам | 150053,5011 | 37860,96294 | | 37996,6 | 45319,93816 | 8990 | | | | 9886 | | | 10000 |

2.Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 5

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры.

Автодорожная сеть в Парабельском районе по состоянию на 01.03.2020 включает в себя 311,374 км. автодорог общего пользования местного значения, из них с асфальтобетонным покрытием – 27,643 км., гравийным покрытием – 108,947 км., грунтовым покрытием – 174,784 км.

Дороги местного значения в Парабельском муниципальном районе находятся в неудовлетворительном состоянии. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами. Важным моментом остается повышение в общем транспортном потоке доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети. Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автомобильных дорог интенсивно разрушается. Динамичный рост интенсивности движения предъявляет повышенные требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

За последние годы в районе отремонтировано 25,8465 км. улично-дорожной сети поселений, в том числе в 2016 году – 12,442 км.; в 2017 году – 6,3 км.; в 2018году - 7,1045км. В 2019 году - 6,416 км. автомобильных дорог местного значения.

Дефицит необходимого объема финансирования усугубляет проблемы развития сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Исходя из состояния дорожной сети на сегодняшний момент определено приоритетное направление дорожной политики на ближайшую перспективу. Это - сохранение существующей сети автомобильных дорог и приведение ее в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.

Программно-целевой подход к решению вышеуказанных проблем предполагает разработку мероприятий по развитию и обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения на основе комплексного подхода к решению проблемы – концентрация ресурсов; реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Подпрограммы 5. Подпрограмма 5 представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития района.

Реализация предусмотренных программных мероприятий позволит, используя современные технологии, поправить сложившееся положение на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети Парабельского района.

3. Цель и задачи Подпрограммы 5, показатели цели задач Подпрограммы 5

Цель Подпрограммы 5 – сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района.

Задачи Подпрограммы 5:

1. Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние;

2. Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели и задач | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Показатели задачи 1 - Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| Показатели задачи 2 - Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства | | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,  по годам реализации | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 5 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия согласно приложения к подпрограмме 5 | Всего | 150053,5011 | 0 | 87600 | 62453,50094 | 0 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, % | 2019-23  2020-28  2021-32  2022-36  2023-40  2024-44 |
| 2019 год | 37860,96294 | 0 | 29800 | 8060,96294 | 0 |
| 2020 год | 37996,6 | 0 | 28800 | 9196,6 | 0 |
| 2021 год | 45319,93816 | 0 | 29000 | 16319,938 | 0 |
| 2022 год | 8990 | 0 | 0 | 8990 | 0 |
| 2023 год | 9886 | 0 | 0 | 9886 | 0 |
| 2024 год | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 2 | Задача 2 « Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия согласно приложения к подпрограмме 5 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства, км | 2019-0  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме 5 | всего | 150053,5011 | 0 | 87600 | 62453,50094 | 0 | х | х | х |
| 2019 год | 37860,96294 | 0 | 29800 | 8060,96294 | 0 |
| 2020 год | 37996,6 | 0 | 28800 | 9196,6 | 0 |
| 2021 год | 45319,93816 | 0 | 29000 | 16319,938 | 0 |
| 2022 год | 8990 | 0 | 0 | 8990 | 0 |
| 2023 год | 9886 | 0 | 0 | 9886 | 0 |
| 2024 год | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |

5. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 5,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 5

Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы 5:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5;

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 5;

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 5 на очередной финансовый год;

- осуществляют ведение годовой отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 5;

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 5;

- организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя, на официальном сайте муниципального образования «Парабельский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 5.

Участники мероприятий Подпрограммы 5:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы 4, обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Риски, связанные с выполнением мероприятий Подпрограммы 5, могут возникнуть в связи с недостатком финансирования за счет средств бюджетов всех уровней. В данном случае возможно уменьшение финансирования мероприятий Подпрограммы 5.

Приложение

к Подпрограмме 5

«Сохранение и развитие автомобильных дорог

Парабельского района»

Мероприятия по реализации Подпрограммы 5

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского район»

(План по ремонту дорог Парабельского района на 2021 год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование | Длина, м. | Ширина, м. | Площадь, кв. м. |
| Задача 1 «Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние» | | | | | |
| Парабельское сельское поселение | | | | | |
|  | | *АСФАЛЬТОБЕТОН* | | | |
| 1 | | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Мира 2 – 6 | 240 | 6.2 | 1488 |
| 2 | | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, пер. Пионерский | 306 | 5,4 | 1652,4 |
| 3 | | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Шишкова (114-128) | 447 | 6 | 2682 |
| 4 | | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Осенняя | 620 | 6,3 | 3906 |
|  | | Итого по асфальтобетон | 1613 |  | 9728,4 |
|  | | *ГРАВИЙ* | | | |
| 5 | | Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Северная | 380 | 5 | 1900 |
| 6 | | Томская область, Парабельский район, с. Толмачево, ул. Озерная 3б, 10 (от ул. Светлая до дома №10) | 410 | 5 | 2050 |
| Итого по гравию | | | 790 |  | 3950 |
| Всего по поселению | | | 2403 |  | 13678,4 |
| Нарымское сельское поселение | | | | | |
| 7 | | Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, ул. Пионерская | 650 | 6 | 3900 |
| 8 | | Томская область, Парабельский район, п. Шпалозавод, ул., Заводская (от км 0+000 до км 0+700) | 750 | 6 | 4500 |
| Всего по поселению | | | 1400 |  | 8400 |
| Новосельцевское сельское поселение | | | | | |
| 9 | | Томская область, Парабельский район, д. Малое Нестерово, участок дороги по ул. Трудовая от дома № 2А до дома № 2Б | 86 | 5 | 430 |
| 10 | | Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Рабочая, от дома № 2 до дома № 8 по ул. Комсомольская от км. 0+000 до км 0+465 | 465 | 6 | 2790 |
| Всего по поселению | | | 551 |  | 3220 |
| Старицинское сельское поселение | | | | | |
| 11 | | Томская область, Парабельский район, с. Старица проезд от ул. Советской № 24 до ул. Строительной № 1 | 300 | 6 | 1800 |
| Всего по поселению | | | 300 |  | 1800 |
| Заводское сельское поселение | | | | | |
| 12 | | Томская область, Парабельский район, д. Прокоп, ул. Береговая от дома № 3, кв. 2 до дома № 9, кв.1 (от км 0+148 до км 0+580) | 432 | 6 | 2592 |
| 13 | | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Ветеранов от пересечения с ул. 60 лет СССР, д. № 28 до ул. Зеленая, д. № 22, кв. 1 | 100 | 6 | 600 |
| 14 | | Томская область, Парабельский район, с. Нельмач, ул. Сибирская от д. № 5б до пересечения с пер. Дачный, д.2а | 413 | 6 | 2478 |
| Всего по поселению | | | 945 |  | 5670 |
| Всего по району | | | 5599 |  | 32768,4 |
| Задача 2 « Повышение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения введенных в эксплуатацию после строительства | | | | | |
| 1 | - | | - | - | - |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

Подпрограмма 6

«Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов»

муниципальной программы

«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере

благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых бытовых отходов» (далее – Подпрограмма 6) | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы  муниципальной программы | отдел инфраструктуры коммунального хозяйства Администрации Парабельского района | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрации сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | - создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Парабельского района, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечения своевременного сбора и вывоза ТКО с территории сельских поселений Парабельского района. | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района;  2. создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории поселений муниципального района; | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| Задача 1 Сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района; | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Создание объектов в сфере обращения с ТКО | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Задача 2 Создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории поселений муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО | | | 102 | 150 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | | | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2019 год | | 2020  год | 2021 год | 2022 год | | | | 2023 год | | | 2024 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 1082,7 | 488,7 | | 594,0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| районный бюджет | 1859,06 | 856,1 | | 802,96 | 200 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| всего по источникам | 2941,76 | 1344,8 | | 1396,96 | 200 | 0 | | | | 0 | | | 0 |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 6

Одной из основных проблем Парабельского района в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития района негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем,  
снижение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья населения.

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) являются организации и предприятия, население района и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. В настоящее время в Парабельского районе системой сбора и вывоза ТКО охвачена большая часть населения. Планово-регулярный сбор и вывоз ТКО организован в Парабельском и Новосельцевском сельских поселениях, частично в Заводском сельском поселении. Вне системы сбора ТКО остались Нарымское и Старицинское сельские поселения, что провоцирует массовое появление несанкционированных свалок. В Парабельском районе основным способом утилизации ТКО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение. На территории района действует 1 объект размещения ТКО – площадка временного накопления (полигон) твердых коммунальных отходов, введен в эксплуатацию в 1972 году.

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТКО значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в районе.

К основным проблемам в сфере обращения с ТКО в Парабельском районе относятся следующие:

* недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, услугами по сбору и вывозу ТКО;
* низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТКО.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения отходов является изменившиеся структура потребления, обусловленная увеличением доли различного рода упаковки в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов, до этого не свойственных прежней структуре потребления.

Реализация подпрограммы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

2. Цель и задачи Подпрограммы 6, показатели цели и задач Подпрограммы 6

Целью подпрограммы является создание системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Парабельского района, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, а так же улучшение санитарного состояния территории района и обеспечение экологической безопасности жителей района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:

- ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального района;

- проектирование и строительство нового полигона ТКО.

3. Управление и контроль за реализацией Подпрограммы 6,

в т.ч. анализ рисков реализации Подпрограммы 6

Главным распорядителем бюджетных средств по выполнению подпрограммы является администрация муниципального образования – МО «Парабельский район».

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнитель подпрограммы:

- реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=48825DD07061B9D926B33E63D27D99FD5425BECA683E4B1BED799A87E7x5iFF) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы.

Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение с 2019 года по 2024 год. Отдельные мероприятия носят краткосрочный характер и будут реализованы в течение конкретного временного периода. Значительная часть мероприятий носит системный и переходящий характер и будет реализовываться в течение всего срока действия Программы. Достижение показателей и результатов подпрограммы планируется к 2024 году.

5. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств | | | | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,  по годам реализации | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | Районного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 6 «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 Сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории поселений муниципального района | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оборудование полигона средствами измерения массы ТКО | Всего | 2,8 | 0 | 2,7 | 0,1 | 0 | Администрации Парабельского района |  | 2019-1  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 2,8 | 0 | 2,7 | 0,1 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с ТКО | Всего | 8,96 | 0 | 0 | 8,96 | 0 | Проектные и строительные организации  Администрации Парабельского района |  | 2019-0  2020-1  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 8,96 | 0 | 0 | 8,96 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Создание объектов в сфере обращения с ТКО | Всего | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | Администрации Парабельского района |  | 2019-1  2020-0  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2 Создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории поселений муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | 2030 | 0 | 1080 | 950 | 0 | Администрации сельских поселений (по согласованию) | Приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок | 2019-102  2020-150  2021-0  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 842,0 | 0 | 486 | 356,0 | 0 |
| 2020 год | 1188,0 | 0 | 594,0 | 594,0 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переданные полномочия исполнительным органом местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Парабельского района | Всего | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 2019-0  2020-1  2021-1  2022-0  2023-0  2024-0 |
| 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 2021 год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме 6 | всего | 2941,76 | 0 | 1082,7 | 1859,06 | 0 | х | х | х |
| 2019 год | 1344,8 | 0 | 488,7 | 856,1 | 0 |
| 2020 год | 1396,96 | 0 | 594,0 | 802,96 | 0 |
| 2021 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации системных мероприятий подпрограммы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

- снижение количества несанкционированных свалок;

- обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения района;

- охват населённых пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО.