ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

с. Парабель

от 15.12.2010г.										№  873

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Комплексного развития коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования

«Парабельский район»  на 2011 - 2012 годы»

В связи с истечением срока действия программы « Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район»  Томской области на 2006-2010 годы»,

Считаю необходимым:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район» на 2011-2012 годы».

- Контроль за исполнением поручить заместителю Главы района С.А. Лепехину.

Глава района 				                		                                       А.Л. Карлов

Арестов В.Д.

21354

Рассылка:

Администрация – 2

Райфо – 1

Сельские поселения – 5

Отдел ОИМХ – 1

Отдел экономики – 1

Лепехин С.А. -1

- Утверждена

постановлением  Главы района

от 15.12.2010г. № 873

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

"Комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Парабельский район»

на 2011 - 2012 годы"

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«Комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Парабельский район»

на 2011 – 2012 годы»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район» на 2011 – 2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Истечение сроков действия программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Парабельский район Томской области на 2006-2010 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Парабельского района |
| Разработчик Программы | Отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства администрации Парабельского района |
| Цель и задачи Программы | Основными целями Программы являются: -повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельских поселений и муниципального образования в целом. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2012 годы |
| Источники и объем финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы 59830,00 тыс.руб. в т.ч. 2011 г. - 3284,00 тыс. руб.; 2012 г. – 56546,0тыс. руб.; Источники финансирования: бюджет Парабельского района привлечение средств Областного, Федерального бюджетов, внебюджетных источников. |
| Исполнители Программы | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, Сельские поселения, Подрядные организации (по результатам проводимых аукционов) |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - снижение платы за коммунальные услуги жителей МКД; - повышение доходов населения за счет сокращения затрат на коммунальные услуги; - повышение надежности работы систем жизнеобеспечения; - обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами. |
| Орган, осуществляющий контроль за реализацией Программы | Отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства администрации Парабельский район. |

- I.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов. Внедрение ресурсосберегающих технологий, максимального использования всех доступных ресурсов, включая собственные, так и решение задач надежного  и устойчивого обслуживания потребителей.

Программа предусматривает привлечение бюджетных средств органов местного самоуправления, средств областного и федерального бюджетов для финансирования наиболее приоритетных и эффективных инвестиционных проектов. Предполагается софинансирование этих проектов со стороны организаций коммунального комплекса.

В районе принято направление по развитию систем коммунальной инфраструктуры, приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние, по энергосбережению и повышению энергоэффективности на объектах коммунального хозяйства и жилом фонде района.

- II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является  развитие систем коммунальной инфраструктуры, приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние,  энергосбережение и повышение энергоэффективности на объектах коммунального хозяйства и жилом фонде района.

Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов.

Задачами Программы являются:

- развитие коммунальной инфраструктуры района;

- эффективное использование коммунальных ресурсов;

- создание системы приборного учета потребленных коммунальных ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- оплата коммунальных услуг по факту потребления ресурсов.

- III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основным программным мероприятием является модернизация объектов коммунальной инфраструктуры приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние.

- IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2011 – 2012 гг.

- V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Парабельский район, средств  инвесторов.

Планируемые  мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Парабельский район» на 2011-2012 годы представлены в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятий | Сметная стоимость тыс. руб. | Затраты и сроки реализации (тыс.руб. год.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. |
| 1. | МУП Нарымское ЖКХ |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт дизель-генератора №2 на ДЭС в с. Нарым | 3400,00 |  | 3400,00 |
| 1.2 | Лабораторные испытания 15 трансформаторных подстанции в Нарымском сельском поселении | 250,00 |  | 250,00 |
| 1.3. | Проектирование ветро-солнечного агрегата мощностью 30 кВт по электроснабжению д. Алатаево | 300,00 |  | 300.00 |
| 1.4. | Капитальный ремонт ВЛ -04 в с. Нарым, п. Шпалозавод 2 км. | 1200,00 |  | 1200,00 |
| 1.5. | Капитальный ремонт теплотрассы мкр. Пайдуга с. Нарым 0,5 км d= 100 мм. | 1000,00 |  | 1000.00 |
| 1.6. | Утепление дымовой трубы котельной дома культуры в с. Нарым. | 120,00 |  | 120,00 |
| 2. | Новосельцевское сельское поселение |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство станции обезжелезивания воды с с. Новосельцево производительностью 5 м3/час | 4500,00 в.т.ч. ПИР – 200,00 | 200.00 | 4300.00 |
| 2.2. | Ремонт водонапорной башни в д. Нестерово | 100,00 |  | 100,00 |
| 2.3. | Ремонт водонапорной башни в д. Чигара | 100.00 |  | 100,00 |
| 3. | Заводское сельское поселение |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водопровода от станции обезжелезивания воды в п. Заводской (0,8км). устройство водоразборных колонок (3 шт.) | 1000.00 |  | 1000,00 |
| 3.2 | Подключение здания администрации от локальной котельной сельского клуба (строительство теплотрассы 120 м.п., реконструкция существующей системы отопления) | 220,00 |  | 220,00 |
| 3.3. | Утепление дымовых труб 3-х локальных котельных в п. Заводской , п. Прокоп, п. Нельмач | 110,00 |  | 110,00 |
| 3.4. | Приобретение переносной электростанции мощностью 4 кВт для аварийного обеспечения локальных котельных электроэнергией | 30,00 |  | 30.00 |
| 4. | Старицинское сельское поселение |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопровода от станции обезжелезивания воды в с. Старица (0,8 км.), устройство водоразборных колонок (3 шт.) | 100,00 |  | 1000,00 |
| 4.2. | Капитальный ремонт водонапорной башни в с Старица. | 200,00 |  | 200,00 |
| 4.3. | Приобретение резервного дизель-генератора мощностью 20 кВт. На центральную котельную в с. Старица | 350,00 |  | 350,00 |
| 5. | Парабельский филиал ЗАО ВИГК |  |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт резервуара чистой воды емк. 400 м3 на станции обезжелезивания в мкр. Нефтяников в с. Парабель | 800,00 |  | 800,00 |
| 5.2 | Приобретение передвижного дизель-генератора мощностью 30 кВт для аварийного электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ПФ ЗАО ВИГК. | 450,00 |  | 450,00 |
| 5.3 | Капитальный ремонт здания биофильтров канализационных очистных сооружений мощностью 700 м3/сутки в с. Парабель ( замена части ограждающих конструкций стен, замена конструкций кровли). | 500,00 |  | 500,00 |
| 5.4. | Реконструкция насосной группы первого и второго контуров котельной мкр. Нефтяников. | 500,00 |  | 500,00 |
| 5.5 | Реконструкция насосной группы канализационно-насосной станции с заменой оборудования КИПА. | 400,00 |  | 400,00 |
| 5.6. | Капитальный ремонт водозаборной скважины | 700,00 |  | 700,00 |
| 5.7 | Реконструкция газовой котельной мкр. Нефтяников | 21000,00 |  | 21000,00 в т.ч. пир 1500,00 |
| 5.7. | Строительство ливневой канализации в мкр. Нефтяников 400 м.п. | 600,00 |  | 600,00 |
| 5.8. | Замена технического оснащения аварийной службы тепловодоснабжения. | 1000,00 |  | 1000.00 |
| 6. | Парабельское сельское поселение |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение микрорайона «Южный» п. Кирзавод Парабельского района |  | 284,00 | 100 |
| 6.2 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Южный» п. Кирзавод | 6500,00 в т.ч. пир 500.00 | 500,00 | 6000,00 |
| 6.3. | Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Южный» п. Кирзавод | 7500,00 в т.ч. пир 800,00 | 800,00 | 6700,00 |
| 6.4. | Благоустройство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной застройки «Светлый» п. Кирзавод. | 4500,00 | 500,00 | 4000,00 |
| 6.5 | Строительство 12 кв жилого дома ( спец. Фонд). По ул. Строительной в с. Парабель | 1000,0 | 1000,00 |  |
|  | Итого | 59830,00 | 3284,00 | 56546,00 |

- VI. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на реальное развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства.

Результатами реализации Программы являются поставка необходимого количества и качества энергоресурсов, достаточных для поддержания комфортных условий для человека  в каждой квартире при любых погодных условиях, и осуществление платы за фактически потребленные энергоресурсы.

- VII. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Органом, ответственным за реализацию Программы, является отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства  администрации Парабельского района