ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

с. Парабель

от 26.08.2009г.								                              № 588

Об утверждении муниципальной

адресной программы по проведению

противоаварийных мероприятий

в зданиях ОУ Парабельского района

С Целью получения финансовой поддержки на проведение капитальных ремонтов зданий школ, имеющих заключение о признании аварийности зданий, на основании результатов обследования специализированными организациями.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную адресную программу по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений Парабельского района в 2009 году согласно (приложения №1)

2.  Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Д.Г. Бондаренко.

И.о. Главы района									Е.А. Рязанова

Костарев А.А.

2-11-83

Рассылка:

Администрация 2

РОО – 1

Д.Г. Бондаренко

Райфо – 1

Приложение № 1

К постановлению Главы

Района от 26.08.2009. №588

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Парабельского района в 2009 ГОДУ

наименование муниципального образования

## 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Парабельского района в 2009 ГОДУ

наименование муниципального образования

| Наименование программы/статус | МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Парабельского района в 2009 ГОДУ» наименование муниципального образования |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Парабельского района |
| Основные разработчики программы | МУ Отдел образования Администрации Парабельского района |
| Цели и задачи программы, основные целевые показатели | Цели: Обеспечение условий безопасности образовательного процесса в образовательных учреждениях Парабельского района. Задачи: Выполнение запланированного объема ремонтных работ качественно в установленные сроки. |
| Сроки выполнения программы | 2009 год |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего – _10000__ (тыс.рублей) По источникам финансирования: Федеральный бюджет-___9000___ (тыс.рублей) Местный бюджет-______1000_____ (тыс.рублей) |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы | Соответствие условий образовательного процесса в образовательных учреждениях требованиям безопасности |
| Система организации контроля исполнения программы | Трехуровневая система контроля: Руководство образовательного учреждения МУ Отдел образования Администрации Парабельского района Администрация Парабельского района (отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства). |

## 2. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Парабельская средняя общеобразовательная школа им. Н.А. Образцова построена в 1974 г., капитальный ремонт по укреплению конструкций здания осуществлен в 2002 году.

В настоящее время назрела необходимость проведения капитального ремонта здания.

Старая электропроводка не выдерживает используемых мощностей. В учебных классах освещение не соответствует гигиеническим требованиям, а усиление невозможно по причине износа проводки. Требуется ремонт спортивного зала и столовой, т.к. они не соответствуют современным требованиям. Кровля здания износилась, создает угрозу безопасности. В учреждении обучается около 500 обучающихся в две смены, осуществляется дошкольная подготовка. Размещение обучающихся в других образовательных учреждениях с. Парабели  не представляется возможным из-за их полной укомплектованности.

## 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- снижение текущих эксплуатационных затрат;

- исключение аварийных ситуаций.

## 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели: Обеспечение условий безопасности образовательного процесса в образовательных учреждениях Парабельского района.

Задачи: Выполнение запланированного объема ремонтных работ качественно в установленные сроки.

## 5. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

- анализ сложившейся ситуации до 01.06.2009

- подготовка проектно-сметной документации до 01.07.2009

- объявление конкурса на выполнение работ до 20.08.2009

- заключение договоров с подрядными организациями до 31.08.2009

- выполнение ремонтных работ до 20.09.2009

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа содержит одно направление, сформированное с учетом проблем, требующих решения, а именно проведение ремонтных работ, направленных на устранение аварийных ситуаций при организации учебно-воспитательного процесса.

## 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат;

- исключение аварийных ситуаций.

Социальный эффект:

- снижение социальной напряженности и создание благоприятных условий;

- обеспечение условий образовательного процесса современным требованиям.

Основные целевые индикаторы (таблица 1):

Таблица 1

| Наименование индикатора | Единица измерения | 2009 год (план) |
| --- | --- | --- |
| 1. Доля использованной муниципальным образованием субсидии | % | 100 |
| 2. Доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 |
| 3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых отремонтированы от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии | % | 67 |
| 4. Размер софинансирования мероприятий программы из средств муниципального бюджета | % | 10 |

Возможные риски от реализации программных мероприятий:

- отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Парабельского района  В 2009 ГОДУ

| № п/п | Наименование и адрес общеобразовательного учреждения | Год | Площадь помещения (м.кв.) | Количество ученических мест (по лицензии) | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Сметная стоимость ремонтных работ, тыс. руб. | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв.м общей площади | Предложения по использованию лишней площади после ремонта | Количество ученических мест (после проведения ремонта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по уровню бюджета |  |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта | Всего | в том числе полезная |  |  |  | федеральный бюджет | местный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МОУ ПСОШ им. Н.А. Образцова 1974 | 1974 | укрепление здания 2002 | 2850 | 1815,7 | 350 | замена электропроводки замена оконных блоков ремонт канализации ремонт столовой ремонт спортзала замена кровли | 10000 | 9000 | 1000 | 3508,77 | нет лишней площади | 350 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |